Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 670-Լ որոշման

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Իրականացվելիք միջոցառումները; Գործողությունը; Պատասխանատու կատարողը (կատարողները); Ժամկետը. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; ՀՀ-ում օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերն Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման ծրագրին համապատասխանեցնելուն ուղղված նախագծերի մշակում; 1.1.; Մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն; 2020 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. 1.2.; Մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն; 2020 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. 2.; ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման գործընթացում ներգրավված պետական մարմինների լիազորությունների շրջանակի հստակեցում; 2.1; Մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 706-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն; 2021 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ. 2.2; Մշակել «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 158-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանի նախագիծը և ներկայացնել ՀՀ ՏԿԵՆ-ի հաստատմանը; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն; 2021 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ. 2.3; Մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գրասենյակի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը; ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն; 2021 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ. 3.; Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման ի մոդելավորում՝ «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման հիման վրա; 3.1.; Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակում; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն; 2020 թ. ապրիլի 1-ին տասնօրյակ. 3.2; Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում ու մրցույթի անցկացում; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ); 2020 թ. ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ. 3.3; Սերվերների և այլ տեխնիկական բաղադրիչների ձեռքբերում և կարգաբերում, ծրագրային ապահովման մշակում; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն(համաձայնությամբ); 2020 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մոդելավորում՝ «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման հիման վրա; 3.4; ՀՀ քաղաքացիների անձնագրերի տեղեկատվական բազային օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից հավելվածի ծրագրային գործելակարգ հարցումներ (API call) ուղարկելու հնարավորության ապահովում՝ ՀՀ կառավարության փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ համաձայն 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշման; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ ոստիկանություն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ); 2021 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ. 3.5; Օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից ՀՀ ԱԱԾ ՍԷԿՏ համակարգ իրական ժամանակում տվյալների տրամադրման և ստացման հավելվածի ծրագրային գործելակարգ հարցումներ (API call) իրականացնելու հնարավորության ապահովում` ՀՀ կառավարության փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ համաձայն 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշման; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ); 2021 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ. 3.6; ՀՀ ՊԵԿ-ի տվյալների բազային օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից հավելվածի ծրագրային գործելակարգ հարցումներ (API call) ուղարկելու հնարավորության ապահովում` ՀՀ կառավարության փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ համաձայն 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշման; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ); 2021 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ. 3.7; Ծրագրային ապահովման տեղադրում սերվերների վրա և փորձարկում; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն (համաձայնությամբ); 2021 թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ. 3.8; Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգը կառավարելու ձեռնարկի մշակում և պետական կառավարման համակարգի համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների համար դասընթացի կազմակերպում; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն (համաձայնությամբ); 2021 թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ. 3․9; Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացինների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մեկնարկ; ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն; 2022 թ. հունվարի 1-ին տասնօրյակ. |  |
| --- | --- |

| Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար | Ա. Թորոսյան |
| --- | --- |