հիմնավորոՒՄ

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության նախագծի ընդունման հիմնավորում

1. Իրավական ակտի նպատակը.

Սույն նախագծի ընդունման նպատակն է թույլատրել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Լիլիթ-87» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/17Շ պայմանագրում՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը սահմանելով՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օր:

2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Լիլիթ-87» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքվել է պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/17Շ պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):

Պայմանագրի 1.1 կետի համաձայն՝ Կապալառուն պետք է իրականացնի Մ-1, Աշտարակ-Եղվարդ տրանսպորտային հանգույցի միջին նորոգման աշխատանքները (այսուհետ` Աշխատանք):

Պայմանագրի 1.3 կետի համաձայն՝ Աշխատանքը սկսվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է` ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը:

Տվյալ դեպքում մինչև 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը Աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցների չեն նախատեսվել, ուստի մինչև Պայմանագրով սահմանված ժամկետը հնարավոր չի եղել կնքել համաձայնագիր և սկսել Աշխատանքը:

Աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել են ՀՀ կառավարության 11.02.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ ու գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ մինչև ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելը նույն օրենքով սահմանված կարգով կարող է կնքվել պայմանագիր` պայմանով, որ դրա շրջանակներում գնում կարող է կատարվել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: Օրենքի հիշյալ մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել:

Վերոգրյալ նորմի համատեքստում հաշվի առնելով, որ ֆինանսական միջոցների հատկացման համար սահմանված ժամկետը դեռ չի լրացել և առկա է Աշխատանքի կատարման անհրաժեշտությունը՝ նախագծով առաջարկվում է Աշխատանքի կատարման ժամկետը երկարաձգել, սահմանելով, որ Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում և ավարտվում են՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օրվա ընթացքում:

Սույն որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ 2021 թ. պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում բացակայում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների հատկացման անհրաժեշտությունը:

3. Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Սույն որոշման ընդունման արդյունքում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Լիլիթ-87» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված  ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/17Շ պայմանագրի շրջանակներում սահմանված ժամկետում կիրականացվեն Մ-1, Աշտարակ-Եղվարդ տրանսպորտային հանգույցի միջին նորոգման աշխատանքները՝ ապահովելով ճանապարհի անվտանգ երթևեկությունը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ

Սույն որոշման նախագիծը այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

ՑԱՆԿ

Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է ՀՀ կառավարության «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագիծը

Սույն որոշման նախագիծը մշակվել է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման պահանջների հիման վրա:

ՑԱՆԿ

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին»   ՀՀ կառավարության որոշման հեղինակների (մշակողների)

Սույն որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից: