ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 18.03.2021թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | № 01/8-4/3936-2021 |
| 1. Նախագծով Հայաստանի պատմության թանգարանի ջեռուցման և օդափոխության համակարգի տեղադրման աշխատանքների համար առաջարկվում է հատկացնել 142,145.8 հազար դրամ: Մինչդեռ 2020 թվականին նշված օբյեկտի մասով կնքվել է 329,534.2 հազար դրամի ընդհանուր արժեքով պայմանագրեր, որոնց դիմաց ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեից փաստացի ֆինանսավորվել է 221,034.5 հազար դրամ, ուստի մնացորդը կազմում է 108,499.7 հազար դրամ: Նշվածով պայմանավորված` առաջարկում ենք Նախագծում ճշգրտել Հայաստանի պատմության թանգարանի ջեռուցման և օդափոխության համակարգի տեղադրման աշխատանքների գծով հատկացվող գումարը: Բացի այդ, ըստ Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման` Հայաստանի պատմության թանգարանի ջեռուցման և օդափոխության համակարգի տեղադրման աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել շինարարական աշխատանքների ծավալները, որը կարիք ունի լրացուցիչ ֆինանսավորման, սակայն ներկայացված չեն լրացուցիչ աշխատանքների փորձագիտական դրական եզրակացություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: | Ընդունվել է Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն |  |
| 2. Նախագծի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետով նախատեսվում է ՄԱՌՔ ՍՊԸ-ին հատկացնել 138.9 հազար դրամ՝ որպես ԳՉԾ, սակայն հիշյալ հատկացումը ներառված է նաև N 8 հավելվածում՝ գնումների պլանում: | Ընդունվել է Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն՝ ՄԱՌՔ ՍՊԸ-ին ԳՉԾ-ով հատկացման ենթակետը հանված է Նախագծից |  |
| 3. Նախագծի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսվում է միջոցներ հատկացնել Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում և Շենքերի և շինությունների շինարարություն հոդվածներով՝ որպես գնում չհանդիսացող ծախս՝ կատարված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարելու համար: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ եթե այդ աշխատանքների և ծառայությունների կատարման արդյունքներն ընդունված են պատվիրատուի կողմից (առկա են պատվիրատուի կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրություններ), ապա դիտողություններ չունենք: Հակառակ դեպքում գտնում ենք, որ այդ հատկացումները պետք է արտացոլվեն գնումների պլանում: Ինչ վերաբերում է նախագծի 4-րդ կետով նախատեսվող պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգմանը, ապա - առաջարկում ենք պայմանագրերով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում ձեռնարկել միջոցներ կողմերի նկատմամբ պայմանագրերով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ, - եթե պայմանագրեր կնքած անձանց կողմից ներկայացված պայմանագրի (կանխավճարի) և որակավորման ապահովումներում սահմանված են գործողության ժամկետներ, ապա հայտնում ենք, որ Նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվելու պարագայում անհրաժեշտ կլինի երկարաձգել այդ ժամկետները: Նշենք նաև, որ վերոհիշյալ պայմանագրերով աշխատանքների կատարման ժամկետները սահմանված են եղել 60-ից մինչև 100 օր, ուստի առաջարկում ենք վերանայել՝ վերջիններիս շրջանակներում կատարվելիք մնացորդային աշխատանքների ժամկետները մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 25-ը երկարաձգելու անհրաժեշտության հարցը: | Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծով ԳՉԾ-ով նախատեսվում է գումար հատկացնել միայն այն աշխատանքների և ծառայությունների մասով, որոնց հանձնման-ընդունման արձանագրություններն արդեն ներկայացվել են: Ինչ վերաբերում է կողմերի նկատմամբ պայմանագրերով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելուն, ապա հիմքերի առկայության դեպքում օրենսդրությանը և պայմանագրերին համապատասխան կհաշվարկվեն և կկիրառվեն տույժեր: Պայմանագրերի րկարաձգման ժամկետները կրկին քննարկվել են կապալառուների հետ և Նախագծում շտկվել են: |  |
| 4. Միաժամանակ առաջարկում ենք Նախագծի՝ - վերնագրում «վերաբաշխում,» բառից հետո ավելացնել «փոփոխություններ և լրացումներ,» բառերը, ինչպես նաև ճշտել 2-րդ կետում ներկայացված պայմանագրերի մասով ֆինանսական ցուցանիշները: - 4-րդ կետի 1-3 ենթակետերում նշել պայմանագրերի կատարող կողմերի անվանումները, իսկ 5-րդ կետում՝ աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագր(եր)ի տվյալները (ծածկագիրը, կնքման ամսաթիվը, պայմանագրի կատարող կողմի անվանումը), ինչպես նաև նշել, թե պայմանագրի գնի քանի տոկոսի չափով է նախատեսվում կատարել փոփոխություններ: - Ներկայացնել նոր հավելված՝ Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումներ կատարելու վերաբերյալ: - NN 1, 2, 6 և 7 հավելվածների աղյուսակների գլխավերևում ավելացնել «Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում)» բառերը, NN 3 և 4 հավելվածների մասով՝ «Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)» բառերը, իսկ NN 9 և 5 հավելվածների մասով՝ «Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները նշված են փակագծերում)» բառերը: - N 4 հավելվածում ճշտել «ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի վերակառուցում» օբյեկտի ինն ամսվա ֆինանսական ցուցանիշը, իսկ N 9 հավելվածում՝ ծրագրերի միջոցառումների հանրագումարը: - NN 1, 2, 6 և 7 հավելվածներում ճշտել «1163» ծրագրի «11005. Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի անցկացում» միջոցառման գծով նվազեցվող հատկացումների եռամսյակային համամասնությունները, իսկ N 8 հավելվածում՝ «1168» ծրագրի «32001» միջոցառման անվանումը: | -Ընդունվել է Կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ |  |
| 2. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 15.03.2021թ. |
|  |  | N 01/16.1/1979-2021 |
| «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծում առաջարկում եք կատարել հետևյալ փոփոխությունները. Երևան քաղաքի թիվ 22 հիմնական դպրոցի համար ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով նախատեսված 136,732.1 հազար ՀՀ դրամի փոխարեն հատկացնել 263.839.3 հազար ՀՀ դրամ: Տարբերությունը` 127,107.2 ՀՀ դրամը, կազմում է նախատեսված պայմանագրի շրջանակներում նախկինում նվազեցված, սակայն օբյեկտի ամբողջական աշխատանքների ավարտման և շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքները, ինչպես նաև դպրոցի Բ մասնաշենի տանիքի վերակառուցման աշխատանքները՝ որոնք ի սկզբանե նախատեսված չեն եղել (համապատասխան տեղեկակատվությունը ներկայացվում է N 2 և 3 հավելվածներով): | Ընդունվել է ի գիտություն Լրացուցիչ գումարը հնարավոր կլինի հատկացնել միայն ավելացված ծավալի նախահաշվի համապատասխան փորձաքննություն անցնելուց հետո, ինչի համար անհրաժեշտ է ՀՀ կառավարության թույլտվությունը՝ չկիրառելու ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի պահանջները: Նշված պահանջները չկիրառելու համար Նախագծում ներառված է համապատասխան կետ: |  |
| 3. ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացված՝ Մշտապես գործող ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 23.03.2021թ-ի նիստի օրակարգի N 10 նախագծի վերաբերյալ տեղեկանք |  | 23.03.2021թ. |
| 1. Նկատի ունենալով, որ նախագծի 5-րդ կետում նշված՝ Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի նորոգման նպատակով նախատեսվող միջոցները հատկացվում են կնքված պայմանագրի շրջանակներում դեռևս չկատարված աշխատանքների կատարման համար, առաջարկում ենք խմբագրել նախագծի 5-րդ կետը՝ որպես ավելորդ դրույթ հանելով աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների ավելացմանը վերաբերող դրույթները, ինչպես նաև նշել պայմանագրի ծածկագիրը: | Ընդունվել է Նախագծի համապատասխան կետը խմբագրվել է |  |
| 2. Նախագծի 4-րդ կետի՝ - 1-ին ենթակետում նշված պայմանագրով շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետները սահմանված է եղել 60 օր, նախագծով նախատեսվում է այդ ժամկետը երկարաձգել մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ, - 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված պայմանագրով՝ մոտ 100 օր (պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 1-ը), նախագծով նախատեսվում է այդ ժամկետները երկարաձգել համապատասխանաբար մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 25-ը և հուլիսի 1-ը ներառյալ: Նշվածով պայմանավորված՝ առաջարկում ենք վերանայել՝ վերջիններիս շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ժամկետները նշված ժամկետներով երկարաձգելու անհրաժեշտության հարցը: | Ընդունվել է ի գիտություն Ժամկետները կրկին քննարկվել են (նաև շինարարական աշխատանքներն իրականացնողների հետ) և Նախագծում նշված են իրատեսական ժամկետները: |  |