ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 57-րդ կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված պայմանագրերում (այսուհետ՝ Պայմանագրեր)՝ պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանելով կատարման նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ քան մինչև 2021 թվականի հուլիսի 30-ը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները։

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված պայմանագրերում՝

1) շինարարական կապալի պայմանագրերի շրջանակներում չկատարված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացման համար սահմանելով նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ քան մինչև 2021 թվականի հուլիսի 30-ը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները։

2) մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրությունը սահմանել չկատարված աշխատանքների գումարի չափով:

3. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը սույն որոշման N 2 հավելվածի 2-րդ կետով նախատեսված՝ ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/1ՏՀ պայմանագրի 1.1 հավելվածում կատարել փոփոխություն՝ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ցանկից հանելով «Հ-36, Մ4-Իջևան-Նավուր-Բերդ-Այգեպար կմ7+500-ում փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքներ»-ի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունները՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջը:

4. Սահմանել, որ

1) սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված շինարարական կապալի պայմանագրերի շրջանակներում հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերը երկարաձգվում են սույն որոշման 1-ին կետի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով սահմանված ժամկետով.

2) սույն որոշման N 1, N 2 հավելվածներում և սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված պայմանագրերում համապատասխան փոփոխությունները կատարվում են սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրյա ժամկետում։

3) սույն որոշման 3-րդ կետի կիրառման արդյունքում առաջացած 2,036,364.5 ՀՀ դրամը ուղղվում է ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/1ՏՀ պայմանագրի երկարաձգված լրացուցիչ ժամկետում ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-3, ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-3, ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-3, ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5 շինարարական կապալի պայմանագրերի շրջանակներում չկատարված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցմանը:

5. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 3 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2215-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 9, 9.1 և 10 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա:

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

-ի N  - Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

| Հ/Հ | Կապալառու/տեխնիկական/հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության անվանումը | Պայմանագրի ծածկագիրը | Հրավերով նախատեսված |
| --- | --- | --- | --- |
| Կապալառու կազմակերպություններ |  |  |  |
| 1 | «Ապառաժ» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-3 | 1 |
| 2 | «Ապառաժ» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Շ-8 | 9 |
| 3 | «Էն Շին» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2 | 4 |
| 4 | «ՃանՇին» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1 | 1 |
| 5 | «Ծովագյուղի ՃՇՇ» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-2 | 2 |
| 6 | «Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-3 | 3 |
| 7 | «Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5 | 5 |
| 8 | «Խաչհար» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/12Շ-2 | 2 |
| 9 | «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/10Շ-2 | 2 |
| 10 | «Էն Շին» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2 | 1 |
| 11 | «Էն Շին» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2 | 3 |
| 12 | «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-2 | 2 |
| 13 | «Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-3 | 3 |
| 14 | «ՎՄՎ Քոմփնի» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/18Շ | 1 |

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

-ի N  - Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

| Հ/Հ | Կազմակերպության անվանումը | Պայմանագրի ծածկագիրը |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Կոքս քնսալթ ԳՄԲՀ» | ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/2ՏՀ |
| 2 | «Էգիս ինթերնեյշնլ» ընկերություն | ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/1ՏՀ |