ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ԼՈՌՈՒ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԵՎ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 29.04.2021 թ |
| --- | --- | --- |
|  |  | N01/8-4/6586-2021 |
| 1․ ՀՀ Լոռու մարզի «Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում մասնակի նորոգման, ասֆալտապատման և տուֆապատման միջոցով» միջոցառման գծով ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող գումարն առաջարկում ենք ճշտել նկատի ունենալով որ կապալի աշխատանքների գնման պայմանագրի համաձայն պայմանագրի ընդհանուր գինը 88062.0 հազար դրամ է մինչդեռ Նախագծին կից ներկայացված փորձագիտական դրական եզրակացություն ունեցող նախագծանախա-հաշվային փաս¬տաթղթերի՝ իրականացվելի աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 76816.4 հազար դրամ բ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Զոլաքար համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում» միջոցառման մասով առաջարկում ենք ճշտել ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման չափը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 16.11.2006թ-ի N 1708-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 24-րդ կետով սահմանված չափաբաժինների: գ) ՀՀ Արմավիրի մարզի «Նոր Կեսարիա համայնքի տան մասնակի վերանորոգում» միջոցառման իրականացվելիք աշխատանքների նախահաշվային արժեքը՝ ըստ փորձագիտական դրական եզրակացություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաս-տաթղթերի կազմում է 12,083.1 հազար դրամ, սակայն ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման չափը հաշվարկվել է 12,380.0 հազար դրամի /առանց նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման արժեքի/ պայմանագրային արժեքներից, որը հիմնավորման կարիք ունի: 2. Նախագծով առաջարկվում է «ՀՀ Վայոց ձորի Արենի համայնքի Աղավնաձոր, Արենի, Ելփին, Չիվա, Խաչիկ, Ռինդ, Արփի, Գնիշիկ բնակավայրերում խմելու ջրի կապտաժների և ջրագծերի կառուցում» միջոցառման շրջանակներում իրականացնել Աղավնաձոր բնակավայրում թվով 4 կապտաժների վերանորոգման աշխատանքներ: Նկատի ունենալով, որ նշված բնակավայրը չի հանդիսանում սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային (վերը նշված 8 բնակավայրերից 6-ը սահմանամերձ են և/կամ բարձր լեռնային), և առկա է վերանորոգման աշխատանքների առանձին փորձագիտական դրական եզրակացություն, առաջարկում ենք Նախագծում այն դիտարկել որպես առանձին միջոցառում՝ համապատասխան պետական աջակցության սահմանաչափով։ 3. Ճշգրտման անհրաժեշտություն ունի ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Գեղի համայնքում ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում» միջոցառման պետական աջակցության չափը, նկատի ունենալով, որ աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրային արժեքը կազմում է 227.0 հազար դրամ՝ Ցանկում նշված 1,116.7 հազար դրամի փոխարեն (վերջինս հանդիսանում է թվով 3 միջոցառման արժեք): 4. Նախագծում առկա խմբագրական բնույթի թերությունների կապակցությամբ առաջարկում ենք. ա) Նախագծի N 2 հավելվածում նշված՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի «Խանջյան համայնքի մշակույթի տան արևային ֆոտովոլտային համակարգի տեղակայում» «Նորակերտ համայնքի գազիֆիկացում» «Նալբանդյան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում» «Նոր Կեսարիա համայնքի տան մասնակի վերանորոգում» ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Զոլաքար համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում» ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի «Գազիֆիկացման ծրագիր» «Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում մասնակի նորոգման, ասֆալտապատման և տուֆապատման միջոցով» ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Գեղի համայնքում ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում» և «Առինջ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքներ» միջոցառումների անվանումները համապատասխանեցնել փորձագիտական դրական եզրակացություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաս-տաթղթերում նշված օբյեկտների անվանումներին բ)Նախագծի N 5 հավելվածի աղյուսակում առաջին կիսամյակ և ինն ամիս սյունակներում նշված «(500,000.0) թվերը փոխարինել «319,989.7.0» թվերով, իսկ «տարի» սյունակում նշված «(819,989.7) թիվը փոխարինել «0.0»-ով, գ) Նախագծի N 6 հավելվածի աղյուսակում ՀՀ կառավարության մասով առաջարկում ենք հանել ոչ ֆինանսական ցուցանիշները։ Միաժամանակ առաջարկում ենք ճշտել ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին վերաբերվող աղյուսակի համարը, իսկ նույն հավելվածում ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի գծով առաջարկում ենք նշել 5 համայնք։ - Նախագծի N 2 հավելվածի աղյուսակում «առաջին կիսամյակ» և «տարի» սյունակներում, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության մասով «տարի» սյունակում ճշտել 12007 միջոցառման գծով ֆինանսական ցուցանիշները և ըստ այդմ խմբագրել Նախագծի 2-րդ կետն ու համապատասխան հավելվածները։ Միաժամանակ նույն հավելվածի աղյուսակում նշված՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի «Առինջ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքներ» միջոցառումների անվանումը համապատասխանեցնել փորձագիտական դրական եզրակացություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նշված օբյեկտի անվանմանը։ - Նախագծի N 6 հավելվածի ՀՀ կառավարությանը վերաբերող աղյուսակում ըստ եռամսյակային համամասնությունների ճշտել 12007 միջոցառման գծով ֆինանսական ցուցանիշները։ | Ընդունվել Է։ Փաթեթում ներառվել են նախագծին կից ներկայացված փորձագիտական դրական եզրակացությունը և նախահաշիվը՝ 93,037․4 հազար դրամով։ Ընդունվել է։Կատարվել է համապատասխան ուղղումը։ Ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան ուղղումը։ Չի ընդունվել։ Ներկայացված ծրագիրը վերաբերում է Ռինդ բնակավայրին, որը սահմանամեձ է։ Ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան ուղղումը։ Ընդունվել է։ Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները։ Ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան ուղղումը։ Ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան ուղղումը։ Ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան ուղղումը։ |  |
| 2. Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտե |  | 11.05.2021 թ |
| - Նախագծի N 2 հավելվածի աղյուսակում «առաջին կիսամյակ» և «տարի» սյունակներում, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության մասով «տարի» սյունակում ճշտել 12007 միջոցառման գծով ֆինանսական ցուցանիշները և ըստ այդմ խմբագրել Նախագծի 2-րդ կետն ու համապատասխան հավելվածները։ Միաժամանակ նույն հավելվածի աղյուսակում նշված՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի «Առինջ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքներ» միջոցառումների անվանումը համապատասխանեցնել փորձագիտական դրական եզրակացություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նշված օբյեկտի անվանմանը։ - Նախագծի N 6 հավելվածի ՀՀ կառավարությանը վերաբերող աղյուսակում ըստ եռամսյակային համամասնությունների ճշտել 12007 միջոցառման գծով ֆինանսական ցուցանիշները։ | Ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան ուղղումը։ |  |