ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ԱՐԱՐԱՏԻ, ԱՐՄԱՎԻՐԻ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԵՎ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 15.06.2021թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01/8-4/9363-2021 |
| - Նախագծով ներկայացված՝ ա) ՀՀ Կոտայքի մարզի «Գառնի համայնքի երաժշտական դպրոցի վերանորոգում» ծրագրի ընդհանուր արժեքը ըստ ներկայացված հայտի կազմում է 17,070.5 հազար դրամ: Մինչդեռ Նախագծին կից ներկայացված տեղեկանքի համաձայն՝ ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 17,130.5 հազար դրամ, միաժամանակ տեղեկացվում է, որ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարվել է լրամշակում, որի արդյունքում ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 27,684.3 հազար դրամ, և առաջարկվում է մնացած գումարային տարբերությունը՝ 10,553.8 հազար դրամը ներդնել համայնքային բյուջեից, սակայն պետական աջակցության տոկոսը հաշվարկվել է կնքված 27,274.8 հազար դրամի պայմանագրերի գումարից, որը առաջարկում ենք ճշտել: բ) ՀՀ Արմավիրի մարզի «Փարաքար համայնքի կոյուղագծի կառուցում 1400գծմ, Թաիրովի Վ. Մամիկոնյան փողոցից մինչև Փարաքարի Արարատյան փողոց» ծրագրի գծով 32,151.0 հազար դրամ նախատեսելու առաջարկությունը հիմնավորման և պարզաբանման անհրաժեշտություն ունի, նկատի ունենալով, որ Նախագծին կից ներկայացված փաստաթղթային փաթեթի տեղեկատվության համաձայն՝ նշված ծրագիրը հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ստացել է 2019թ-ին, կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիրը կնքվել է 30.06.2020թ-ին և պայմանագրում նշված աշխատանքների կատարման ժամկետի վերաբերյալ վերջին համաձայնագիրը կնքվել է 15.03.2021թ-ին՝ ժամկետ սահմանելով 01.04.2021թ.-30.04.2021թ-ը: - Միաժամանակ առաջարկում ենք ճշտել ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի ծրագրերի գծով ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները: | Ընդունվել է։ Նախագծում կատարվել են համապատասխան ուղղումներ: «Փարաքար համայնքի կոյուղագծի կառուցում 1400գծմ, Թաիրովի Վ. Մամիկոնյան փողոցից մինչև Փարաքարի Արարատյան փողոց» ծրագրի մասով համայնքը կատարել է իր 45% վճարման պարտավորությունը: Ծրագրի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են համաձայնագրում նշված ժամկետում և անհրաժեշտություն է առաջանում ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորման՝ վճարումն ուշացնելու համար քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների դրույթներով առաջանում է տույժ և տուգանքի պարտավորություն։ Ընդունվել է։ Նախագծում կատարվել են համապատասխան ուղղումներ: |  |