ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

- Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է 2021 թվականին Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագրի (Տրանշ 3) արդյունավետ իրականացման ապահովման անհրաժեշտությամբ:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային  ծրագրի (Տրանշ 3) շրջանակներում Թալին Լանջիկ` կմ71+500-ից կմ90+200 հատվածում ընթանում են հիմնանորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքներ: Կապալառուն ներկայացրել է կատարողական ակտեր, որոնց համար իրականացվել են համապատասխան վճարումներ, իսկ 2021թ. պետական բյուջեի առաջին կիսամյակով նախատեսված գումարները սպառվել են: Կապալառուն ներկայացրել է նոր կատարողական ակտ, որի վճարման համար ինչպես վարկային, այնպես էլ համաֆինանսավորման մասով բավարար ֆինանսական միջոցներ առկա չեն: Ճանապարհաշինության ընթացքը սահուն իրականացնելու համար, անհրաժեշտ է 2021թ. պետական բյուջեում կատարել վերաբաշխումներ, որը առաջարկում ենք իրականացնել 1049 ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագրի շրջանակներում. 21011 միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածում ավելացնել 813,000.0 հազար ՀՀ դրամ, որից վարկային միջոցների մասով՝ 680,000.0 հազար ՀՀ դրամ, համաֆինանսավորման մասով՝ 133,000.0 հազար ՀՀ դրամ: Նշված գումարները առաջարկում ենք նվազեցնել նույն միջոցառման 5129 «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» հոդվածի վարկային մասից 150,000.0 հազար ՀՀ դրամ, 21009 միջոցառման «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագրի (Տրանշ 3)» 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածում առկա մնացորդից՝ վարկային միջոցների մասով՝ 435,000.0 հազար ՀՀ դրամ, համաֆինանսավորման մասով՝ 68,000.0 հազար ՀՀ դրամ, 21014 միջոցառման «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի» 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածի համաֆինանսավորման մասից 3,000.0 հազար ՀՀ դրամ և 11009 միջոցառման «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)» 4639 «Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ» հոդվածի համաֆինանսավորման մասից 33,000.0 հազար ՀՀ դրամ, 4822 «Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ» հոդվածի համաֆինանսավորման մասից 9,000.0 հազար ՀՀ դրամ և 4861 «Այլ ծախսեր» հոդվածից վարկային միջոցների մասից՝ 20,000.0 հազար ՀՀ դրամ, համաֆինանսավորման մասից՝ 95,000.0 հազար ՀՀ դրամ:

- Կարգավորման նպատակը

Նախագծի ընդունման արդյունքում առավել արդյունավետ կօգտագործվի վարկային և համաֆինանսավորման միջոցները՝ ապահովելով ժամանակին և անհրաժեշտ որակով հիմնանորոգված կենսական նշանակության ճանապարհային ցանց:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Ներկայացված որոշման նախագիծը մշակվել է «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից:

- Ակնկալվող արդյունքը

Հիմնանորոգված ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովում:

- Իրավական ակտն ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին

«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ  լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: