Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |  | 29.09.2021թ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N 01/26/15285-2021 |  |
| Ուսումնասիրելով 14/09/2021թ. թիվ ԳՍ/34/20514-2021 գրությամբ ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ հայտնում ենք հետևյալը. 1. նախագծի 1-ին կետում անհրաժեշտ է՝ - ճշտել «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի հետ 06/05/2021թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/4Ն-2 պայմանագրի 6.2 կետին կատարված հղումը, քանի որ պայմանագրում նման կետ առկա չէ, - պայմանագրերով և պայմանագրերի բառերի փոխարեն նշել համապատասխանաբար պայմանագրով և պայմանագրի բառերը: |  | Ընդունվել է: |  |  |
| 2. Միաժամանակ հիշյալ պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի համաձայն նախագծման ընթացքում, ինժեներական հետազննումներն իրականացնելուց հետո, ճանապարհի կառուցման համար առաջարկվող ծրագիծը նախագծողը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: |  | Ընդունվել է: Արդեն իսկ համաձայնեցված է: |  |  |
| 3. Նախագծին կից հիմնավորման համաձայն՝ շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկվել են ճանապարհահատվածի ծրագծի մի քանի տարբերակներ, և մինչև վերջնական տարբերակի ընտրությունը համաձայնեցնելը՝ ավարտվել է պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ժամկետը: Նշվածով պայմանավորված առաջարկում ենք նման խնդիրներից խուսափելու համար գնման գործընթացները կազմակերպելիս քննարկել պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների կատարման ժամկետները օրացուցային օրերով սահմանելու հնարավորության հարցը՝ ժամկետների հաշվարկները կատարելով համագործակցող կողմերից պահանջվող համաձայնությունները (թույլատվությունը) և հաստատումները ստանալու օրվանից: |  | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |
| 2. ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | 01/27.4/38218-2021 |
|  |  |  |  | 23.11.2021թ. |
| 1. «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) բնույթն անհրաժեշտ է վերանայել և Նախագիծն ընդունել անհատական իրավական ակտի տեսքով՝ նկատի ունենալով Նախագծի կարգավորման առարկան: Ըստ այդմ էլ՝ անհրաժեշտ է Նախագծի վերնագրից առաջ «Ն» տառը փոխարինել «Ա» տառով: Սույն դիտողությունը բխում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի պահանջներից, համաձայն որի՝ անհատական իրավական ակտը նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա և դրան համապատասխան ընդունված գրավոր իրավական ակտ է, որը սահմանում է վարքագծի կանոն կամ առաջացնում է փաստական հետևանքներ և վերաբերում է միայն դրանում անհատապես նշված անձի կամ անձանց: Ինչպես նաև անհրաժեշտ է վերանայել Նախագծի 2-րդ կետով սահմանվող որոշման ուժի մեջ մտնելու ժամկետը՝ համապատասխանեցնելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 6-րդ մասի դրույթներին, այն է՝ անհատական իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ընդունման մասին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված այլ կարգով պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից, որոնց ուղղված է ակտը, եթե օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ: | Ընդունվել է: Նախագծի վերնագրից առաջ «Ն» տառը փոխարինվել է «Ա» տառով, իսկ նախագծի 2-րդ կետը խմբագրվել է: |  |  |  |
| Նախագծի 1-ին կետով նախատեսվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել 2021 թվականի մայիսի 6-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/4Ն-2 պայմանագրում, մասնավորապես՝ նախատեսվում է պայմանագրում կատարել փոփոխություն և ծառայությունների մատուցման համար սահմանել նոր ժամկետ՝ մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ը: Այս առումով, հարկ ենք համարում նշել, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ի դրությամբ սույն Նախագիծն ընդունված և ուժի մեջ մտած չէ և դեռևս պետական-իրավական փորձաքննության փուլում է: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկում ենք վերանայել Նախագծի 1-ին կետով սահմանվող ծառայությունների մատուցման ժամկետը: | Ընդունվել է: Նախագծի 1-ին կետում ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է սահմանվել 13.12.2021թ.: |  |  |  |