ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

2021 թվականի  N _____  - Ա

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ և 57-րդ կետերին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին սույն կետի 1-10 ենթակետերով նշված պայմանագրերում չկիրառել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով պայմանավորված աշխատանքների փոխարինման պայմանագրային գնի տասնհինգ տոկոսի սահմանաչափը և պայմանագրերով աշխատանքների փաստացի ավարտների ու որոշման նախագծի ընդունման ժամկետների անհամապատասխանությամբ պայմանավորված տույժի և տուգանքի պահանջները.

- «Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի №58 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲ ընկերության միջև 2021 թվականի ապրիլի 9-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 35.0 %,

- «Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի №82 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Բիդեք» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի մայիսի 7-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/38-1» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 35.0 %,

- «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի №127 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲ ընկերության միջև 2021 թվականի ապրիլի 9-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է  31.0 %,

- «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի №144 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲ ընկերության միջև 2021 թվականի մայիսի 10-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-1» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 23.0 %,

- «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի №146 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի մայիսի 10-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-2» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է  35.3 %:

- «Հուշարձանների պատվանդանների վերանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի փետրվարի 2-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/8» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների  գումարային համադրման տոկոսը կազմում է  63%:

- «Երևան քաղաքում հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի  և «Նարգիզյանշին» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի մարտի 1-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների  գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 45.3%:

- «Հաղթանակ թաղամասի ջրահեռացման համակարգի կառուցում աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի մարտի 5-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների  գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 37.14%:

- «Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ՎԱՆԴ-ԳԱՍՍ» ՍՊ ընկերության միջև 2020 թվականի մայիսի 27-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/63-1» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների  գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 40.7%:

- «Երևան քաղաքի «Երևանտրանս» ՓԲԸ-ի տարածքում մեքենաների փակ կայանատեղիի նոր մուտքի և պահակակետի կառուցման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Գրանտշին» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի ապրիլի 29-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/22» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների  գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 28.1%: