Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի  N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի

| 1.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 17.02.2022թ. |
| --- | --- |
|  | N 01/8-4/2668-2022 |
| - Նախագծի հիմնավորման համաձայն՝ ՀՀ ջրային կոմիտեի կողմից 19.10.21թ. կնքված ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-21/7-Տ և 22.10.21թ. կնքված ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/8 ծածկագրերով պայմանագրերի կատարման ժամկետներն ավարտվել են 25.12.21թ-ին: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետետով սահմանվում է, որ մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ պայմանագրի կողմի առաջարկությամբ պայմանագրով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել, եթե պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում ենք խմբագրել Նախագիծը և ավելացնել նոր դրույթ՝ բացառություն սահմանելով Կարգի վերոնշյալ կետով սահմանված պահանջների նկատմամբ: Միաժամանակ գտնում ենք, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ պայմանագրի կողմերի նկատմամբ դրանով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ, ինչպես նաև Նախագծի N 6 հավելվածի գնումների պլանում ներառված 45241152 «Շինարարական աշխատանքներ հիդրոմեխանիկական կառույցների համար» CPV կոդով գնման առարկայի ձեռք բերման համար սահմանել «ՀԲՄ» գնման ձև: | Չի ընդունվել: 22.10.21թ. կնքված ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/8 ծածկագրերով պայմանագրերի կատարման ժամկետներն ավարտվում է 26.01.22թ.: Կապալառու կազմակերպությունը պայմանագրի երկարաձգման նպատակով 13.01.2022թ. գրությամբ դիմել է Պատվիրատուին: 20.01.22թ. կայացած մասնագիտական խմբի նիստի արդյունքում որոշվել է, հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 30 օրով, այն սահմանելով 22.02.2022թ., որի հիման վրա կնքվել է 26.01.2022թ. N 1 համաձայնագիրը: Ընդունվել է: |
| - Ինչ վերաբերում է Նախագծում առկա խմբագրական բնույթի վրիպակներին, ապա առաջարկում ենք. - Նախագծի N 5 հավելվածի N 2 աղյուսակի վերնագրի և ՀՀ կառավարությանը վերաբերող մասի «9.1.58» թվերը փոխարինել «9.1.59» թվերով, - որպես ավելորդ՝ հանել Նախագծի N 7 հավելվածը: | Ընդունվել է: |