ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի

| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 01/26/5186-2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30․03․2022թ․ |
| Ուսումնասիրելով ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը առաջարկում ենք՝ 1․ աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանելիս հաշվի առնել պայմանագրով ի սկզբանե նախատեսված ժամկետը, նկատի ունենալով, որ եթե աշխատանքների փաստացի կատարման ընթացքում ի հայտ կգան նախատեսված ժամկետներից ավելի երկարաձգելու օբյեկտիվ պատճառներ, ապա այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել 30 օրով՝ ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. N 526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջներին համապատասխան. 2․ նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու, ինչպես նաև մասնակիցներին աշխատանքների կատարման համար միանման պայմաններ սահմանելու և պայմանագրերի կատարման փուլում ժամկետների երկարաձգման կամ մերժման որոշումների կայացման միասնական մոտեցում կիրառելու անհրաժեշտությունից ելնելով, այն ընթացակարգերում, որոնք կազմակերպվում են Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, աշխատանքների կատարման ժամկետները սահմանել պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված օրացուցային կամ աշխատանքային օրերով: | 1․ Ընդունվել է։ Նախագծի 1-ին կետը խմբագրվել է։ 2․ Ընդունվել է ի գիտություն։ |  |
| 2. ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | /01/07/755-2022 |
|  |  | 28․03․2022թ․ |
| Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |  |