ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ԱՐԱՐԱՏԻ, ԱՐՄԱՎԻՐԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ԼՈՌՈՒ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՇԻՐԱԿԻ,  ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 28.03.2022թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | թիվ № 01/8-4/4824-2022 |
| Նախագծով ներկայացված՝ ՀՀ Տավուշի մարզի «Գանձաքար համայնքի ջրամատակարարման համակարգի անհատական միացումներում ջրաչափական հանգույցների կառուցում» ծրագրի արժեքը կազմում է 39,618.9 հազար դրամ: Փորձագիտական դրական եզրակացությունը տրվել է 56,819.7 հազար դրամ արժեք ունեցող նախագծանախա-հաշվային փաստաթղթերին, որոնց մասով 12.08.2021թ. կնքված կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N ՀՀՏՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01 պայմանագրի արժեքը կազմել է 43,560.0 հազար դրամ: Սույն թվականի փետրվարի 7-ին կնքված N 1 համաձայնագրով վերը նշված պայմանագրում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ՝ նվազեցվել են աշխատանքների ծավալներն ու աշխատանքների արժեքը։ Հետևաբար անհրաժեշտ է Նախագծին կից ներկայացնել փոփոխությունների վերաբերյալ փորձագիտական դրական եզրակացություն: | Ընդունվել է «Գանձաքար համայնքի ջրամատակարարման համակարգի անհատական միացումներում ջրաչափական հանգույցների կառուցում» ծրագրի արժեքը նախագծից հանվել է՝ փոփոխությունների վերաբերյալ փորձագիտական դրական եզրակացություն ստանալուց հետո հաջորդ նախագծում ընդգրկելու նպատակով: |  |