ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԷՖԱՍԷԿ ԻՆԺԻՆՅԱՐԻԱ Ի ՍԻՇՏԵՄԱՇ ԷՍԵ Ա» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| Իրավական ակտի հիմնավորումը |  |
| --- | --- |
|  | Կարգավորման ենթակա խնդրի սահմանումը և առկա իրավիճակը |
|  | Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Ընկերություն) 2016թ. հուլիսի 1-ին Պորտուգալիայի Հանրապետությունում գրանցված «Էֆասէկ Ինժինյարիա Ի Սիշտեմաշ Էսե Ա» ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) հետ կնքել է «110 կՎ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման, նախագծման, մատակարարման և տեղակայման» № HV-W-ESRAF-1/2015_2 պայմանագիրը, որով նախատեսված աշխատանքների կատարումը, էներգահամակարգի պահանջների փոփոխությամբ պայմանավերված, կասեցվել է 2017թ. հոկտեմբերի 24-ին և վերսկսվել է միայն 2021թ. մարտի 12-ին՝ Ընկերության և Կապալառուի միջև «110 կՎ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման, նախագծման, մատակարարման և տեղակայման» № HV-W-ESRAF-1/2015_2 պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ» № 3 համաձայնագրի կնքմամբ: Վկայակոչված պայմանագրի շրջանակներում, ի թիվս այլ աշխատանքների, Կապալառուն պարտավորվել է իրականացնել քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման, շինարարության իրականացման ու ինժեներական հետազննման աշխատանքներ, որոնք «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 17-րդ կետի 1-ին, 3-րդ և 5-րդ ենթակետերի համաձայն՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներ են: «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.1. մասի համաձայն՝ օտարերկրյա իրավաբանական անձինք ՀՀ կառավարության որոշմամբ կարող են իրականացնել սույն օրենքով նախատեսված լիցենզավորման ենթակա գործունեություն օտարերկրյա պետությունների տված համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում: Պորտուգալիայի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Կապալառուին 2019թ. հոկտեմբերի 7-ին տրվել է հանրային աշխատանքների իրականացման № 17281 լիցենզիան (կցվում են), իսկ «Սերտիֆիկացման միջազգային ցանցի» կողմից՝ ISO9001 ստանդարտի համապատասխանության սերտիֆիկատը (կցվում է), որի համաձայն, Կապալառուն, ի թիվս գործունեության այլ տեսակների, «Լիավարտ հիմունքներով» պայմանագրերի հիման վրա ծրագրերի կառավարման և իրականացման, ճարտարագիտության, մատակարարման, մոնտաժման, փորձարկումների, էլեկտրական և էլեկտրամեխանիկական համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և անցկացման մասով համապատասխանում է ISO 90012015 ստանդարտներին: Կապալառուն լայն փորձառություն ունի էներգետիկ օբյեկտների կառուցման, էլեկտրաէներգիայի հուսալիության բարձրացման և էներգահամակարգի զարգացման բնագավառում (կատարված աշխատանքների ցանկը կցվում է): Վերջինս ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ-ում հիմնել է մասնաճյուղ և գործունեություն է ծավալում մասնաճյուղի միջոցով (պետական գրանցման վկայականը և ներդիրը կցվում են): |
|  | Կարգավորման նպատակը |
|  | ՀՀ կառավարության սույն որոշման նախագծի ընդունմամբ առաջարկվում է Կապալառուին տրամադրել «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 17-րդ կետի 1-ին, 3-րդ, և 5-րդ կետերով նախատեսված՝ քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման, շինարարության իրականացման ու ինժեներական հետազննման գործունեության իրականացման թույլտվություն: |
|  | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք |
|  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ |
|  | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Ընկերության 110 կՎ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման, նախագծման, մատակարարման և տեղակայման աշխատանքների պատշաճ իրականացում: |
|  | Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության, պետական բյուջեում եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին |
|  | «Էֆասէկ Ինժինյարիա Ի Սիշտեմաշ Էսե Ա» ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակների իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջանում, պետական բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: |
|  | Նախագծի կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ |
|  | «Էֆասէկ Ինժինյարիա Ի Սիշտեմաշ Էսե Ա» ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակների իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը չի բխում Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիր մինչև 2040 թվականը և այլ ռազմավարական փաստաթղթերից: |