ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ. ՏՐԱՆՇ-1,

ԾՈՎԱԿԱԼ ԻՍԱԿՈՎԻ ՊՈՂՈՏԱ-ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ ՊՈՂՈՏԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Ընթացիկ վիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Ծովակալ Իսակովի-Արշակունյաց նախագծային ճանապարհահատվածը հանդիսանում է Իսակով-Լենինգրադյան ճանապարհահատվածի տրամաբանական շարունակությունը և կապող օղակ է հանդիսանում Ծովակալ Իսակովի և Արշակունյաց պողոտաների միջև: Նախագծող ընկերության կողմից կազմվել է Ծովակալ Իսակովի-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի մանրամասն նախագիծը:

Ներկայումս ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ՝ համաձայնագրով նախատեսված ծրագրի շրջանակներում իրականացման ենթակա աշխատանքները շարունակելու համար, ուստի ՀՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացվում Ծովակալ Իսակովի-Արշակունյաց հատվածում գտնվող գույքերի նախնական ուսումնասիրման աշխատանքներ իրականացնելու առաջարկությունը:

Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2011 թվականի մայիսի 19-ին կնքված «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր. Տրանշ-1»  վարկային համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսված է կազմել Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա ճանապարհահատվածի (Իսակով-Արշակունյաց) «Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը» (ՀՕՏԾ):

Նշված ճանապարհահատվածում առկա գույքերի նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշման ընդունումից առաջ հարկավոր է իրականացնել Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածում առկա գույքերի նախնական ուսումնասիրման աշխատանքներ:

«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստան սահման միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհի վերականգնման և բարելավման, քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային և հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրերի» կառավարման խորհրդի (Կառավարման խորհուրդ) 2022 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ ՓՎ/15-2022 Արձանագրության 3-րդ կետով հաստատվել է Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի ՀՕՏԾ-ն «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր. Տրանշ 1»-ի շրջանակներում կազմելու առաջարկը (կցվում է)։

Միաժամանակ առաջարկվում է ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանարպետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 18-ի «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2». Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա ճանապարհահատվածում առկա գույքերի նախնական ուսումնասիրման մասին»  N 200-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), քանի որ Որոշմամբ նախատեսված գործողությունների իրականացմանը հետագա ընթացք չի տրվել, պայմանավորված՝ Ասիական զարգացման բանկի (Բանկ) 2021 թվականի հունվարի 19-ի թիվ ARRM 0004-21 գրությամբ, որով Բանկը հայտնել է, որ Ծրագրի իրականացման ժամկետի ավարտմամբ պայմանավորված հնարավոր չէ նոր պայմանագիր կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման համար (կցվում է)։ Վերջինիս հաջորդել է փոխվարչապետի 2021 թվականի փետրվարի 5-ի 04/03.17/3045-2021 գրությունը՝ Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցման հարցը Ծրագրի կառավարման խորհրդի նիստի օրակարգից հանելու մասին (կցվում է)։

Ուստի, վերը նշված որոշմամբ սահմանված օտարման գործընթացի ժամկետն ավարտվել է և երկարաձգման ենթակա չէ։

Նախնական ոււսումնասիրությունը և հետագա գնահատումը կատարվելու է «Էգիս Ինթերնեյշնլ» խորհրդատվական կազմակերպության կողմից՝ համաձայն «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 1»-ի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանի և «Էգիս Ինթերնեյշնլ» խորհրդատվական ընկերության միջև 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ին կնքված «Նախագծման, շինարարության կառավարման և վերահսկման ծառայությունների մատուցման» պայմանագրի։

2.Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

«Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթների համաձայն՝ մինչև հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշման ընդունումը ձեռքբերողն իրավունք ունի կառավարությանը ներկայացնել առաջարկություն օտարման ենթակա գույքերի նախնական ուսումնասիրման մասին:

Նախագիծը լրամշակվել է և ներկայացվում է նոր խմբագրությամբ՝ հիմք ընդունելով ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից տրված փորձագիտական եզրակացությունը։

3.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի և «ԵԿՆ ԾԻԳ» ՀՈԱԿ-ի կողմից:

4.Ակնկալվող արդյունքը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման դեպքում հնարավոր կլինի ապահովել Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածում առկա գույքերի նախնական ուսումնասիրության իրականացումը և համապատասխան ՀՕՏԾ կազմումը:

5. Տեղեկանք հասարակության մասնակցության մասին.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի՝ հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և փոխհատուցման առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» N 273-Ն որոշմամբ սահմանվում է Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում հանրային մասնակցության և փաստաթղթերի բացահայտման կարգը: Կարգի պահանջը կատարելու նպատակով բնակիչների հետ անցկացվելու են հանդիպումներ տեղում. ներկայացվելու է սեփականության օտարման նպատակը, փոխհատուցման չափերի հաշվարկման մեթոդն ու վճարման կարգը, միաժամանակ, տեղեկատվությունը տրամադրվելու է նաև հեռախոսով:

6. Կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության մասին.

«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծագիր. Տրանշ-1, Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա ճանապարհահատվածում առկա գույքերի նախնական ուսումնասիրման և Հայաստանի Հարապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 200-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել անհրաժեշտ չէ։

7. Կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման մասին

«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծագիր. Տրանշ-1, Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա ճանապարհահատվածում առկա գույքերի նախնական ուսումնասիրման և Հայաստանի Հարապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 200-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում։

8․ Ռազմավարական փաստաթղթերի հետ նախագծի կապի մասին

Նախագիծն ուղղակիորեն բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշման Հավելվածի 2021-2026թթ. Ծրագրի 3.2 կետից, որտեղ որպես տնտեսության զարգացման և սոցիալական կյանքի բարելավման կարևոր նախադրյալ ընդգծվում է ճանապարհային ցանցի զարգացումը և դրա միջոցով տնտեսական ներուժի և մարդկանց կենսական մակարդակի բարձրացումը։

Նախագիծը բխում է նաև ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման Հավելվածի 2021-2026թթ․ Ծրագրի 40․1-րդ կետից, որի համաձայն նախատեսվում է 2021-2026թթ ընթացքում իրականացնել միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների նորոգում (հիմնանորոգում, միջին նորոգում), վերակառուցում և կառուցում։