ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 2. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 21.09.2022թ. |
| --- | --- |
|  | N 01/8-4/16441-2022 |
| Ձեր 19.09.2022թ. N ԳՍ/23.1/24955-2022 գրությամբ ներկայացված՝ ««Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ, որով առաջարկվում է «1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում մի շարք ճանապարհահատվածների մասով նախատեսված գումարների գծով իրականացնել միջեռամսյակային վերաբաշխում, հայտնում ենք հետևյալը. |  |
| 1. Նախագծով առաջարկվում է 9 ամսվա կտրվածքով միջոցառման գծով նախատեսված գումարից 9,661,356.2 հազար դրամը ուղղել ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ, որը տարվա կտրվածքով ամբողջությամբ վերականգնվում է։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մինչև 9 ամսվա ավարտը մնացել է ընդամենը 10 օր, ինչպես նաև այն, որ ՀՀ պետական բյուջեն աճողական է և այդ գումարներն արդեն իսկ արտացոլված են տարվա կտրվածքով նախատեսված հատկացումներում, պարզաբանման կարիք ունի նման վերաբաշխման անհրաժեշտությունը։ Միաժամանակ հաշվի առնելով, որ Նախագծով առաջարկվող վերաբաշխման արդյունքում 9 ամսվա կտրվածքով նվազեցվող գումարները ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղելու պարագայում 9 ամսվա պլանը կգերազանցի տարեկան պլանին, որի հետևանքով խնդիրներ կառաջանա թե Նախագիծը համակարգ մուտքագրելուց, թե պահուստային ֆոնդից հետագա հատկացումների մասով, առաջարկում ենք Նախագծից հանել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդը ժամանակավորապես 9 ամսում համալրելու մասը՝ աճողականությունը չխախտելու համար: | - Ընդունվել է ի գիտություն: Նախագիծը խմբագրվել է։ |
| - Նախագծի 2-րդ կետով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը երկարաձգել ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ» ՓԲԸ-ի հետ 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/23Շ պայմանագրով աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետը՝ կապալառուի նկատմամբ չկիրառելով տույժեր: Որպես հիմնավորում բերվում է վերգետնյա գազատարի հենասյուների տեղափոխման, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության ինտեսիվ և ծանրաբեռնված լինելու պայմանների պատճառով աշխատանքների կատարման անհնարինության հանգամանքը, ինչը կարծում ենք ունի լրացուցիչ հիմնավորման կարիք, քանզի գտնում ենք, որ այդ հանգամանքը շինարարական նորմերի ապահովման տեսակետից կանխատեսելի է ինչպես պատվիրատուի համար՝ նման բնույթի և ծավալի աշխատանքներ պատվիրելիս, այնպես էլ կապալառուի, որպես իր ռիսկով ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալով միավորի: | 2.Ընդունվել է։ Հիմնավորումը լրացվել է։ |
| Միաժամանակ Նախագծի N 6 հավելվածում՝ - նշված 45231177/508 ԳՄԱ կոդով գնման առարկա գնումների էլեկտրոնային համակարգում գնումների պլանում առկա չէ, ինչով պայմանավորված՝ անհրաժեշտ է ճշտել ԳՄԱ կոդը կամ հերթական համարը, - անհրաժեշտ է լրացնել 98111140 ԳՄԱ կոդի հերթական համարը: | Ընդունվել է ի գիտություն։ Նախագծից 1-ին կետը և հավելվածները ամբողջությամբ հանվել են։ |

| ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |
| --- | --- |
| «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք: | Ընդունվել է ի գիտություն։ |