ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

- Կարգավորման ենթակա խնդիրը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ««Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ և կնքված պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) ընդունումը պայմանավորված է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու անհրաժեշտությամբ, ինչպես նաև մի շարք օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներ այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինելու և լրացուցիչ աշխատանքներ իրականացնելու անհրաժեշտությամբ։

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացումը կարգավորվում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով, իսկ պայմանագրի ժամկետի երկարաձգումը   4-րդ կետով։

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը․

2022 թվականի հունվարին ՀՀ վարչապետի Գյումրի կատարած այցի ընթացքում հանձնարարվել էր ՀՀ ոստիկանության  ճանապարհային ոստիկանության գրանցման, հաշվառման և քննական հյուսիսային կենտրոնը տեղափոխել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) Գյումրի քաղաքի Թբիլիսյան խճուղի թիվ 2/14 հասցեում գտնվող արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոնի /այսուհետ՝ Կենտրոն/ վարչական շենք։

Ներկա պահին ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումը տեղափոխվել է ԱՏԳ կենտրոնի վարչական շենքի՝ Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության տարածք և համատեղ օգտագործում են այն։

Հաշվի առնելով, որ Գյումրու ԱՏԳ կենտրոնի կառուցման 2-րդ փուլի աշխատանքների իրականացման հայեցակարգը դեռ քննարկման փուլում է, ուստի «Ա» մասնաշենքի փոփոխություններին կանդրադառնանք ԱՏԳ կենտրոնի վերջնական հայեցակարգը մշակելուց հետո։ Հետևաբար 2022 թվականի հունիսի 30-ին կնքված «ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/1», 2022 թվականի հունիսի 21-ին կնքված «ՀՀ ՊԵԿ-ՄԱԾՁԲ-22/40-Ք» և 2022 թվականի հուլիսի 7-ին կնքված «ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/017» ծածկագրերով պայմանագրերը ֆինանսական միջոցների նվազեցման հիմքով լուծվելու են: Միևնույն ժամանակ հայտնում ենք, որ նման համաձայունությունը կողմերի միջև ձեռք է բերվել նախօրոք: Վերոգրյալ միջոցները կտրամադրվեն Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմով կազմակերպված ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-22/17 ծածկագրերով տեղեկատվության պահոցների սպասարկման ծառայությունների գնման գործընթացների արդյունքում կնքված պայմանագրի ֆինանսավորմանը, քանի որ տվյալ ծառայությունը համարվում է խիստ անհրաժեշտ. այն ապահովում է իրական միջավայրում 24/7 ռեժիմով աշխատող սերվերների համար պահեստամասերի և առաջացած տեխնիկական խնդիրների շուտափույթ շտկում արտադրողի կողմից։

Արևմտյան մաքսատուն-վարչության Երևան քաղաքի, Երևան 42 հասցեում գտնվող վարչական շենքի տարածքի վերանորոգման համար 29․11․2021թ․-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/12 պայմանագրում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություն և ավելացնել պայմանագրի գինը 10 տոկոսի չափով՝ 4,195,0 հազ․ դրամով։

Նախատեսվում է նաև երկարաձգել Արևմտյան մաքսատուն-վարչության Երևան քաղաքի, Երևան 42 հասցեում գտնվող վարչական շենքի տարածքի վերանորոգման համար 29․11․2021թ․-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/12 պայմանագրի, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 10 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների համար 28․10․2021թ․ կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/11 պայմանագրի ժամկետները, ինչպես նաև ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի ենթակառուցվածքների վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների համար 13․05․2022թ․ կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԽԱՇՁԲ-22/1 պայմանագրի ժամկետը՝ հայեցակարգի փոփոխությամբ պայմանավորված։

Փոփոխություններ են կատարվելու նաև Երևան քաղաքի Կոմիտասի պողոտայի թիվ 35 հասցեում գտնվող վարչական շենքի կիսանկուղային հարկի տարածքում ճաշարանի վերակառուցման համար 29․06․2021թ․ կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/2 պայմանագրում,  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 10 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների համար 28․10․2021թ․ կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/11 պայմանագրում և ՀՀ ՊԵԿ Հարավային մաքսատուն-վարչության տարածքում վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ՀԲՄ-ՇՁԲ-21/1 պայմանագրում՝ պայմանագրերով նախատեսված որոշ աշխատանքներ փոխարինվելու են այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնց վրա նախատեսվում է չտարածել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջի սահմանափակումը։

3. Կարգավորման նպատակը և ակնկալվող արդյունքը․

Կոմիտեի կարիքների համար Կոմիտեի Գյումրի քաղաքի Թբիլիսյան խճուղի թիվ 2/14 հասցեում գտնվող արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոնի կառուցման («Ա» մասնաշենքի փոփոխություններ) աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով՝ 2022 թվականի հունիսի 30-ին կնքվել է թիվ ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/1 պայմանագիրը, կառուցման աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար 2022 թվականի հուլիսի 7-ին կնքվել է թիվ ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/017 պայմանագիրը և կառուցման աշխատանքների կատարման նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար 2022 թվականի հունիսի 21-ին կնքվել է թիվ ՀՀ ՊԵԿ-ՄԱԾՁԲ-22/40-Ք պայմանագիրը, որոնք լուծվելու են ֆինանսական միջոցների նվազեցման հիմքով։

Արևմտյան մաքսատուն-վարչության Երևան քաղաքի, Երևան 42 հասցեում գտնվող վարչական շենքի տարածքի վերանորոգման համար 29․11․2021թ․-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/12 պայմանագրի ծավալի 10 տոկոսի չափով ավելացումը՝ 4,195․0 հազ․ դրամ,  նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն։

Արևմտյան մաքսատուն-վարչության Երևան քաղաքի, Երևան 42 հասցեում գտնվող վարչական շենքի տարածքի վերանորոգման համար 29․11․2021թ․-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/12 պայմանագրի, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 10 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների համար 28․10․2021թ․ կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/11 պայմանագրի ժամկետը նախատեսվում է երկարաձգել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն։

Երկարաձգվում է նաև ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի ենթակառուցվածքների վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների համար 13․05․2022թ․ կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԽԱՇՁԲ-22/1 պայմանագրի ժամկետը՝ հայեցակարգի փոփոխությամբ պայմանավորված, կասեցվել են նախագծման աշխատանքները։

ՀՀ ՊԵԿ Հարավային մաքսատուն-վարչության տարածքում վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-21/1, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտա թիվ 10 հասցեում գտնվող վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների համար 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/11 և Երևան քաղաքի Կոմիտասի պողոտայի թիվ 35 հասցեում գտնվող վարչական շենքի կիսանկուղային հարկի տարածքում ճաշարանի վերակառուցման համար 2021 թվականի հունիսի 29-ին կնքված թիվ ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/2 պայմանագրերով նախատեսված որոշ աշխատանքներ այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինելը՝ 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն։

Ելնելով վերոգրյալից Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Կոմիտեի գծով «1023. Հարկային և մաքսային ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում կատարել միջոցառումների միջև վերաբաշխում՝ 83,299.1 հազ. դրամի չափով:

Նախագծի ընդունման դեպքում ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում, ինչպես նաև Նախագծով առաջարկվող նվազեցումների արդյունքում հետագայում ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին նշված գումարի չափով ֆինանսական միջոցների վերականգնման անհրաժեշտություն չի առաջանա:

4․ Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից:

5. «Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ».

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը չի բխում վերը նշված ռազմավարական փաստաթղթերից: