Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1․ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 16.08.22թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01/8-4/14432-2022 |
| ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ, որով առաջարկվում է՝ - Կոմիտեի Արևմտյան մաքսատուն-վարչության Երևան քաղաքի, Երևան 42 հասցեում գտնվող վարչական շենքի տարածքի վերանորոգման համար 29․11․2021թ․-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/12 պայմանագրում կատարել փոփոխություն և ավելացնել պայմանագրի գինը՝ 10 տոկոսի չափով, - Վերոնշյալ փոփոխությունով պայմանավորված ՀՀ 2022թ-ի պետական բյուջեով նախատեսված «1023» ծրագրի «31003. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային ապահովվածության բարելավում» միջոցառման գծով նախատեսված միջոցներից (Գյումրու ԱՏԳ) վերաբաշխել 4, 195.0 հազար դրամ՝ նույն ծրագրի «31004. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում» միջոցառմանը, - Փոփոխություններ կատարել նաև մի շարք այլ աշխատանքների մասով կնքված պայմանագրերում: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք հետևյալը. - Նկատի ունենալով, որ Նախագծի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված ընթացակարգերի արդյունքում առկա են կնքված պայմանագրեր, որոնք հաշվառվել են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, ուստի դրանք կարող են լուծվել միայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի (այսուհետ՝ կարգ) 33-րդ կետի 9-րդ ենթակետով սահմանված պայմանների դեպքում: Նշվածով պայմանավորված՝ առաջարկում ենք Նախագծից հանել հիշյալ ենթակետը: 2. Կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ արհեստական է համարվում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալների ավելացումը, որը գերազանցում է պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը, բացառությամբ սույն կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով հաստատված ցանկում ներառված գնումների: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալները կարող են ավելանալ միայն պայմանագրով աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման համար սահմանված ժամկետում: Ելնելով վերոգրյալից՝ հայտնում ենք, որ եթե Նախագծի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը դեռևս չի լրացել, իսկ կատարվելիք լրացուցիչ աշխատանքների գինը չի գերազանցում կնքված պայմանագրի գնի տասը տոկոսը, ապա նախագծից որպես ավելորդ դրույթ առաջարկում ենք հանել հիշյալ ենթակետը: Հակառակ դեպքում տրամադրել Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում բացահայտել հիշյալ ենթակետով սահմանված պայմանի կիրառման անհրաժեշտությունը: 3. Նախագծի 2-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ կետերով բացառություն է սահմանվում կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների նկատմամբ, ինչով պայմանավորված առաջարկում ենք Նախագծում սահմանել, թե նշված պայմանագրերի գնի քանի տոկոսի չափով է նախատեսվում կատարել փոփոխություն /համադրում/: 4. Ինչ վերաբերում է Նախագծի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսվող պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգմանը, ապա՝ - անհրաժեշտ է հստակեցնել, արդյոք նշված ենթակետով առաջարկվող կարգավորումը վերաբերում է պայմանագրերով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետներին, - անհրաժեշտ է ներառել նաև դրույթ՝ կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջների նկատմամբ բացառություն սահմանելու վերաբերյալ, - առաջարկում ենք պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում ձեռնարկել միջոցներ կողմերի նկատմամբ պայմանագրերով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Նախագծի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված՝ Արտդիանշին ՍՊԸ-ի հետ 29.06.2021թ. կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/2 պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման համար ՀՀ կառավարության 07.04.2022թ. N 475-Ն որոշմամբ հատկացվել են միջոցներ, սակայն կարգի 18-րդ կետով սահմանված պահանջներին համապատասխան 2022թ. չի կնքվել ֆինանասական միջոցների հատկացման համաձայնագիր և պայմանագիրը չի հաշվառվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից: | - Ընդունվել է Նախագծից հանվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը - Ընդունվել է Ներկա պահին պայմանագրի կատարման ժամկետը լրացել է և պայմանագրում փոփոխություն կատարելու համար անհրաժեշտ է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշում։ 3․ Ընդունվել է Պայմանագրեով նախատեսված աշխատանքները այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինման տոկոսը կազմելու է պայմանագրերի գների առավելագույնը երեսունհինգ տոկոսը 4․ Ընդունվել է Առաջարկվող կարգավորումը վերաբերում է պայմանագրերով սահմանված աշխատանք-ների կատարման ժամկետներին, ներառված է նաև դրույթ 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջների նկատմամբ բացառություն սահմանելու վերաբերյալ։ - կողմերի նկատմամբ պայմանագրերով նախատեսված պատասխանատվության միջոց-ներ կիրառելու ուղղությամբ միջոցներ կձեռ-նարկվեն, եթե Նախագծի հիման վրա ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումից հետո չպահպանվեն պայմանագրով նախատեսված պահանջները։ Ընդունվել է Նշված հարցին լուծում տալու նպատակով այն ներառված է Նախագծի մեջ։ |  |