ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի ԹԻՎ CAM 1002 06 D ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ №2-Ի ՍՏՈՐԱԳՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 06.12.2022թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | №Ն/5-2/30141-2022 |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2020 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխություն №2» նախագծում Հայաստանի Հանրապետության համար ֆինանսական պարտավորություններ նախատեսող դրույթներ առկա չեն: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 2. ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 25.11.2022թ. |
|  |  | № 01/14.0.1/52611-2022 |
| Նախագիծը չի պարունակում ՀՀ օրենքին հակասող, օրենքի փոփոխություն կամ նոր օրենքի ընդունում նախատեսող նորմեր: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ֆինանսական կամ գույքային պարտավորություններ նախատեսելու դեպքում Նախագիծը ենթակա կլինի վավերացման: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 3. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  | 30.01.2023թ. |
|  |  | №1111/4392-23 |
| Առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հունվարի 26-ի «Իրավաբանական պարտադիր ուժ չունեցող միջազգային բնույթի փաստաթղթերի կնքման ընաթացակարգերը սահմանելու մասին» թիվ 110-Ն որոշմամբ այսուհետ՝ որոշում՝ հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2020 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխության նախագիծը հանդիսանում է իրավաբանական պարտադիր ուժ չունեցող միջազգային բնույթի փաստաթուղթ և դրա հետագա ընթացքն առաջարկում ենք ապահովել որոշման 17-18-րդ, 22-րդ կետերով սահմանված կարգով: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ հայտնում ենք նաև, որ սույն փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնելու որոշմամբ սահմանված կարգով՝ ստորագրման պահից: | Չի ընդունվել՝ հիմք ընդունելով «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 16.4 հոդվածը, ինչպես նաև ՀՀ-ի և ԶՖԳ-ի միջև 23.04.2020թ. ստորագրված թիվ CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի 9.7 դրույթը (համաձայն որի՝ «ցանկացած փոփոխություն, որը Կողմերի համար չի առաջացնի պարտավորություն, կարող է կատարվել գրավոր փոխադարձ համաձայնությամբ, և այն ուժի մեջ կմտնի Կողմերի ստորագրման օրը»): Հարկ է նշել, որ հիշյալ դրույթը ներառվել է համաձայնագրում «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 16.4 հոդվածի տրամաբանությամբ, որը հնարավորություն է տալիս փոփոխությունը կնքել պարզեցված ընթացակարգերով՝ առանց ուժի մեջ մտնելու ընթացակարգերի ապահովման: Բացի այդ, ԶՖԳ-ի հետ կնքված բոլոր վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերն ու դրանց փոփոխությունները գործող նույն օրենքի շրջանակներում դիտարկվել են միջազգային բնույթի փաստաթղթեր, ներկա փուլում նախկինից տարբեր դիրքորոշումը կարող է ոչ միանշանակ ընդունվել դոնորի կողմից: |  |
| 4. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 12.12.2022թ. |
|  |  | № 01/19623-2022 |
| Եվրոպական Հանձնաժողովի՝ 2016 թվականի մայիսի 31-ի C(2016)3436 և 2017 թվականի ապրիլի 25-ի C(2017)2835 որոշումներով հաստատվել է Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (այսուհետ՝ Գործակալություն) կողմից ներկայացված «Հայաստան-Ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացումը ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) ԵՄ աջակցության առաջարկը։ Ծրագիրն իրականացնող մարմիններն են՝ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը (գյուղատնտեսության ոլորտ 8․5մլն եվրո) և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը (ոռոգման ոլորտ 1․5 մլն եվրո)։ Ծրագրի ամբողջական համակարգումն իրականացվելու է Կառավարման խորհրդի միջոցով։ Ծրագրի «Ֆինանսավորման համաձայնագիրը» ստորագրվել է 2020 թվականի ապրիլի 23-ին: 2020 թվականի մայիսի 27-ին ՀՀ կառավարությունը N 849-Ա որոշմամբ հավանություն է տվել 2020 թվականի ապրիլի 23-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 10 000 000 եվրո գումարի չափով թիվ CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրի նախագծին։ Ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ տեխնիկական աջակցության (4․4 մլն եվրո) և ներդրումների (5․6 մլն եվրո) բաղադրիչների միջոցով ժամանակակից պահանջներին համապատասխան ոռոգման զարգացումը՝ վերացնելով ջրի պահուստավորման, ոռոգման ենթակառուցվածքների, հողերի կոնսոլիդացիայի, ուսուցողական ծառայությունների ու վարկերի հասանելիության հետ կապված ոլորտային խոչընդոտները, աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների իրականացման հարցում, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացմանը, աջակցել ֆերմերների որակյալ ուսուցման ծրագրի ընդլայնմանը՝ նպաստելով ֆերմերների գյուղատնտեսական փորձի համապատասխանեցմանը ներկայիս պահանջներին և բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբույսերի մշակման զարգացմանը, մշակել այնպիսի ֆինանսավորման գործիքներ, որոնց միջոցով ֆերմերները, ֆերմերային խմբերը և կոոպերատիվները հնարավորություն կունենան գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռքբերելու և ոռոգման տեխնոլոգիաներում ներդրումներ իրականացնելու, որն ուղղված է մասնավորապես՝ Արարատ և Արմավիր մարզերին։ Ծրագրի իրականացումն ուշացել է, քանի որ՝ - Ֆինանսավորման համաձայնագիրը ուշացումով է ստորագրվել /2020 թվականի ապրիլի 23-ին, որը հաստատվել է ՀՀ նախագահի կողմից 2020թ. հունիսի 9-ին/ - Ներպետական գործընթացի ավարտման մասին Գործակալությանը պաշտոնական գրություն է ուղարկվել 2020 թվականի հունիսին, սակայն Գործակալությունից արձագանքը ստացվել է միայն 2020 թվականի դեկտեմբերին, որին հաջորդել է տարբեր վավերապայմանների առկայությունը, որը պետք է ապահովեր ֆրանսիական կողմը: - Միջազգային օպերատորի ընտրության համար մրցույթի հայտարարությունը վերահրապարակվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ին։ Արդյունքում՝ 2021թ․-ի դեկտեմբերին Ծրագիրն ավարտվել է դեռևս չմեկնարկած։ 2021 թվականի հուլիսի 28-ին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը դիմել է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ Ծրագրի ֆինանսավորման համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման և դրամաշնորհային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետները համապատասխանաբար մինչև 19.12.2025թ.-ը և 19.09.2025թ.-ը երկարաձգելու առաջարկով, և վերջինս առաջարկել է Ծրագրի իրականացման ժամկետը սահմանել 2023 թվականի դեկտեմբերի 19-ը։ 2022 թվականի մայիսի 20-ին ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (այսուհետ՝ ԶՖԳ) միջև 2020 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխություն №1-ը», համաձայն որի՝ Ծրագրի իրականացման և դրամաշնորհային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետները երկարաձգվել են համապատասխանաբար մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 19-ը և 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ծրագրի միջոցառումների իրականացման համար պահանջ է հանդիսանում միջազգային օպերատորի ընտրությունը, 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ին Գործակալության համաձայնությունն ստանալուց հետո վերահայտարարվել է միջազգային մրցույթ, որին մասնակցելու համար դիմել է 9 կազմակերպություն։ Արդյունքում՝ հաղթող է ճանաչվել IBF International Consulting (Բելգիա, առաջատար գործընկեր, համատեղ ձեռնարկության (ՀՁ) անդամ ) - AETS-Application Européenne de Technologies et de Services (Ֆրանսիա, ՀՁ անդամ) - Ամերիա ՓԲԸ (Հայաստան, ՀՁ անդամ), CAPA-Chamber d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques (Ֆրանսիա, Հայաստան ՀՁ անդամ) համատեղ ձեռնարկությանը (ենթախորհրդատուներ՝ Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ (Հայաստան) և CARD Agroservice ՓԲԸ (Հայաստան): Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ապահովել՝ 1. Առնվազն 2 000 հա ոռոգվող պիլոտային տարածքների արդիականացում 2. Տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն պիլոտային տարածքներում 20 արտադրական կոոպերատիվների և ֆերմերների խմբերի համար 3. Պիլոտային տարածքներում հողերի կոնսոլիդացիայի շուրջ 10 գործառնությունների մշակում 4. Երկու թվային ուսուցման ծառայությունների հարթակների ստեղծում 5. Ծրագրի իրականացման ընթացքում Կառավարման խորհրդի երեք համակարգող հանդիպում: Հաշվի առնելով Ծրագրով նախատեսվող աշխատանքների կարևորությունը և նախատեսված աշխատանքների ծավալները, ինչպես նաև, Ծրագրի իրականացման համար առանցքային կարևորություն ներկայացնող «Վեդի ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում» ծրագրի իրականացման աշխատանքների ավարտը և շահագործումը, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը Գործակալությանն առաջարկել է Ծրագրի միջոցառումների իրականացման վերջնաժամկետը երկարացնել մինչև 2026 թվականի հունիսի 19-ը, ինչի վերաբերյալ ստացել է և՛ Գործակալության, և՛ Եվրոպական միության համաձայնությունը։ Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություն չի նախատեսվում: Նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանա։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 5. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 03.02.2023թ. |
|  |  | № ԳՍ/15.3/2608-2023 |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2020 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխություն №2» նախագծի լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ առաջարկություններ և դիտողություններ չունենք։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 6. ՀՀ ՏԿԵՆ Պետական գույքի կառավարման կոմիտե |  | 28.11.2022թ. |
|  |  | № ԳՍ//32292-2022 |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխություն №2» նախագծով «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորման շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության համար գույքային պարտավորություններ նախատեսող դրույթներ առկա չեն: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |