ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 1985-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը (նպատակը)

Հայաստանի Հանրապետությանը որպես նվիրատվություն տրվող գույքի ցանկի հստակեցում, այդ գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների ժամկետների կանոնակարգում:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ ֆինանսների նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) և «Ստեպ Լոջիկ Յուգ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2017թ.-ի նոյեմբերի 16-ին կնքվել է պետության կարիքների համար վիրտուալացված հաշվողական համակարգի ապարատա-ծրագրային կոմպլեքսի նախագծման, մատակարարման և ներդրման ծառայությունների մատուցման պետական գնման N ՀՀ ՖՆ-ԲՄԾՁԲ-17/3 պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):

Պայմանագրի համաձայն՝ կատարողը մատակարարել և ներդրել է վիրտուալացված հաշվողական համակարգի ապարատա-ծրագրային կոմպլեքս, որը, ըստ պայմանագրի, պետք է անցներ 12-ամսյա փորձնական պրակտիկ կիրառում (այսուհետ՝ Փորձնական փուլ): Ըստ պայմանագրի 2.4.6 ենթակետի՝ փորձնական փուլի 9-րդ ամսում Կատարողը պարտավոր էր իր հաշվին տեղադրված հաշվողական ենթահամակարգերը (ք. Երևանում գտնվող հաշվողական համակարգ և ք. Դիլիջանում գտնվող հաշվողական համակարգ) փոխարինել նոր սերնդի 2018 թվականի սարքավորումներով:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու և գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու ու ամրացնելու մասին» N 1985-Ա որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) 6-րդ կետով պետք է  նախատեսված լիներ Կատարողի կողմից արդեն իսկ մատակարարված հաշվողական ենթահամակարգերը (Որոշման Հավելված 2-ով սահմանված գույքը) որպես Հայաստանի Հանրապետության նվիրատվություն ընդունումը:

Նախագծի քննարկման փուլում Հավելված 2-ում սխալմամբ ներառվել են ոչ թե Կատարողի կողմից մատակարարված հաշվողական ենթահամակարգերը, այլ Փորձնական փուլից հետո մատակարարման ենթակա՝ Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված հաշվողական ենթահամակարգերը:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Նախագծի ընդունմամբ տվյալ բնագավառում ներկայումս իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում:

4. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Որոշման մեջ առկա անճշտության վերացում և Կատարողի կողմից մատակարարված հաշվողական ենթահամակարգերը որպես նվիրատվություն ընդունում:

5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Նախագիծը կապված չէ ռազմավարական փաստաթղթերի հետ:

6. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Իրավական ակտի նախագիծը մշակվել է Նախարարության կողմից:

7. Ակնկալվող արդյունքը

Նախարարությանը ապարատածրագրային կոմպլեքսի հաշվողական ենթահամակարգերի անհատույց հատկացում: