ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 2023 թվականի պետական բյուջեով կապիտալ ծրագրերին հատկացված միջոցների միջև կատարել վերաբաշխում 54,098.2 հազար դրամ գումարի շրջանակներում (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով՝ 44,448.2 հազար դրամ և «Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին» հոդվածով՝ 9,650.0 հազար դրամ)՝ գումարն ուղղելով ՀՀ-ում մի շարք հուշարձանների վերականգնման և պեղումների աշխատանքներին, մասնավորապես՝

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝ | 54,098.2 հազար դրամ |
| --- | --- |
| Պեղումների իրականացում | 9,650.0 հազար դրամ |
| Մայրաքաղաք Դվին պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի տարածք | 9,650.0 |
| Շինարարական աշխատանքներ | 37,123.2 հազար դրամ |
| Բջնի գյուղի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու հյուսիսային ավանդատան արտաքին պատի վերականգնում | 8,285.7 |
| Դիլիջան համայնքի Հ.Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արհեստների թանգարանի նորոգում, ամրակայում | 28,837.5 |
| Արձանների պատրաստում | 7,325.0 հազար դրամ |
| Շուշանիկ Կուրղինյանի կիսանդրիի պատրաստում և տեղադրում | 7,325.0 |

Վերոնշյալ նպատակով Նախագծով վերաբաշխվում է 2023 թվականի պետական բյուջեի 1075 ծրագրի 11004 և 21001 միջոցառումներով նախատեսված գումարների մի մասը, որոնց հետագայում ամբողջական կամ մասնակի վերականգնման անհրաժեշտությունը առկա չէ: Մասնավորապես՝ նվազեցվում են գնումների արդյունքում առաջացած տնտեսումները, ինչպես նաև «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի հետ պայմանագիր կնքելու համար նախատեսված գումարից մի մասը, որի չափով պայմանագիրը պակաս է կնքվել՝ ստացված նախահաշվի համաձայն: Միաժամանակ, Նախագծով կատարվող նվազեցումների արդյունքում արդյունքային ցուցանիշների փոփոխության անհրաժեշտություն չի առաջանում:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման աշխատանքներ

Թանգարանի նորոգման, ամրակայման աշխատանքները մեկնարկել են 2022թ.-ին և նախատեսվում էր ավարտել 2024թ.-ին: Աշխատանքների ընդհանուր պայմանագրային արժեքը կազմում է 120,507.2 հազար դրամ, որից 29,773.8 հազար դրամն իրացվել է 2022թ.-ին: Ս.թ.-ին կնքված համաձայնագրերով նախատեսված է իրականացնել 60,096.9 հազար դրամի չափով աշխատանքներ: Սակայն, խուսափելով թանգարանը ևս մեկ տարի փակ պահելուց և ելնելով այն հանգամանքից, որ թանգարանի նորոգման աշխատանքներն արագ են ընթանում՝ Նախագծով առարակվում է պայմանագրերի մնացորդային գումարները, որոնք նախատեսվել են 2024թ.-ին, տեղափոխել 2023 թ.: Նշվածը կազմում է 30,636.5 հազար դրամ: Հաշվի առնելով 2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսված գումարը՝ լրացուցիչ անհրաժեշտ է 28,837.5 հազար դրամ:

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու հյուսիսային ավանդատան արտաքին պատի վերականգնման աշխատանքներ

Աշխատանքները նախատեսվում էր իրականացնել 2022թ.-ին, սակայն եղանակային ցուրտ պայմաններից ելնելով աշխատանքները հետաձգվել են և նախատեսված գումարը նվազեցվել է ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1987-Ն որոշմամբ: Նույն որոշմամբ թույլատրվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը աշխատանքների իրականացման համար կնքված պայանագրերի գործողության ժամկետներն երկարաձգել մինչև 2023թ.-ի օգոստոսի 1-ը:

Հետևաբար, Նախագծով նախատեսվում է գումար հատկացնել՝ կնքված պայմանագրերի չափով՝ աշխատանքները ժամանակին կատարելու նպատակով:

Շուշանիկ Կուրղինյանի կիսանդրիի պատրաստման և տեղադրման աշխատանքներ

Շուշանիկ Կուրղինյանի կիսանդրիի հեղիանկը հայ քանդակագործ, ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ Սարգիս Բաղդասարյանն է: Կիսանդրին տեղադրված է եղել Կոմիտասի անվան պանթեոնում, սակայն 2021թ. այն գողացվել է:

Ս.թ. սեպտեմբերի 5-ին նշվելու է հեղինակ Սարգիս Բաղդասարյանի 100-ամյակը, ինչի կապակցությամբ հեղինակի ժառանգ՝ քանդակագործ Ա/Ձ Աշոտ Բաղդասարյանը դիմել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն՝ աջակցություն խնդրելով կիսանդրիի վերականգնման համար: Վերջինս նաև ձեռք է բերել և ներկայացրել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն Շուշանիկ Կուրղինյանի արձանի պատրաստման և տեղադրման համար կազմված և փորձաքննված նախահաշվային փաստաթղթերը, որոնց համաձայն՝ աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 7,325.0 հազար դրամ: Միաժամանակ, հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասին 1-ին կետը և Հեղինակային իրավունքի ժառանգության իրավունքի վկայագիրը՝ Նախագծով նախատեսվում է աշխատանքները ձեռք բերել «Մեկ անձից» գնման ընթացակարգով՝ Սարգիս Բաղդասարյանի ժառանգ՝ քանդակագործ Ա/Ձ Աշոտ Բաղդասարյանից: Հիմնավորող փաստաթղթերըը կցվում են:

Մայրաքաղաք Դվին պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի տարածքի պեղումներ

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության պատվիրատվությամբ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ նախատեսվում է կառուցել Դվին մայրաքաղաքի թանգարանի շենքը: Շենքի կառուցման տարածքում 2022թ.-ին իրականացվել են ստուգողական պեղումներ՝ հնագիտական շերտերի առկայությունը ստուգելու նպատակով։ Ներկայումս, շերտերի փաստագրումից հետո անհրաժեշտ է պեղել ողջ տարածքը և բացված շերտերը ներառել նախատեսվող թանգարանի շենքի նախագծում։ Հարցի հրատապությունը բխում է Համաշխարհային բանկի ծրագրի ժամկետների սղությունից:

Միաժամանակ, քանի որ 2022թ.-ի ստուգողական պեղումներն իրականացվել են և ներկայիս ընթացիկ պեղումներն իրականացվում են ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի արշավախմբի կողմից, Նախագծով առաջարկվում է  Մայրաքաղաք Դվին պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի տարածքում 2022թ. իրականացված հետախուզական պեղումների արդյունքում փաստագրված հնագիտական շերտի հետագա պեղումների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ գումարը հատկացնել ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ին՝ դրամաշնորհային պայմանագրի միջոցով: Ըստ կազմված նախահաշվի՝ պեղումների աշխատանքների արժեքը կազմում է 9,650.0 հազար դրամ:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ կիրականացվեն թվով 1 տարածքի պեղումների աշխատանքներ, թվով 2 հուշարձանի վերականգնման և 1 արձանի պատրաստման և տեղադրման աշխատանքներ։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվեն մշակութային դաստիարակության համար շենքային առավել բարենպաստ պայմաններ։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ ԱԺ 2021 թվականի օգոստոսի 26-ի ԱԺՈ-002-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրի «4.9 Մշակույթ» բաժնի մշակութային ժառանգության ոլորտում պետական քաղաքականությանը վերաբերող 1-ին ենթակետից, որով նախատեսվում է «հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանության, ուսումնասիրության ... շարունակականության ապահովում» և 7-րդ ենթակետից, որով նախատեսվում է «մշակութային զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված ծրագրեի իրականացում ...»:

Նշվածն ամրագրված է նաև ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 10-րդ կետի 10.8 ենթակետում, որի ակնկալվող արդյունքն է 50 պատմամշակութային հուշարձանի վերականգնումը:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: