**Հավելված N 5**

**ՀՀ կառավարության 2023 թվականի**

**­­­­ -ի N -Ն որոշման**

**´ ² ò ² î ð ² ¶ Æ ð**

**Իրականացվել է 2013թ-ին կազմված ինքնաշատրվանող խորքային հորերի խցափակման և խորքային հորի խցակալման նախահաշիվների վերահաշվարկում 2022թ. մայիս ամսվա գործակիցների և ինֆորմացիոն տեղեկագրի տվյալների հիման վրա:**

**Իրականացվել է խորքային հորերի կոնսերվացման, լիկվիդացման և ինքնաշատրվանող հորի կոնսերվացման նոր տարբերակների նախահաշվային հաշվարկ:**

Կից՝

*Վերահաշվարկ*

1. Նախահաշիվ N1 – 2 էջ
2. Նախահաշիվ N2 – 2 էջ
3. Նախահաշիվ N3 – 2 էջ
4. Նախահաշիվ N4 – 2 էջ
5. Նախահաշիվ N5 – 2 էջ

*Նոր տարբերակ*

1. Նախահաշիվ N1 – 2 էջ
2. Նախահաշիվ N2 – 2 էջ
3. Նախահաշիվ N3 – 2 էջ

<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>ՓԲԸ

տնօրեն՝ Ա. Խալաթյան

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ü³Ë³Ñ³ßÇí N1*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Êáñù³ÛÇÝ ÇÝùÝ³ß³ïñí³ÝáÕ Ñáñ»ñÇ Ëó³÷³ÏáõÙ ïÇå 1 /վերահաշվարկ/** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  | ÖÝßáõÙ³ÛÇÝ ËáÕáí³Ï d=200ÙÙ | | | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ü³Ë³Ñ³ßíÇ ³ñÅ»ùÁ | | | 250.06 | | հազ.դրամ | |
| 2022թ.մայիս ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի նյութերի արժեքներ | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Kմեք.շահ.=3504.41, Աշգ=1983.67 | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| ÐÐ | ÐÇÙÝ³íáñáõÙ | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ 1984Ã ·Ý»ñáí | | ²ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí | | | | | | | | |  |
| ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | ÜÛáõÃ»ñ | | | | | |  |
| ²Ýí³ÝáõÙÁ | Ì³ËëÁ | | ¶ÇÝÁ | | | 1 ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ |
| ØÇ³íáñ | | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
| 1 | 1-961 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ÝáõÛÃ ËáÕáí³ÏÇ ßáõñçÁ Ó»éùáí | Ù3 | 1.4 | 1.1 | 0 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |  |  | |  | |  | 2.18 |
| 2 | 1-961 | Ð³Ýí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Ù3 | 1.4 | 0.56 |  | 1.56 | 1.56 | 0.00 |  |  | |  | |  | 1.11 |
| 3 | 22-401 | ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ d=200ÙÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ ÏïñáõÙ | ï»Õ | 1 | 2.18 | 1.3 | 8.88 | 4.32 | 4.56 |  |  | |  | |  | 8.88 |
| 4 | 17-103 | 250x250x3 Ã»ñÃ³åáÕå³ï» Ëó³÷³ÏÇãÇ »é³ÏóáõÙ ËáÕáí³ÏÇÝ | Ñ³ï | 1 | 3.01 | 0.97 | 25.71 | 5.97 | 3.40 | Â»ñÃ³åáÕå³ï Ï· | 1.5 | | 0.6636 | | 1.14 | 25.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | Êó³ÝÛáõÃ Ï· | 0.96 | | 12 | | 13.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | Ð»ÕÛáõë Ï· | 1.44 | | 1.208 | | 1.99 |  |
| 5 | 37-74 | ´»ïáÝ» å³ïÛ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³ÏÇ ßáõñçÁ B15 | Ù3 | 3.3 | 0.95 | 0.09 | 121.67 | 6.22 | 1.04 | ´»ïáÝ Ù3 | 1.015 | | 29.806 | | 114.41 | 36.87 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 160.87 | 21.12 | 9.00 |  |  | |  | | 130.75 |  |
|  |  | ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ 13,3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 21.40 |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 182.26 |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Þ³ÑáõÛÃ 11% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 20.05 |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 202.31 |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 6.07 |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 208.38 |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ²²Ð20% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 41.68 |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 250.06 |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | <Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>ՓԲԸ | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | տնօրեն՝ |  |  |  | Ա. Խալաթյան | | | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Վերահաշվարկեց՝ |  |  |  | Հ.Բաբաջանյան | | | | | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ü³Ë³Ñ³ßÇí N2*** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Êáñù³ÛÇÝ ÇÝùÝ³ß³ïñí³ÝáÕ Ñáñ»ñÇ Ëó³÷³ÏáõÙ ïÇå 1/վերահաշվարկ/** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  | ÖÝßáõÙ³ÛÇÝ ËáÕáí³Ï d=300ÙÙ | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ü³Ë³Ñ³ßíÇ ³ñÅ»ùÁ | | 301.10 | հազ.դրամ | |
| 2022թ.մայիս ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի նյութերի արժեքներ | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Kմեք.շահ.=3504.41, Աշգ=1983.67 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÐÐ | ÐÇÙÝ³íáñáõÙ | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ 1984Ã ·Ý»ñáí | | ²ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí | | | | | | |  |
| ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | ÜÛáõÃ»ñ | | | |  |
| ²Ýí³ÝáõÙÁ | Ì³ËëÁ | ¶ÇÝÁ | | 1 ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ |
| ØÇ³íáñ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1-961 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ÝáõÛÃ ËáÕáí³ÏÇ ßáõñçÁ Ó»éùáí | Ù3 | 1.6 | 1.1 | 0 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |  |  |  |  | 2.18 |
| 2 | 1-961 | Ð³Ýí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Ù3 | 1.6 | 0.56 |  | 1.78 | 1.78 | 0.00 |  |  |  |  | 1.11 |
| 3 | 22-403 | ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ d=300ÙÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ ÏïñáõÙ | ï»Õ | 1 | 3.05 | 1.77 | 12.25 | 6.05 | 6.20 |  |  |  |  | 12.25 |
| 4 | 17-103 | 350x350x3 Ã»ñÃ³åáÕå³ï» Ëó³÷³ÏÇãÇ »é³ÏóáõÙ ËáÕáí³ÏÇÝ | Ñ³ï | 1 | 3.61 | 1.16 | 28.70 | 7.16 | 4.07 | Â»ñÃ³åáÕå³ï Ï· | 3 | 0.6636 | 2.28 | 28.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | Êó³ÝÛáõÃ Ï· | 0.96 | 12 | 13.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | Ð»ÕÛáõë Ï· | 1.44 | 1.208 | 1.99 |  |
| 5 | 37-74 | ´»ïáÝ» å³ïÛ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³ÏÇ ßáõñçÁ B15 | Ù3 | 4 | 0.95 | 0.09 | 147.48 | 7.54 | 1.26 | ´»ïáÝ Ù3 | 1.015 | 29.806 | 138.68 | 36.87 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 193.70 | 26.02 | 11.53 |  |  |  | 156.16 |  |
|  |  | ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ 13,3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 25.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 219.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Þ³ÑáõÛÃ 11% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 24.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 243.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 250.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ²²Ð20% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 50.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 301.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | տնօրեն՝ |  |  |  | Ա. Խալաթյան | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Վերահաշվարկեց՝ |  |  |  | Հ.Բաբաջանյան | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ü³Ë³Ñ³ßÇí N3*** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Êáñù³ÛÇÝ ÇÝùÝ³ß³ïñí³ÝáÕ Ñáñ»ñÇ Ëó³÷³ÏáõÙ ïÇå 1 /վերահաշվարկ/** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  | ÖÝßáõÙ³ÛÇÝ ËáÕáí³Ï d=400ÙÙ | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ü³Ë³Ñ³ßíÇ ³ñÅ»ùÁ | | 357.20 | հազ.դրամ | |
| 2022թ.մայիս ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի նյութերի արժեքներ | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Kմեք.շահ.=3504.41, Աշգ=1983.67 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÐÐ | ÐÇÙÝ³íáñáõÙ | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ 1984Ã ·Ý»ñáí | | ²ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí | | | | | | |  |
| ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | ÜÛáõÃ»ñ | | | |  |
| ²Ýí³ÝáõÙÁ | Ì³ËëÁ | ¶ÇÝÁ | | 1 ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ |
| ØÇ³íáñ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1-961 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ÝáõÛÃ ËáÕáí³ÏÇ ßáõñçÁ Ó»éùáí | Ù3 | 1.8 | 1.1 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |  |  |  |  | 2.18 |
| 2 | 1-961 | Ð³Ýí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Ù3 | 1.8 | 0.56 |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1.11 |
| 3 | 22-403 | ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ d=400ÙÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ ÏïñáõÙ | ï»Õ | 1 | 4.03 | 2.48 | 16.69 | 7.99 | 8.69 |  |  |  |  | 16.69 |
| 4 | 17-103 | 450x450x3 Ã»ñÃ³åáÕå³ï» Ëó³÷³ÏÇãÇ »é³ÏóáõÙ ËáÕáí³ÏÇÝ | Ñ³ï | 1 | 4.81 | 1.55 | 33.90 | 9.54 | 5.43 | Â»ñÃ³åáÕå³ï Ï· | 4.9 | 0.6636 | 3.73 | 33.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | Êó³ÝÛáõÃ Ï· | 0.96 | 12 | 13.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | Ð»ÕÛáõë Ï· | 1.44 | 1.208 | 1.99 |  |
| 5 | 37-74 | ´»ïáÝ» å³ïÛ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³ÏÇ ßáõñçÁ B15 | Ù3 | 4.7 | 0.95 | 0.09 | 173.29 | 8.86 | 1.48 | ´»ïáÝ Ù3 | 1.015 | 29.806 | 162.95 | 36.87 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 229.80 | 32.32 | 15.61 |  |  |  | 181.87 |  |
|  |  | ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ 13,3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 260.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Þ³ÑáõÛÃ 11% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 289.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 8.67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 297.67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ²²Ð20% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 59.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 357.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>ՓԲԸ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | տնօրեն՝ |  |  |  | Ա. Խալաթյան | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Վերահաշվարկեց՝ |  |  |  | Հ.Բաբաջանյան | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ü³Ë³Ñ³ßÇí N4*** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Êáñù³ÛÇÝ Ñáñ»ñÇ Ëó³÷³ÏáõÙ (ïÇå 2) /վերահաշվարկ/** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ü³Ë³Ñ³ßíÇ ³ñÅ»ùÁ | | 415.27 | հազ.դրամ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022թ.մայիս ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի նյութերի արժեքներ | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Kմեք.շահ.=3504.41, Աշգ=1983.67 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÐÐ | ÐÇÙÝ³íáñáõÙ | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ 1984Ã ·Ý»ñáí | | ²ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí | | | | | | |  |
| ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | ÜÛáõÃ»ñ | | | |  |
| ²Ýí³ÝáõÙÁ | Ì³ËëÁ | ¶ÇÝÁ | | 1 ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ |
| ØÇ³íáñ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1-961 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ÝáõÛÃ ËáÕáí³ÏÇ ßáõñçÁ Ó»éùáí | Ù3 | 1.8 | 1.1 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |  |  |  |  | 2.18 |
| 2 | 1-961 | Ð³Ýí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Ù3 | 1.8 | 0.56 |  | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1.11 |
| 3 | 22-73 | ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ d=400ÙÙ åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ | Ù3 | 9 | 0.28 | 0.23 | 12.25 | 5.00 | 7.25 |  |  |  |  | 1.36 |
| 4 | 22-377 | ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ d=400ÙÙ Ãáõç» ÷³Ï³ÝÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ | Ñ³ï | 2 | 2.83 | 4.36 | 41.79 | 11.23 | 30.56 |  |  |  |  | 20.89 |
| 5 | 17-103 | 450x450x3 Ã»ñÃ³åáÕå³ï» Ëó³÷³ÏÇãÇ »é³ÏóáõÙ ËáÕáí³ÏÇÝ | Ñ³ï | 1 | 4.81 | 1.55 | 33.90 | 9.54 | 5.43 | Â»ñÃ³åáÕå³ï Ï· | 4.9 | 0.6636 | 3.73 | 33.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | Êó³ÝÛáõÃ Ï· | 0.96 | 12 | 13.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | Ð»ÕÛáõë Ï· | 1.44 | 1.208 | 1.99 |  |
| 6 | 37-74 | ´»ïáÝ» å³ïÛ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³ÏÇ ßáõñçÁ B15 | Ù3 | 4.7 | 0.95 | 0.09 | 173.29 | 8.86 | 1.48 | ´»ïáÝ Ù3 | 1.015 | 29.806 | 162.95 | 36.87 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 267.15 | 40.55 | 44.73 |  |  |  | 181.87 |  |
|  |  | ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ 13,3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 302.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Þ³ÑáõÛÃ 11% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 33.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 335.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 346.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ²²Ð20% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 69.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 415.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>ՓԲԸ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | տնօրեն՝ |  |  |  | Ա. Խալաթյան | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Վերահաշվարկեց՝ |  |  |  | Հ.Բաբաջանյան | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ü³Ë³Ñ³ßÇí N5*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Ø»Ï Ñáñ³ï³ÝóùÇ Ëó³Ï³ÉáõÙ, ó»Ù»Ýï³ËÍáõÍáõÙ /վերահաշվարկ/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  | H=100Ù ËáñáõÃÛ³Ý | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | Ü³Ë³Ñ³ßíÇ ³ñÅ»ùÁ | | | | | | 4024.25 | | | | հազ.դրամ | | |
| 2022թ.մայիս ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի նյութերի արժեքներ | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
| Kմեք.շահ.=3504.41, Աշգ=1983.67 | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| ÐÐ | ÐÇÙÝ³íáñáõÙ | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ 1984Ã ·Ý»ñáí | | ²ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ | Ø»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ | | ÜÛáõÃ»ñ | | | | | | | | | | | | |  |
| ²Ýí³ÝáõÙÁ | | Ì³ËëÁ | | | ¶ÇÝÁ | | | | | | | | 1 ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ |
| ØÇ³íáñ | | | | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 |
| 1 | 4-331 | Î³í³Ë³éÝÇãáí åÇÝ¹ Ï³í³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃÇ å³ïñ³ëïáõÙ | Ù3 | 19.63 | 6.32 | 0 | 246.10 | 246.10 | 0.00 | |  | |  | | |  | | | |  | | | | 12.54 |
| 2 | 4-331 | äÉ³ëïÇÏ Ï³íÇó ·Ý¹ÇÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Å50-70ÙÙ | Ù3 | 4 | 6.32 |  | 50.15 | 50.15 | 0.00 | |  | |  | | |  | | | |  | | | | 12.54 |
| 3 | 4-271 | ò»Ù»ÝïÇ ÉáõÍáõÛÃÇ ëñëÏáõÙ ` ó»Ù»Ýï³Ë-ÍáõÍáõÙ | ëÛáõÝ | 6 | 17.9 | 93.1 | 2170.61 | 213.05 | 1957.56 | |  | |  | | |  | | | |  | | | | 361.77 |
| 4 | ÆÝý | Î³í | Ù3 | 5.9 |  |  | 20.28 | 0.00 | 0.00 | | Î³í Ù3 | | 1 | | | 3 | | | | 20.28 | | | | 3.44 |
| 5 | ÆÝý | ò»Ù»Ýï | ï | 2 |  |  | 99.32 | 0.00 | 0.00 | | ò»Ù»Ýï ï | | 1 | | | 43.333 | | | | 99.32 | | | | 49.66 |
| 6 | ÆÝý | æáõñ | Ù3 | 13.7 |  |  | 2.43 | 0.00 | 0.00 | | æáõñ Ù3 | | 1 | | | 0.155 | | | | 2.43 | | | | 0.18 |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 2588.89 | 509.29 | 1957.56 | |  | |  | | |  | | | | 122.04 | | | |  |
|  |  | ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ 13,3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 344.32 |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 2933.21 |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | Þ³ÑáõÛÃ 11% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 322.65 |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 3255.87 |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 3% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 97.68 |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 3353.54 |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | ²²Ð20% | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 670.71 |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | Ñ³½ ¹ñ³Ù |  |  |  | 4024.25 |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |
|  |  | <Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>ՓԲԸ | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | տնօրեն՝ |  |  |  | Ա. Խալաթյան | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  |  | Վերահաշվարկեց՝ |  |  |  | Հ.Բաբաջանյան | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Նախահաշիվ N1** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Փ300մմ խորքային հորի կոնսերվացում** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2022թ.մայիս ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի նյութերի արժեքներ | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kմեք.շահ.=3504.41, Աշգ=1983.67 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | |  |  |  |  | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ | | | **1326.63** | | Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | |
| Ð/Ñ | ÐÇÙÝ³íáñáõÙ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³-íáñÁ | | ø³Ý³ÏÁ | ²Û¹ ÃíáõÙ | | | | | | | | | ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, Ñ³½. ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ, Ñ³½. ¹ñ³Ù | 1 ÙÇ³íáñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½. ¹ñ³Ù |
| ²ßË³ï³í³ñÓÁ | | Ø»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ | | ÜÛáõÃ»ñÇ Í³ËëÁ ¨ ³ñÅ»ùÁ 1 ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | | | | |
| 1 ÙÇ³í. Ñ³Ù³ñ, 1984Ã éáõµ. | ·áñÍáÕ ·Ý»ñáí, ÐÐ¹ñ³Ù | 1 ÙÇ³í. Ñ³Ù³ñ, 1984Ã éáõµ. | ·áñÍáÕ ·Ý»ñáí, ÐÐ Ñ³½.¹ñ³Ù | ³Ýí³ÝáõÙÁ | ã³÷. ÙÇ³-íáñÁ | Í³ËëÁ | ³ñÅ»ùÁ | ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | Ապամոնտաժման աշխատանքներ |  | |  |  | 0.000 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |
| 1 | 7-300-34 | Խորքային պոմպի ապամոնտաժ | Éñ³Ï | | 1.0 | 41.3 | 81.926 | 78.30 | 274.40 |  |  |  |  | 0.000 | 0.00 | 356.32 | 356.321 |
| 2 | 4-212 | Ջրհան խողովակների ապամոնտաժ | մ | | 60.0 | 0.266 | 31.659 | 1.40 | 295.21 |  |  |  |  |  | 0.00 | 326.87 | 5.448 |
|  |  | Շինարարական աշխատանքներ |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-961 | Հորաբերանի փոսորակի բնահողերի մշակում ձեռքով, կողլիցքով, III կարգի բնահողերում | մ3 | | 0.7 | 1.1 | 1.527 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 1.53 | 2.182 |
| 4 | 6-15 | Բետոնե հիմքի ստեղծում միաձույլ բետոնից B7.5, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | | 0.14 | 0.52 | 0.144 | 0.3400 | 0.17 | բետոն B7.5 | մ3 | 1.020 | 24.667 | 28.60 | 4.00 | 4.37 | 31.243 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | փայտանյութ | մ3 | 0.001 | 127.08 | 0.12 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | 0.00 |  | 0.00 | կաղապարամածի վահան | մ2 | 0.075 | 3.500 | 0.30 | 0.0420 |  |  |
| 5 | 22-75, կիրառելի | Մետաղակական հորի ստեղծում Փ630x7մմ պողցպատե խողովակից, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | մ | | 1.0 | 0.71 | 1.37 | 0.6000 | 1.42 | Փ630x7մմ պողցպատե խողովակ | մ | 1.003 | 86.67 | 98.83 | 98.83 | 101.62 | 101.617 |
| 6 | 9-118 | Մետաղական կափարիչի էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը / պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ./ | տ | | 0.0170 | 35.9 | 1.21 | 0.20 | 0.01 | պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ. | տ | 1.00 | 683.70 | 777.30 | 13.21 | 14.497 | 852.7 |
|  |  |  |  | |  |  | 0.00 |  | 0.00 | մետաղական հարմարանք | կգ | 5.00 | 0.600 | 3.41 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | 0.00 |  | 0.00 | էլեկտրոդ | կգ | 0.12 | 0.91 | 0.12 | 0.002 |  |  |
| 7 | շուկա | Կողպեք, փական՝ 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | | 1.0 |  | 0.00 |  | 0.00 | Փական՝ 2հատ ծխնիյով | հատ | 1.00 | 8.00 | 9.10 | 9.10 | 9.1 | 9.1 |
| 8 | 15-613 | Մետաղական հորի և կափարիչի երկշերտ ներկում ներսից, դրսից ջրակայուն ներկեվ, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | | 4 | 0.214 | 1.70 | 0.0003 | 0.00 | æñ³Ï³ÛáõÝ Ý»ñÏ | Ï· | 0.246 | 0.800 | 0.22 | 0.89 | 2.60 | 0.649 |
| 9 | 1-968 | Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով ձեռքով տոփանումով | մ3 | | 0.7 | 0.46 | 0.639 | 0.0000 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.912 |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **126.15** | **817.54** |  |
|  |  | **Վ»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ (13,3%)** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **108.73** |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñáí** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **926.27** |  |
|  |  | **Շ³ÑáõÛÃ (11%)** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **101.89** |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ß³ÑáõÛÃáí** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1028.16** |  |
|  |  | **Ժամանակավոր տնտեսության շենքեր և կառույցներ / 1.5%/** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15.42** |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1043.58** |  |
|  |  | **Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր 0.7%** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.31** |  |
|  |  | **Աղբի տեղափոխման ծախսեր 0.15%** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.57** |  |
|  |  | **Փոքր ծավալի շինմոնտաժային ծախսեր 2%** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.87** |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1073.33** |  |
|  |  | **Չնախատեսված ծախսեր 3%** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **32.20** |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1105.52** |  |
|  |  | **ԱԱՀ 20%** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **221.10** |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1326.63** |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Նախահաշիվ N2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Փ300մմ խորքային հորի լիկվիդացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2022թ.մայիս ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի նյութերի արժեքներ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| Kմեք.շահ.=3504.41, Աշգ=1983.67 | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
|  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ | | | | | | | | | **3020.01** | | | | | | Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | | |
| Ð/Ñ | ÐÇÙÝ³íáñáõÙ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³-íáñÁ | | ø³Ý³ÏÁ | ²Û¹ ÃíáõÙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, Ñ³½. ¹ñ³Ù | | | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ, Ñ³½. ¹ñ³Ù | | | 1 ÙÇ³íáñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½. ¹ñ³Ù |
| ²ßË³ï³í³ñÓÁ | | | | Ø»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ | | | | | | ÜÛáõÃ»ñÇ Í³ËëÁ ¨ ³ñÅ»ùÁ 1 ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ÙÇ³í. Ñ³Ù³ñ, 1984Ã éáõµ. | ·áñÍáÕ ·Ý»ñáí, ÐÐ¹ñ³Ù | | | 1 ÙÇ³í. Ñ³Ù³ñ, 1984Ã éáõµ. | | | ·áñÍáÕ ·Ý»ñáí, ÐÐ Ñ³½.¹ñ³Ù | | | ³Ýí³ÝáõÙÁ | | | ã³÷. ÙÇ³-íáñÁ | | | Í³ËëÁ | | | ³ñÅ»ùÁ | | | ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 |
|  |  | Ապամոնտաժման աշխատանքներ |  | |  |  | 0.000 | | |  | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0.000 | | |  | | |  | | |  |
| 1 | 9-118, k=0.6 | Ամրանային սալիկի և ամրանների ապամոնտաժ | ï | | 0.0254 | 21.54 | 1.085 | | | 0.12 | | | 0.01 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 1.10 | | | 43.149 |
| 2 | 46-81 | Գոյություն ունեցող բետոնի քանդում | մ3 | | 1.0 | 4.1 | 8.133 | | | 4.10 | | | 14.37 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0.00 | | | 22.50 | | | 22.501 |
| 3 | 22-401, կիրառելի | Փ299x9մմ պողպատե ամրակապող խողովակի կտրում | տեղ | | 1.0 | 2.18 | 4.324 | | | 1.30 | | | 4.56 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 4 | сметные цены на погрузочные работы п29 | Թափոնների բարձում ինքնաթափ | տ | | 2.462 | 0 | 0.00 | | | 0.180 | | | 1.55 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 1.55 | | | 0.631 |
| 5 | ÙÇçÇÝ³óí³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÁ 1ï/ÏÙ Ñ³Ù³ñ 100¹ñ³Ù | Բարձված թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 5կմ թափոնավայր | ï | | 2.5 |  | 0.00 | | |  | | | 1.2 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 1.23 | | | 0.500 |
|  |  | Շինարարական աշխատանքներ |  | |  |  | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 6 | 4-8, ï»Ë.Ù³ë Ï»ï 3.1, k=1.3 | Հորատանցքի մաքրում - Ñáñ³ïáõÙ éáïáñ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí /կիրառելի II Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ/, D300ÙÙ, áõÕÇÕ Éí³óÙ³Ùµ մաքուր ջրով | Ù | | 100.00 | 0.533 | 105.73 | | | 2.275 | | | 797.25 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0.00 | | | 902.98 | | | 9.030 |
| 7 | շուկա | Դուր Փ299մմ | հատ | | 0.18 |  |  | | |  | | |  | | | Դուր Փ299մմ | | | հատ | | | 1.00 | | | 307.19 | | | 349.25 | | | 62.86 | | | 62.86 | | | 349.246 |
| 8 | 1-961 | Հորաբերանի փոսորակի բնահողերի մշակում ձեռքով, կողլիցքով, III կարգի բնահողերում | մ3 | | 0.7 | 1.1 | 1.527 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0.00 | | | 1.53 | | | 2.182 |
| 9 | 4-331 | Խճակոպճային գրունտի լցում Փ299մմ ամրակապաման խողովակի մեջ, ներառյալ խճակոպիճի արժեքը, մատակարարումը | Ù3 | | 6.00 | 6.32 | 75.221 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | ԽճաÏáåÇ× | | | Ù3 | | | 1.01 | | | 3.80 | | | 4.36 | | | 26.18 | | | 101.40 | | | 16.900 |
| 10 | 4-298, ï»Ë.Ù³ë Ï»ï 3.15, k=1.1 | Կավախծուծում | սյուն | | 1.00 | 1.1 | 2.182 | | | 12.980 | | | 45.49 | | | կավ | | | Ù3 | | | 0.49 | | | 3 | | | 1.66 | | | 1.66 | | | 49.33 | | | 49.332 |
| 11 | 4-276, ï»Ë.Ù³ë 3.14, k=1.6 | Հորատանցքի փողի լցում ցեմենտե շաղախով , Ý»ñ³éÛ³É ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ | սյուն | | 1.00 | 28.64 | 56.812 | | | 160.1600 | | | 561.27 | | | ó»Ù»Ýï | | | ï | | | 1.92 | | | 43.333 | | | 94.59 | | | 94.59 | | | 712.83 | | | 712.832 |
|  |  |  |  | |  |  | 0.000 | | |  | | | 0.00 | | | çáõñ | | | Ù3 | | | 0.96 | | | 0.15 | | | 0.16 | | | 0.16 | | |  | | |  |
| 12 | 6-15 | Հորաբերանի ստեղծում միաձույլ բետոնից B7.5, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | | 0.10 | 0.52 | 0.103 | | | 0.3400 | | | 0.12 | | | բետոն B7.5 | | | մ3 | | | 1.020 | | | 24.667 | | | 28.60 | | | 2.86 | | | 3.12 | | | 31.243 |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | | փայտանյութ | | | մ3 | | | 0.001 | | | 127.08 | | | 0.12 | | | 0.01 | | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | 0.00 | | |  | | | 0.00 | | | կաղապարամածի վահան | | | մ2 | | | 0.075 | | | 3.500 | | | 0.30 | | | 0.0300 | | |  | | |  |
| 13 | 1-968 | Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով ձեռքով տոփանումով | մ3 | | 0.7 | 0.46 | 0.639 | | | 0.0000 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.64 | | | 0.912 |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **188.36** | | | **1861.08** | | |  |
|  |  | **Վ»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ (13,3%)** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **247.52** | | |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñáí** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **2108.61** | | |  |
|  |  | **Շ³ÑáõÛÃ (11%)** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **231.95** | | |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ß³ÑáõÛÃáí** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **2340.56** | | |  |
|  |  | **Ժամանակավոր տնտեսության շենքեր և կառույցներ / 1.5%/** | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **35.11** | |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **2375.66** | | |  |
|  |  | **Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր 0.7%** | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **16.63** | |  |
|  |  | **Աղբի տեղափոխման ծախսեր 0.15%** | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **3.56** | |  |
|  |  | **Փոքր ծավալի շինմոնտաժային ծախսեր 2%** | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **47.51** | |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **2443.37** | | |  |
|  |  | **Չնախատեսված ծախսեր 3%** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **73.30** | | |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **2516.67** | | |  |
|  |  | **ԱԱՀ 20%** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **503.33** | | |  |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | **3020.01** | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | տնօրեն՝ |  | |  |  | Ա. Խալաթյան | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | Վերահաշվարկեց՝ |  | |  |  | Հ.Բաբաջանյան | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Նախահաշիվ N3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Փ300մմ խորքային ինքնաշատրվանող հորի կոնսերվացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2022թ.մայիս ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի նյութերի արժեքներ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  |
| Kմեք.շահ.=3504.41, Աշգ=1983.67 | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ | | | | | | | **1949.70** | | | | | | | | | Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | | |
| Ð/Ñ | ÐÇÙÝ³íáñáõÙ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³-íáñÁ | | ø³Ý³ÏÁ | ²Û¹ ÃíáõÙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, Ñ³½. ¹ñ³Ù | | | | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ, Ñ³½. ¹ñ³Ù | | | 1 ÙÇ³íáñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½. ¹ñ³Ù | | |
| ²ßË³ï³í³ñÓÁ | | | | Ø»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ | | | | | ÜÛáõÃ»ñÇ Í³ËëÁ ¨ ³ñÅ»ùÁ 1 ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ÙÇ³í. Ñ³Ù³ñ, 1984Ã éáõµ. | ·áñÍáÕ ·Ý»ñáí, ÐÐ¹ñ³Ù | | | 1 ÙÇ³í. Ñ³Ù³ñ, 1984Ã éáõµ. | | ·áñÍáÕ ·Ý»ñáí, ÐÐ Ñ³½.¹ñ³Ù | | ³Ýí³ÝáõÙÁ | | | ã³÷. ÙÇ³-íáñÁ | | | Í³ËëÁ | | ³ñÅ»ùÁ | | ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | |
|  |  | Շինարարական հրապարակի պատրաստում |  | |  |  | 0.000 | | |  | | 0.00 | |  | | |  | | |  | |  | | 0.000 | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1 | 1-1546, k=1.2 | Շինհրապարակի պարագծով ժամանակավոր առվակի բացում և խյուսափոսի ստեղծում էքսկավատորով ջրի պայմաններում /h մինչև=2մ | մ3 | | 60.0 | 0.008124 | 0.967 | | | 0.1972 | | 41.46 | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | 0.00 | | | | 42.43 | | | | 0.707 | |
| 2 | 1-1011 կիրառելի | Խյուսափոսի մեջ հավաքվող ջրի արտամղում կենտրոնախույզ պոմպով ջրի հոսքը մինչև 60մ3/ժամ | մ3 | | 60.0 | 0 | 0.000 | | | 0.9180 | | 193.02 | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | 0.00 | | | | 193.02 | | | | 3.217 | |
| 3 | 1-450 | Շինհրապարակի տարածքի վրա խճային 15սմ հաստ. ծածկի ստեղծում շինմեխանիզմների տեղակայման նորմալ պայմաններ ապահովելու համար | մ3 | | 15.0 | 0 | 0.000 | | | 0.0593 | | 3.12 | | խիճ | | | մ3 | | | 1.01 | | 3.80 | | 4.36 | | | | 65.45 | | | | 68.57 | | | | 4.571 | |
|  |  | Ապամոնտաժման աշխատանքներ |  | |  |  | 0.000 | | |  | | 0.00 | |  | | |  | | |  | |  | | 0.000 | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 4 | 22-71, k=0.6 | Փ300մմ պողպատե խողովակի ապամոնտաժ | մ | | 9.0 | 0.222 | 3.963 | | | 0.17 | | 5.30 | |  | | |  | | |  | |  | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 9.26 | | | | 1.029 | |
| 5 | 22-375, k=0.6 | Փ300մմ փականի ապամոնտաժ | հատ | | 2.0 | 1.86 | 7.379 | | | 2.88 | | 20.19 | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | 0.00 | | | | 27.56 | | | | 13.782 | |
|  |  | Շինարարական աշխատանքներ |  | |  |  | 0.00 | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 6 | 22-403 կիրառելի | Խողովակի խցափակում պողպատե 400x400x3մմ թիթեղով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը | տեղ | | 1.00 | 3.05 | 6.05 | | | 1.770 | | 6.20 | | պողպատե 400x400x3մմ թիթեղ | | | կգ | | | 3.77 | | 0.7 | | 2.84 | | | | 2.84 | | | | 15.10 | | | | 15.096 | |
| 7 | 4-276, ï»Ë.Ù³ë 3.14, k=1.6 | Հորատանցքի ցեմենտախծուծում , Ý»ñ³éÛ³É ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ | սյուն | | 1.00 | 28.64 | 56.812 | | | 160.1600 | | 561.27 | | ó»Ù»Ýï | | | ï | | | 0.96 | | 43.333 | | 47.29 | | | | 47.29 | | | | 665.46 | | | | 665.455 | |
|  |  |  |  | |  |  | 0.000 | | |  | | 0.00 | | çáõñ | | | Ù3 | | | 0.48 | | 0.15 | | 0.08 | | | | 0.08 | | | |  | | | |  | |
| 8 | 6-15 | Հորաբերանի ստեղծում միաձույլ բետոնից B15, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | | 4.70 | 0.52 | 4.848 | | | 0.3400 | | 5.60 | | բետոն B15 | | | մ3 | | | 1.020 | | 29.806 | | 34.56 | | | | 162.45 | | | | 174.85 | | | | 37.203 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | փայտանյութ | | | մ3 | | | 0.001 | | 127.08 | | 0.12 | | | | 0.54 | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | 0.00 | | |  | | 0.00 | | կաղապարամածի վահան | | | մ2 | | | 0.075 | | 3.500 | | 0.30 | | | | 1.4101 | | | |  | | | |  | |
| 9 | 1-1635 | Ժամանակավոր առվակի և խյուսափոսի հետլիցք բուլդոզերով | մ3 | | 60 | 0 | 0.000 | | | 0.0250 | | 5.26 | |  | | |  | | |  | |  | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 5.26 | | | | 0.088 | |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | **280.08** | | | | **1201.51** | | | |  | |
|  |  | **Վ»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ (13,3%)** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **159.80** | | | |  | |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñáí** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **1361.31** | | | |  | |
|  |  | **Շ³ÑáõÛÃ (11%)** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **149.74** | | | |  | |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ß³ÑáõÛÃáí** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **1511.05** | | | |  | |
|  |  | **Ժամանակավոր տնտեսության շենքեր և կառույցներ / 1.5%/** | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **22.67** | | | |  | |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **1533.72** | | | |  | |
|  |  | **Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր 0.7%** | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **10.74** | | | |  | |
|  |  | **Աղբի տեղափոխման ծախսեր 0.15%** | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **2.30** | | | |  | |
|  |  | **Փոքր ծավալի շինմոնտաժային ծախսեր 2%** | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **30.67** | | | |  | |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **1577.43** | | | |  | |
|  |  | **Չնախատեսված ծախսեր 3%** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **47.32** | | | |  | |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **1624.75** | | | |  | |
|  |  | **ԱԱՀ 20%** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **324.95** | | | |  | |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | **1949.70** | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | <Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>ՓԲԸ | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | տնօրեն՝ |  | |  |  | Ա. Խալաթյան | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | Վերահաշվարկեց՝ |  | |  |  | Հ.Բաբաջանյան | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |