ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Կարգավորման ենթակա խնդիրը.

Որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկատու-3» էլեկտրոնային կառավարման համակարգի անխափան և անընդհատ 24/7 ռեժիմով աշխատանքն ապահովելու անհրաժեշտությամբ։

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները․

«Հարկատու-3» համակարգը (այսուհետ՝ Համակարգ) հանդիսանում է հարկ վճարողների վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրելու, մշակելու, վերլուծելու և պահպանելու ամբողջական էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որի միջոցով իրականացվում են մի շարք կարևորագույն գործառույթներ։ Համակարգի 24/7 ռեժիմով աշխատանքը անհրաժեշտ է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության գործարար միջավայրի, այնպես էլ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի արդյունավետ աշխատանքի համար։  Համակարգի սպասարկման աշխատանքների դադարեցումը կարող է խոչընդոտել ՀՀ տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունը՝ հանգեցնելով մի շարք խնդիրների։

Համակարգի  շարունակական աշխատանքն ապահովելու նպատակով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից երկու անգամ կազմակերպվել են N  ՊԵԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/6 և ՊԵԿ-ՀԲՄԽԾՁԲ-23/1  ծածկագրերով գնման ընթացակարգեր, որոնք «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվել են չկայացած։

Ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 28.03.2023թ. երրորդ անգամ հայտարարվել է ՊԵԿ-ՀԲՄԽԾՁԲ-23/3 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ, որի բացումը կայանալու է ս.թ. ապրիլի 10-ին։

Համակարգի անդադար և անխափան ռեժիմով աշխատանքն ապահովելու համար 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին «Թիմ Սոլյուշնս» ՓԲ ընկերության հետ կնքված N ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/8-1 ծածկագրով պայմանագրի ժամկետը արդեն իսկ երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 2023 թվականի հունվարի 30-ը։ Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նոր գնման պայմանագիր դեռևս առկա չէ՝ անհրաժեշտ է N ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/8-1 ծածկագրով պայմանագրում կատարել ծավալների ավելացում՝ պայմանագրի գնի մինչև երեսուն տոկոսի չափով (լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման ժամկետ սահմանելով 100 օրացուցային օր)՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ կետի պահանջները։

Հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ N ՊԵԿ-ԷԱՃԾՁԲ-21/8-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի գինը զգալիորեն ցածր է հայտարարված ՊԵԿ-ՀԲՄԽԾՁԲ-23/3 ծածկագրով գնման գործընթացի նախահաշվային գնից։

- Կարգավորման նպատակը և բնույթը։

Որոշման ընդունման նպատակն է ապահովել Համակարգի անխափան և շարունակական աշխատանքը` մինչև սպասարկման ծառայությունների գնման նոր պայմանագրի կնքումը:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից:

- Ակնկալվող արդյունք.

Նախագծի ընդունումը կապահովի ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկատու-3» էլեկտրոնային կառավարման համակարգի աշխատանքը և ՀՀ տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունը։

- Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒ-ՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» թիվ 1902-Լ որոշում

Հավելված 1 - «Պետական եկամուտների կոմիտե» բաժին

1.8 կետ - «Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի հնարավորությունների հզորացում և կատարելագործում»։

- Պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: Ավելացված հարյուր օրվա համար վճարումը կատարվելու է 2023 թվականի բյուջեի միջոցներով, լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում։