ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ` ՆԱԽԱԳԻԾ) ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Կարգավորման ենթակա խնդիրը.

Վերոնշյալ նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև կնքված «Մեղրիի սահմանային անցակետի» վարկային ծրագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների իրականացմամբ: Մասնավորապես, ծրագրի իրականացման նպատակով 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ին հայտարարվել է շինարարական աշխատանքների իրականացման միջազգային մրցույթ: Շինարարական աշխատանքների մրցութային հայտերի բացումը տեղի է ունեցել ս.թ. ապրիլի 5-ին, որին մասնակցության վերաբերյալ հայտեր ներկայացրել են թվով 3 կազմակերպություններ`

- «BLESK and POURNAM» համատեղ գործունեության պայմանագրով շինարարական կազմակերպությունները (ներկայացված` Հայտի արժեքը` 22,493.8 մլն եվրո),

- «TANA ENERGY MANAGEMENT» կազմակերպությունը (ներկայացված` Հայտի արժեքը` 18,495.5 մլն եվրո),

- «TUNNEL SADD ARIANA» կազմակերպությունը (ներկայացված` Հայտի արժեքը` 17,822.8 մլն եվրո):

Ներկայացված հայտերի արժեքն իր մեջ չի ներառում ԱԱՀ-ի գծով նախատեսվող ծախսերը:

Վերոնշյալ հայտերի ուսումնասիրության արդյունքներն ամփոփվել և ներկայացվել են Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկին, ինչի արդյունքում շինարարական աշխատանքների իրականացման համար ս.թ. հունվարի 27-ին «TANA ENERGY MANAGEMENT» կազմակերպության հետ կնքվել է պայմանագիր (այսուհետ` Պայմանագիր) շուրջ 22,194.7 մլն եվրո` ներառյալ ԱԱՀ:

Պայմանագրի համաձայն շինարարական աշխատանքները մեկնարկելու նպատակով անհրաժեշտ է կապալառուին փոխանցել Պայմանագրով սահմանված գնի 10%-ի չափով կանխավճար` 2,219.5 մլն եվրո:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

ՀՀ 2023 թվական պետական բյուջեով վերոգրյալ վարկային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվել է 778.3 մլն դրամ, որից` 648.6 մլն դրամը վարկային միջոցներ, իսկ 129.7 մլն դրամը համաֆինանսավորման միջոցներ, որը չի բավարարում կատարել կանխավճար կապալառուին: Մասնավորապես, չբավարարող մասը կազմում է 169.4 մլն դրամ, որից` 141.2 մլն դրամը վարկային միջոցներ, իսկ 28.2 մլն դրամը համաֆինանսավորման միջոցներ:

Շինարարական աշխատանքները մեկնարկելու նպատակով պայմանագրով սահմանված կանխավճարը կապալառուին անհրաժեշտ է հատկացնել 2023 թվականի բյուջետային տարվա առաջին կիսամյակում:

- Կարգավորման նպատակը.

Կապալառուին կանխավճարի տրամադրման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները կազմում են 396.7 հազար եվրո կամ 169,397.4 հազար դրամ (396,715.16 եվրո X 427 դրամ=169,397.4 հազար դրամ): 1 եվրոյի փոխարժեքը հաշվարկվել է 427.0 դրամով, հաշվի առնվելով ներկա պահին փոխարժեքի տատանումները:

Ելնելով վերոգրյալից Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Կոմիտեի գծով «1023. Հարկային և մաքսային ծառայություններ» ծրագրի  «31007. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Մեղրիի սահմանային անցակետի ծրագիր» վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նոր շենքային պայմանների ապահովում» միջոցառման շրջանակներում նախատեսել 169,397.4 հազար դրամ, ինչպես նաև կատարել միջեռամսյակային վերաբաշխում:

Նախագծի ընդունման դեպքում ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում, ծախսերում և դեֆիցիտում նախատեսվում են ավելացումներ համապատասխանաբար` 28,232.9 հազար դրամ, 169,397.4 հազար դրամ և 141,164.5 հազար դրամ:

- Ակնկալվող արդյունքը.

«TANA ENERGY MANAGEMENT» կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրով ստանձնած պարտավորության կատարում, ինչպես նաև նախատեսված շինարարական աշխատանքների մեկնարկում։

- Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ։

ՀՀ կառավարության 2019թ. դեկտեմբերի 12-ի N 1830-Լ որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ՊԵԿ 2020-2024 թվականների զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագիր»

Կետ 3.2.5. - ՊԵԿ Մեղրիի մաքսակետի արդիականացում (ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ՝ իրականացնել Մեղրիի մաքսակետի շինությունների արդիականացում և տեխնիկական ժամանակակից համակարգերով վերազինում):

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք։

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե։