| ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության |  |
| --- | --- |
|  | 1.Անհրաժեշտությունը |
|  | Որոշման ընդունումը պայմանավորված է մի շարք անհետաձգելի և հրատապ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությամբ: |
|  | 2.Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները 1004-31002 ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեում «Ոռոգման համակարգի առողջացում» ծրագրի «Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում» միջոցառման կատարող է հանդիսանում ՀՀ կառավարությունը, քանի որ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ձեռք են բերվել 2018թ.։ Ջրային կոմիտեի կողմից միջոցառումն իրականացնելու նպատակով 2023թ. ձեռք են բերվել միջոցառման օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերահաշվարկները և դրանց փորձաքննությունները /կցվում են/։ Վերահաշվարկի արդյունքում հավելյալ գումարը կազմել է 40,345.4 հազար դրամ։ /հազար դրամ/ Օբյեկտի անվանումը; Գումարը; Հավելյալ գումար. ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով հատկացված; Վերահաշվարկի համաձայն; Մրցույթների արդյունքում առաջարկված գներ. 1; 2; 3; 4; 5=4-2. «Արմաշ» ջրհան կայանի ճնշումային խողովակաշարի Սուրենավան համայնքում IV գոտու ջրանցքի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքներ; 39,511.2; 50,106.2; 42,278.1; 2,766.9. «Արմաշ» ջրհան կայանի ճնշումային խողովակաշարի Սուրենավան համայնքում III գոտու ջրանցքի հիմնանորոգման աշխատանքներ; 105,997.3; 122,439.7; 97,004.3; (8993.0). Արմավիրի մարզի Մրգաշատ համայնքի Բաժանարար N2 ջրանցքի վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ; 27,978.5; 32,907.3; 24,788.4; (3,190.1). Քաղցրաշեն-1 պոմպակայանի 2-րդ հերթի մղման ավազանից 1-ին հերթի մղման ավազան ջուր տեղափոխող մետաղական խողովակաշարի տեղադրման շինարարական աշխատանքներ; 17,600.3; 25979.5; 19,932.0; 2,331.7. ԸՆԴԱՄԵՆԸ; 191,087.3; 231,432.7; 184,002.8; (7,084.5). Նշված միջոցառման մասով 2023թ. գնումների գործընթացի արդյունքում առաջացել է 7,084.5 հազար դրամ տնտեսում, որն էլ այս նախագծի շրջանակներում կվերաբաշխվի այլ աշխատանքների համար։ |
|  | 1004-31013 «Ոռոգման համակարգի առողջացում» ծրագրի «Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցում» միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի ջրամբարի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրով /129.6 մլն դրամ/ սահմանված է վճարման փուլային տարբերակ։ Հաշվի առնելով վճարման փուլային տարբերակը՝ առաջարկվում է 1-ին կիսամյակում և ինն ամսում հատկացնել 20 % կանխավճար՝ 25,920.0 հազար դրամ, իսկ տարեկան՝ 50 % կամ 64,800.0 հազար դրամ։ 1004-31014 «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-ն գրություններով դիմել էր Ջրային կոմիտեին և տեղեկացրել էր, որ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք համայնքի N 2 ջրամբարում հարամիների և ջրամբարների թասում առկա է կուտակված ջրի կորուստ։ Խնդիրը քննարկվել է ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության տեխնիկական հանձնաժողովում։ Քննարկման արդյունքով հանձնաժողովի անդամները և ոլորտի փորձառու մասնագետները իրականացրել են տեխնիկական վիճակի ակնադիտական ուսումնասիրություններ, արձանագրել են բազմաթիվ խնդիրներ և ներկայացրել են ուսումնասիրության արդյունքները։ Առաջարկվել է ջրամբարում իրականացնել հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հետազոտական, նախագծանախահաշվային և ծախսերի գնահատման աշխատանքները, և որպես նախահաշվային գին, նախնական գնահատականներով կանխատեսվել է 5,000.0 հազար դրամ, որի փորձաքննությունը կազմում է 500.0 հազար դրամ, ընդամենը՝ 5,500.0 հազար դրամ։ Ջրային կոմիտեի կողմից երկու անգամ հրապարակվել է մրցույթ՝ ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-23/3-Ն և ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-23/4-Ն ծածկագրերով, սակայն մրցույթը չի կայացել՝ մասնակից չլինելու հիմքով։ Առաջիկայում կկազմակերպվի նոր ընթացակարգ։ 1072-31008 «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում» ծրագրի «Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում« միջոցառման կատարող է հանդիսանում ՀՀ կառավարությունը, քանի որ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ձեռք են բերվել 2018թ.։ Ջրային կոմիտեի կողմից միջոցառումն իրականացնելու նպատակով 2023թ. ձեռք է բերվել միջոցառման «Սառնակունք գյուղի մոտ Մուխութուրյանի ջրատարի ջրաքանակի համար քլորակայանի կառուցում» օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերահաշվարկը և փորձաքննությունը /կցվում են/, համաձայն որի պահանջվում է 103,445.1 հազար դրամ, իսկ հավելյալ պահանջվող գումարը կազմում է 21,841.2 հազար դրամ։ Հաշվի առնելով, որ վերը նշված միջոցառման «Ղազանչի ջրաղբյուրների սանիտարական գոտում նոր, հեղուկ քլորով շահագործվող քլորակայանի կառուցում» օբյեկտը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն ներառել է 2023 թվականի պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրում, հետևաբար, առաջարկվում է գումարը վերաբաշխել սույն նախագծով ներկայացված մնացած աշխատանքների համար։ 1072-31009 «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում» ծրագրի «ՀՀ տարածքում վարձակալի կողմից չսպասարկվող համայնքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցում» միջոցառման շրջանակներում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար ՀՀ 2022 թվականի Ջրային կոմիտեին հատկացվել էր 12,600.0 հազար դրամ, որի շրջանակներում կնքվել է պայմանագիր՝ 9,600.0 հազար դրամով, սակայն, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը 2022թ. չներկայացնելու պատճառով գումարը վերադարձվել է ՀՀ պետական բյուջե։ Հաշվի առնելով, որ «ՀՀ Տավուշի Իջևան համայնքի Աչաջուր և Սևքար բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցում» օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Ջրային կոմիտե է ներկայացվել 2023թ., անհրաժեշտ է հատկացնել 9,600.0 հազար դրամ՝ կապալառու ընկերությանը վճարելու համար։ |
|  | 3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը Սույն որոշման նախագծով վերաբաշխվող գումարն առաջացել է ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի «Ոռոգման համակարգի առողջացում» ծրագրի «Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում գնումների գործընթացի արդյունքում առաջացած տնտեսումների հաշվին, ինչպես նաև «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում» ծրագրի «Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում« միջոցառման «Ղազանչի ջրաղբյուրների սանիտարական գոտում նոր, հեղուկ քլորով շահագործվող քլորակայանի կառուցում» օբյեկտի՝ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվելու արդյունքում ։ |
|  | 4.Կարգավորման նպատակը և բնույթը Ոռոգման ոլորտում որոշ անհետաձգելի և հրատապ աշխատանքների իրականացում։ |
|  | 5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք |
|  | Որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի կողմից: |
|  | 6.Ակնկալվող արդյունքը Ոռոգման ոլորտում որոշ անհետաձգելի և հրատապ աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում։ |
|  | 7. Տեղեկատվություն «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել անհրաժեշտ չէ: 8. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ, Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի մասին» N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված Հավելվածի «3.Ենթակառուցվածքների զարգացում» բաժնի «3.3 Ջրային տնտեսություն» ենթաբաժնի և 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի» 83.13 կետի (որով նախատեսվում է 2023 թվականից մեկնարկել Շիրակի մարզում Արթիկի ջրամբարի ջրամբարի կառուցման նախագծային աշխատանքները, որոնք հիմք կհանդիսանան ջրամբարի կառուցման ծրագրի իրականացման հետագա ընթացքի համար) պահանջներից: |