ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

- Կարգավորման ենթակա խնդիրը.

«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարգարա բնակավայրում գտնվող տարածքում մաքսային հսկողության գործընթաց իրականացնելու նպատակով՝ մաքսակետի կառուցման 2-րդ փուլի շինարարական աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցներով ապահովելու անհրաժեշտությամբ։

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը․

Սկսվել և շարունակվում են «Մարգարա» մաքսակետի 1-ին փուլի շինարարական և մոնտաժային աշխատանքները։ Մաքսակետի կառուցման 2-րդ փուլի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ենթարկվել են քաղաքաշինական փորձաքննության, որի համաձայն 2-րդ փուլի ամփոփ նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է 632.6 մլն դրամ, որից շինմոնտաժային աշխատանքների և սարքավորումների համար՝ 620.8 մլն դրամ, տեխնիկական հսկողության ծառայության համար՝ 8.1 մլն դրամ և հեղինակային հսկողության ծառայության համար՝ 3.7 մլն դրամ:

Մաքսակետի գործարկման համար սահմանված սեղմ ժամկետները և դրա կառուցման գործընթացին առնչվող ոչ ստանդարտ մոտեցումները անհրաժեշտություն է առաջացել գլխավոր կապալառու «Արտկոն» ՓԲԸ-ին տրամադրել կնքվելիք պայմանագրի արժեքի հիսուն տոկոսի չափով գումար՝ հիմնական մասնաշենքի մետաղական կոնստրուկցիայի, ինչպես նաև մաքսային անցակետի տարածքում առնվազն 3 մոդուլային տաղավարների, լրակազմ ենթակայանի առկայության համար։

Միաժամանակ կից ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների իրականացման նախագծի վերաբերյալ փորձաքննության եզրակացությունը:

- Կարգավորման նպատակը և ակնկալվող արդյունքը․

Հաշվի առնելով, որ արդեն իսկ գլխավոր կապալառուի կողմից իր միջոցներով ձեռք են բերվել և պատրաստվել վարչական մասնաշենքի և օժանդակ շինությունների հիմնակմախքների կոնստրուկցիաները, ինչպես նաև մոդուլային տաղավարները, որոնք ներառված չեն եղել 1-ին փուլի ծավալաթերթ-նախահաշվում, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել սույն որոշման նախագծով «Արտկոն» ՓԲԸ-ին տրամադրել պայմանագրի արժեքի հիսուն տոկոսի չափով գումար։

Սույն որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է մաքսակետը սահմանված ժամկետում շահագործման հանձնելու անհրաժեշտությունից։

Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով Կոմիտեի գծով «1023. Հարկային և մաքսային ծառայություններ» ծրագրի «31003 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային ապահովվածության բարելավում» միջոցառման շրջանակներում կատարել վերաբաշխում: Մասնավորապես, «Երևան քաղաքի արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոնի կառուցման աշխատանքների» համար նախատեսված միջոցներից նվազեցնել 632.6 մլն դրամ և ուղղել «Մարգարա» մաքսային կետի կառուցման աշխատանքներին, ինչպես նաև կատարել եռամսյակային փոփոխություններ ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (ժամանակավորապես ազատ միջոցներ) միջոցների հաշվին:

Նախագծի ընդունման դեպքում ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում, ինչպես նաև Նախագծով առաջարկվող նվազեցումների արդյունքում 2023 թվականի ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին նշված գումարի չափով ֆինանսական միջոցների վերականգնման անհրաժեշտություն չի առաջանա:

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է Կոմիտեի կողմից:

5. «Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ».

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը չի բխում վերը նշված ռազմավարական փաստաթղթերից: