ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

_____ _________________2023 ԹՎԱԿԱՆԻ N ___ -Ա

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ՅՈՒ ԷՄ ԱԳՐՈ ՍՊԸ»-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ  ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի «Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց» օժանդակության տրամադրման միջոցառման իրականացման անհրաժեշտ բազային պահանջները, օժանդակության տրամադրման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին N 1343-Ն որոշման դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Հավանություն տալ «Յու Էմ Ագրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից ներկայացված ներդրումային ծրագրին (այսուհետ՝ Ծրագիր)` համաձայն Հավելվածի։

- Սահմանել, որ՝

- Կառավարությունը Ծրագրի իրականացման նպատակով ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց միջոցառման շրջանակներում Ընկերությանը տրամադրում է օժանդակություն՝ հողամասերի ջրարբիացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի կառուցմամբ՝ համաձայն Ծրագրի Հավելվածի.

- Ընկերության կողմից Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք ներդրումների ծավալը կազմում է 1.6 մլրդ դրամ: Ընդ որում, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք ներդրումների ծավալը կկազմի 1.5 մլրդ դրամ, իսկ աջակցության տրամադրման շրջանակներում կառուցվող ենթակառուցվածքի արժեքը չի կարող գերազանցել սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք ներդրումների ծավալի ընդհանուր արժեքի 20 տոկոսը.

- Ընկերության կողմից ներկայացրած աջակցության տրամադրման շրջանակներում կառուցվող ենթակառուցվածքի նախնական արժեքը կազմում է 257.4 մլն ՀՀ դրամ: Եթե նախագծահաշվարկային ճշգրտումներից հետո արժեքը ավելանա, սակայն չգերազանցի սույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված չափը, ապա աջակցության տրամադրման շրջանակներում կառուցվող ենթակառուցվածքների նախագծահաշվարկային ճշգրտումներից հետո ավելացած արժեքի և նախնական արժեքի գումարի տարբերության չափով լրացուցիչ կֆինանսավորվի պետական բյուջեից։ Սակայն, եթե նախագծահաշվարկային ճշգրտումներից հետո արժեքը ավելանա և գերազանցի  սույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված չափը, ապա Ընկերությունը պարտավորվում է վճարել ներդրումային ծրագրի ընդհանուր արժեքի 20 տոկոսը գերազանցող մասը, որը կարգավորվելու է սույն որոշման 4-րդ կետով սահմանված՝ Ընկերության հետ կնքվող պայմանագրով.

- Ընկերությունը պարտավորվում է Ծրագրով սահմանված ժամանակացույցով իրականացնել նախատեսվող ներդրումները և  վերջիններիս վերաբերյալ սույն որոշման  4-րդ կետով սահմանված՝ Ընկերության հետ կնքվող պայմանագրի դրույթներին համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ներկայացնել անկախ աուդիտորական ընկերության կողմից գնահատված տարեկան հաշվետվություններ՝ նախապես սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան.

- Եթե ենթակառուցվածքի համար պետական միջոցներից կատարված ծախսերի փաստացի ծավալը գերազանցում է Ծրագրի ավարտի վերջնական հաշվետվությամբ ներկայացված փաստացի կատարված ներդրումների ծավալի 20 տոկոսը, ապա գերազանցող մասը Ընկերության կողմից վերադարձվում է պետական բյուջե կամ համապատասխան գումարը փոխհատուցվում է Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1343-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ գլխի 12․1-ին կետով սահմանված բանկային երաշխիքով.

- Ընկերության կողմից նախատեսվող Ծրագրի չիրականացման դեպքում վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել աջակցության տրամադրման շրջանակներում կառուցվող ենթակառուցվածքների հանրագումարային արժեքն ամբողջությամբ, կամ համապատասխան գումարը փոխհատուցվում է Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1343-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ գլխի 12․1-ին կետով սահմանված բանկային երաշխիքով.

- Ընկերության ներդրումային ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի կառուցման ավարտը 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ն է.

- Սույն որոշմամբ նախատեսվող ենթակառուցվածքի կառուցման պատասխանատու պետական մարմին է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։

- Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին՝  սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում համատեղ ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել «Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց» միջոցառման շրջանակներում Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը գումար հատկացնելու  և մեկ անձից գնում կատարելու մասին որոշման նախագիծը։

- Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին՝ Ընկերության կողմից բանկային երաշխիքի ներկայացումից հետո 20-օրյա ժամկետում Ընկերության հետ կնքել համապատասխան պայմանագիրը՝ ծրագրի իրականացման և օժանդակության տրամադրման վերաբերյալ։

- Սահմանել, որ՝

- Ընկերությունը պարտավորվում է սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ներկայացնել ««Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց» օժանդակության տրամադրման միջոցառման իրականացման անհրաժեշտ բազային պահանջները, օժանդակության տրամադրման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի  N 1343-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ գլխի 12․1-ին կետով սահմանված բանկային երաշխիքը.

- Ներկայացված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1343-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ գլխի 12․1-ին կետով սահմանված բանկային երաշխիքը պետք է գործի մինչև Ծրագրի ավարտը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                          ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2023 թվականի

____________ __-ի N___-Ա որոշման

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

| 1. | Հայտատուի (կազմակերպության) անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, հիմնադրման տարեթիվը | «Յու Էմ Ագրո» ՍՊԸ, գրանցված՝ 25.07.2018թ.-ին |
| --- | --- | --- |
|  | Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) | 00185576 |
|  | Կազմակերպության բաժնետերերը՝ | Արմեն Ռուբենի Սաքապետոյան |
|  | Կոնտակտային տվյալները` Անուն, հայրանուն, ազգանուն | Արեգ Ռուբենի Սաքապետոյան |
|  | Իրավաբանական հասցեն | 1005, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Երվանդաշատ հողամաս |
|  | Տնտեսական գործունեության դասակարգիչը | N82.99.0 |
|  | Հեռախոսահամարը | +374 93 41 11 27 |
|  | Էլ. փոստը | umagroa@gmail.com |
| 2. | Ներդրումային ծրագրի իրականացման վայրը/հասցե (ներառյալ՝ կադաստրային գոտին) | ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի Բագարան և Երվանդաշատ գյուղեր |
| 3. | Ներդրումային ծրագրի համառոտ նկարագրությունը (ծրագրի նպատակը, իրականացվելիք աշխատանքները, մրցակցային առավելությունները, արտահանման ուղղությունները և քաղաքականությունը, ծրագրով նախատեսված գործունեության տեսակի հստակ նկարագրությունը` նշելով տնտեսական գործունեության դասակարգիչը, ստեղծվելիք աշխատատեղերը, միջին աշխատավարձը և այլն) | 1․ Ընկերությունը նախատեսում է Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի Բագարան և Երվանդաշատ գյուղերում, սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող 2088 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերում հիմնել նուշի ինտենսիվ այգիներ և խոշոր ֆերմերային տնտեսություն։ 2․ ՏԳՏԴ՝ Ա՝ գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն։ 3․ Նուշի այգիների հիմնման նշված ծրագրի իրականացման արդյունքում 01.11.2022-01.11.2023 թվականների ընթացքում համայնքում ներդրվելու է շուրջ 1,000,000,000 (մեկ միլիարդ) ՀՀ դրամ, հաջորդող ևս 2 (երկու) տարիներին՝ տարեկան շուրջ 300,000,000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, իսկ հաջորդող ևս 2 (երկու) տարիներին նախատեսվում են տարեկան շուրջ 300,000,000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամի հեռանկարային ներդրումներ ևս։ 4․ Ծրագրի իրականացման առաջին տարում ստեղծվելու են 15 (տասնհինգ) հիմնական աշխատատեղ և 20 (քսան) սեզոնային աշխատատեղ, իսկ Ծրագրի իրականացման հաջորդող 5 (հինգ) տարիների ընթացքում՝ յուրաքանչյուր տարի և՛ հիմնական, և՛ սեզոնային աշխատատեղերը ավելանալու են յուրաքանչյուրը 5 (հինգ) աշխատատեղերով, արդյունքում՝ Ծրագրի իրականացման հինգրերրորդ տարում առկա կլինեն 35 (երեսունհինգ) հիմնական և 40 (քառասուն) սեզոնային աշխատատեղեր՝ նպաստելով համայնքի զարգացմանը և զբաղվածության ապահովմանը։ Աշխատողների միջին աշխատավարձը նախատեսվում է սահմանել 200,000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ առանց ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերի, տուրքերի և վճարների։ 5․ Ծրագրի մրցակցային առավելությունն այն է, որ նուշի լայնածավալ այգիներ Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե առկա չեն, իսկ եթե որոշ տնտեսություններ նույնիսկ առկա են, ապա դրանց բերքատվությունը բավականին քիչ է տեղական շուկայի համար, ուստի լայնածավալ այգիների առկայությունը մեծապես կնպաստի ՀՀ տնտեսության զարգացմանը և նման արտադրատեսակի արտահանմանը։ Ստացված արտադրանքն սկզբնական շրջանում ապահովելու է ներքին շուկայի պահանջարկը, այնուհետև հիմնականում արտահանվելու է եվրոպական երկրներ։ 6․ Ծրագիրը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության՝ գերակա ոլորտում հանրային ներդրումային ծրագրերի որդեգրած ռազմավարությանը։ Այն նաև համապատասխանում է ՀՀ կառավարության արտահանման խթանմանը միտված քաղաքականությանը։ 7․ Ծրագրի բարեհաջող իրականացման ընթացքում, գյուղատնտեսական փուլից բացի, նախատեսվում է հետագայում նաև ստեղծել տուրիստական, մշակութային, ակտիվ ժամանցի կենտրոն, որը կնպաստի ՀՀ-ի զբոսաշրջության զարգացմանը, հատկապես էկոզբոսաշրջության ոլորտում։ |
| 4. | Ներդրումային ծրագրի իրականացման, մասնավորապես՝ անշարժ գույքի կառուցման և հիմնական միջոցների ձեռքբերման (այդ թվում` տեղափոխման և տեղադրման) ժամանակացույցը (ժամանակացույցը կազմվում է մեկնարկի պահից սկսված) և նկարագրությունը | Ներդրումային ծրագրի իրականացման առաջին փուլում կառուցվելու են ջրամբար, պոմպակայան և անհրաժեշտ այլ ենթակառուցվածքներ, այնուհետև փուլերով յուրաքանչյուր տարի տնկվելու է մինչև 300 հա մակերեսով այգի։ Ներդրումային ծրագրի մեկնարկը և ընթացքը նախատեսվում է՝ 1․ Ծրագրի մեկնարկը տրվել է 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ից։ 2․ Ծրագրի մեկնարկով սկսվել են հողի գեոդեզիական, մելիորացման, համապատասխան փոսորակների փորման և անհրաժեշտ այլ աշխատանքների իրականացումը, Իսպանիայից տնկիների ձեռքբերման, տեղափոխման, ձևավորման և տնկման աշխատանքները։ Ծրագրի պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկան արդեն իսկ ձեռք է բերվել Ընկերության կողմից։ 3․ Սույն Հայտի 3-րդ մասում նշված շուրջ 1,000,000,000 (մեկ միլիարդ) ՀՀ դրամը ներդրվելու է Ծրագրի մեկնարկից սկսած մեկ տարվա ընթացքում։ |
| 5. | Նախատեսվող ներդրումների չափի և ուղղությունների նկարագրությունը (անշարժ գույքի կառուցում, հիմնական միջոցներ) | 1. Ծառերի ձեռքբերում՝ 1 հա-ի համար 300 հատ ծառ։ Այգետնկման աշխատանքներն իրականացվելու են փուլերով՝ 5 (հինգ) տարիների ընթացքում, յուրաքանչյուր տարի մինչև 300 հա մակերեսի վրա կատարվելու են հողի մելիորացման աշխատանքներ՝ ծառերի տնկման նախապատրաստական աշխատանքներ, որի համար Ընկերությունն արդեն ձեռք է բերել համապատասխան տեխնիկա. 1 /մեկ/ էքսկավատոր և 2 /երկու/ ինքնաթափ։ Մելիորացման համար անհրաժեշտ այլ տեխնիկական միջոցները /քարահավաք մեքենա, խորը վար, շիզել և այլ աշխատանքներ կատարող/ ներգրավվելու են վարձակալությամբ կամ այդ աշխատանքների կատարումը պատվիրակվելու է մասնագիտացված կազմակերպությունների։ 2. Երվանդաշատ գյուղում գտնվող բնական աղբյուրից շուրջ 3 կմ երկարությամբ ջրագծի նախագծում և կառուցում (նախագիծը կցվում է)։ 3. Մինչև 100.000 խոր. մ մակերեսով ջրահավաք ավազանի նախագծում և կառուցում։ 4. Ներտնտեսային ճանապարհների նախագծում և կառուցում։ 5.Ենթակայանների նախագծում և կառուցում։ 6.Կաթիլային համակարգի նախագծում և կառուցում։ |
| 6. | Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի նկարագրությունը և դրա անհրաժեշտության հիմնավորումը | 1․ Նշված տարածքը, որը գտնվում է Ախուրյան և Արաքս գետերի ավազանում՝ գետերից շուրջ 250 մետր բարձրության վրա երբեք ջուր չի ունեցել և չի մշակվել, տարածքում առկա են մշակվող փոքր հողամասեր, որոնք սնվում են գոյություն ունեցող ջրանցքից, սակայն նույնիսկ այս փոքր հողամասերին ջուրը չի բավականացնում ըստ անհրաժեշտության ջուր օգտագործելու համար։ Ընկերության կողմից նախատեսվող ներդրումային ծրագրի իրականացման առաջին փուլում խիստ անհրաժեշտ է լուծել ջրամատակարարման հարցը։ 2․Նախատեսվում է կառուցել Երվանդաշատ գյուղում գտնվող բնական աղբյուրից շուրջ 3 կմ երկարությամբ ջրագիծ, 2 աստիճանի պոմպակայան, յուրաքանչյուրը 145 մ ստատիկ բարձրությամբ: Ջրառը կատարվելու է Երվանդաշատի տարածքում գտնվող ջրաղբյուրից, որտեղ կառուցվելու է խորքային տիպի պոմպային ագրեգատի համար ջրընդունիչ հանգույց: Յուրաքանչյուր աստիճանում տեղադրվելու է ЭЦВ 12-250-140нро, N=130կՎտ ագրեգատ, որի թողունակությունը հասնում է մինչ 200մ3/ժ: Կաթիլային համակարգի ներդրման պայմաններում ջրառը թույլ է տալու ոռոգման ջրով ապահովել շուրջ 300 հա հողատարածք: Ոռոգման նորման կլինի 3500մ3/տարի: 300 հա նուշի այգու համար տարեկան ջրասպառումը նախատեսվում է՝ 250x3500=875,000մ3 : Երկրորդ աստիճանի պոմպը ջուրը մատակարարելու է 100,000մ3 տարողությամբ ջրամբար: Ջրամբարի մոտ տեղադրվելու է պոմպակայան, որտեղից ջուրը մատակարարվելու է դեպի ոռոգման կաթիլային համակարգ: Նշված ջրագիծը հանդիսանում է ամենակարևոր ենթակառուցվածքը, որի կառուցման ընդհանուր նախնական արժեքը՝ նախնական արված հաշվարկների հիման վրա կազմում է շուրջ 257,400,000 /երկու հարյուր հիսունյոթ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, որի կառուցման համար անհրաժեշտ ծախսերի մասով ակնկալվում է պետության օժանդակությունը, ինչն ավելի մանրամասն ներկայացված է Ծրագրին կից Հավելվածում։ Հարկ է նշել, որ ջրագիծը թե՛ ընկերության կամ թե՛ պետական աջակցությամբ կառուցելու դեպքում սահմանված կարգով պետք է հանձնվի ջրօգտագործող ընկերության (ՋՕ-ի) կառավարմանը, որն իր գործառույթների շրջանակներում պետք է իրականացնի դրա շահագործումը։ 3․ Մյուս կարևոր ենթակառուցվածքը ջրամբարն է, որի կառուցման ծախսերը կատարվելու են Ընկերության միջոցներով և ստացված ներդրումներով, որոնց վերաբերյալ նախահաշիվները և ժամանակացույցը կցվում են։ Նշված տարածքում ջրամբարի կառուցումը շատ կարևոր նշանակություն ունի տարածքի բոլոր հիմնադրվելիք այգիների ջրապահովման համար։ Ջրամբարի կառուցումը ոչ մի կերպ չի խոչընդոտելու տարածքում գտնվող այլ հողամասերի ջրամատակարարմանը, ոռոգման համակարգերին, փոխարենը կարող է նույնիսկ նպաստել դրանց։ Տարածքին մոտ գտնվող Ախուրյանի ջրամբարի ջուրը չի հասնում ընկերության գործունեության համար նախատեսված տարածքներ, իսկ տվյալ տարածքում, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել ներդրումային ծրագիրը, խիստ անհրաժեշտ է պատշաճ կաթիլային ոռոգման համակարգ ունենալը, որը կբավականացնի նուշի այգիների պատշաճ մշակման համար։ |
| 7. | Ծրագրին վերաբերող այլ տեղեկություններ (հայտատուի հայեցողությամբ) | Ընկերությունն ակնկալում է հնարավոր պետական աջակցության տրամադրման մասին որոշման հնարավորինս սեղմ ժամկետում կայացում, քանի որ նախատեսվում է ծառատնկման աշխատանքներն իրականացնել 2023թ.-ի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, իսկ նախատեսված ջրագիծը պետք է մինչ այդ արդեն կառուցված լինի։ |

Հավելված

ՄԻՆՉԵՎ 300 ՀԱ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՋՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

| Հ/Հ | Անվանումը | Չ/Մ | Քանակը | Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Պոմպականի հիդրոտեխնիկական մաս I աստիճան ЭЦВ 12-250-140нро, N=130կՎտ | հատ | 1 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 2 | Էլ. սնուցում, ЭЦВ 12-250-140нро, N=130կՎտ | հատ | 2 | 8,700,000 | 17,400,000 |
| 3 | Մղման խողովակաշար L=3000մ, D=250մմ, 20մթն. | մ | 3150 | 60,000 | 189,000,000 |
| 4 | Մղման խողովակաշարի պաշտպանություն | կոմպլ. | 1 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 5 | Նախագծանախահաշվային աշխատանքներ | հատ | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 |
|  | Ընդամենը՝ |  |  |  | 257,400,000 |

*Նախատեսվում է կառուցել Երվանդաշատ գյուղում գտնվող բնական աղբյուրից շուրջ 3 կմ երկարությամբ ջրագիծ, 2 աստիճանի պոմպակայան՝ յուրաքանչյուրը 145 մ ստատիկ բարձրությամբ։ Ջրառը կատարվելու է Երվանդաշատի տարածքում գտնվող ջրաղբյուրից, որտեղ կառուցվելու է խորքային տիպի պոմպային ագրեգատի համար ջրընդունիչ հանգույց։ Յուրաքանչյուր աստիճանում տեղադրվելու է ԷՑՎ 12-250-140ՆՌՕ, N=130 կՎտ ագրեգատ, որի թողունակությունը հասնում է մինչև 200մ3/ ժ։ Կաթիլային համակարգի ներդրման պայմաններում ջրառը թույլ է տալու ոռոգման ջրով ապահովել շուրջ 300 հա հողատարածք։ Ոռոգման նորման կլինի 3500մ3 /տարի։ 300 հա նուշի այգու համար տարեկան ջրասպառումը նախատեսվում է, որ կլինի՝ 250x3500=875.000 մ3 ։ Երկրորդ աստիճանի պոմպը ջուրը մատակարարելու է 100,000 մ3 տարողությամբ ջրամբար։ Ջրամբարի մոտ տեղադրվելու է պոմպակայան, որտեղից ջուրը մատակարարվելու է դեպի ոռոգման կաթիլային համակարգ։ Նշված ջրագիծը հանդիսանում է ամենակարևոր ենթակառուցվածքը, որի կառուցման ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 257,400,000 ՀՀ դրամ։