ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) և Հայնախագիծ բաց բաժնետիրական ընկերության միջև 2022 թվականի ապրիլի 29-ին NՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով պետական գնման պայմանագիր է կնքվել՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Շիրակ-3, Շիրակ-9, Շիրակ-10 և Շիրակ-11 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներն իրականացնելու՝ 68 000.0 հազար դրամ գումարի չափով (2023 թվականին 7 837.6 հազար դրամ գումարի չափով):

Կոմիտեի և Ատրիում Պրո Ստուդիո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2022 թվականի հունվարի 25-ին NՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/7 ծածկագրով պետական գնման պայմանագիր է կնքվել՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6, Գեղարքունիք-7 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներն իրականացնելու՝ 113 000.000 հազար դրամ գումարի չափով:

2022 թվականի հունվարի 25-ին NՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/7 ծածկագրով պետական գնման պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) կնքվել է ֆինանսական միջոցների առկայությամբ։

Նշված ֆինանսավորումը չի իրականացվել, քանի որ  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հանրային քննարկումների և դրա հետ կապված՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննական գործընթացի ավարտական փուլի երկարաձգմամբ պայմանավորված, կապալառու կազմակերպությունները չեն հասցրել Պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտել սահմանված ժամկետում:

Կոմիտեի կողմից վերը նշված պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների գծով 2023 թվականին ձևավորվել են պայմանագրային պարտավորություններ՝ 173 162.400 հազար դրամի չափով, որից.

- ՀՀ Շիրակի մարզի (Շիրակ-3, Շիրակ-9, Շիրակ-10 և Շիրակ-11) 34 բնակավայրերը ներառող թվով 4 փաստաթուղթ՝ 60 162.4 հազար դրամ արժեքով,

- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի (Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6, Գեղարքունիք-7) 51 բնակավայրերը ներառող թվով 5 փաստաթուղթ՝ 113 000. 000 հազար դրամ արժեքով,

Ատրիում Պրո Ստուդիո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հաշվի առնելով, որ Պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի կարող 2022 թվականին իրացնել Պայամանգրով նախատեսված գումարը, 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ի գրությամբ Կոմիտե է ներկայացրել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6, Գեղարքունիք-7 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների իրականացման համար տրամադրված գումարի նվազեցման համաձայնություն:

Հայնախագիծ բաց բաժնետիրական ընկերությունը հաշվի առնելով, որ Պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի կարող 2022 թվականին իրացնել Պայամանգրով նախատեսված գումարը, 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ի գրությամբ Կոմիտե է ներկայացրել ՀՀ Շիրակի մարզի Շիրակ-3, Շիրակ-9, Շիրակ-10 և Շիրակ-11 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների իրականացման համար տրամադրված գումարի նվազեցման համաձայնություն:

Հաշվի առնելով, որ վերը նշված Պայմանագրերով նախատեսված մշակման աշխատանքները գտնվում էին ավարտական փուլում, սակայն չէին կարող ավարտվել 2022 թվականին, «Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում» միջոցառման համար 2022 թվականի բյուջետային հատկացումներում փոփոխություն է կատարվել՝ վերը նշված պայմանագրերի համար 2022 թվականի հատկացված միջոցները նվազեցվել են ամբողջությամբ և 2022 թվականի պետական բյուջեով հատկացված 464 684.0 հազար դրամից 176 134. 0 հազար դրամը ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ին N2026-Ն որոշմամբ ուղղվել է ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ՝ պայմանով, որ վերադարձված գումարի չափով պայմանագրերի ֆինանսավորումն իրականացվի 2023 թվականի նույն միջոցառման շրջանակներում՝ Կոմիտեին հատկացված գումարներով: Արդյունքում հիշյալ որոշմամբ նվազեցվել են ոչ թե պայմանագրերի գումարներն, այլ տվյալ տարվա համար հատկացված գումարները զրոյացվել են:

Կոմիտեի և Սարգիս և Մարիաննա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2023 թվականի ապրիլի 14-ի կնքված NՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակներում՝ ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի-1, Լոռի-2, Լոռի-3, Լոռի-9 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների իրականացման նպատակով՝ Ընկերությունը 2023 թվականի հունիսի 2-ի N ՍՄ23/13 և հունիսի 13-ի NՍՄ-23/15 գրություններով դիմել է Կոմիտեին Պայմանագրով 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակում նախատեսված կանխավճարը հնարավորության դեպքում 3-րդ եռամսյակում ստանալու վերաբերյալ:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն «Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում» միջոցառման իրականացման համար 2022 թվականին 4-րդ եռամսյակում իրականացվել են մրցույթներ ՀՀ Կոտայքի մարզի (թվով 69 բնակավայրը ներառող 10 փաստաթուղթ) և ՀՀ Լոռու մարզի (թվով 128 բնակավայրը ներառող 9 փաստաթուղթ) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար, որոնց արդյունքում.

ՀՀ Լոռու մարզի (թվով 65 բնակավայրը ներառող 5 փաստաթուղթ) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար 2023 թվականի հունվարի 31-ին պայմանագիրը կնքվել է,

ՀՀ Կոտայքի մարզի (թվով 69 բնակավայրը ներառող 10 փաստաթուղթ) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար 2023 թվականի ապրիլի 7-ին պայմանագիրը կնքվել է,

ՀՀ Լոռու մարզի (թվով 63 բնակավայրը ներառող 4 փաստաթուղթ) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների 2023 թվականի ապրիլի 14-ին պայմանագիրը կնքվել է,

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է միջոցառման գծով 2023 թվականին պետական բյուջեով հատկացված գումարներն ուղղել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից ստանձնած 2022 թվականին կնքված պայմանագրերով ստանձնած ֆինանսական պարտավորությունների ապահովմանը: 173 162.400 հազար դրամի պարտավորությունների կատարումն ապահովելու համար առաջարկվում է «Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում» միջոցառման համար 2023 թվականի պետական բյուջեով հատկացված 502 906.24 հազար դրամից մնացած 173 162.400 հազար դրամի շրջանակներում իրականացնել Կոմիտեի կողմից 2022 թվականին կնքված պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններն, իսկ մնացած                        325 743.84 հազար դրամ գումարից նախատեսել 2023 թվականի համար ՀՀ պետական բյուջեով հաստատված միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար:

Հաշվի առնելով «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 14․3 հոդվածի 32-րդ մասը, համաձայն որի արգելվում է 2024 թվականի հուլիսի 1-ից հետո առանց սահմանված կարգով հաստատված համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի կառուցապատման նպատակներով հողամասերի և (կամ) ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների տրամադրումն, անհրաժեշտ է մինչև 2024 թվականի հուլիսի 1-ը ՀՀ համայնքներն ապահովել քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերով։

2022 թվականի կնքված պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունների և 2023 թվականին կնքվող պայմանագրերի համար հետևյալ բաշխմամբ.

- ՀՀ Շիրակի մարզի (Շիրակ-3, Շիրակ-9, Շիրակ-10 և Շիրակ-11) 34 բնակավայրերը ներառող թվով 4 փաստաթուղթ՝ 68 000.0 հազար դրամ արժեքով,

- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի (Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6, Գեղարքունիք-7) 51 բնակավայրերը ներառող թվով 5 փաստաթուղթ՝                  113 000. 000 հազար դրամ արժեքով,

Ընդհանուր 2022 թվականին կնքված պայմանագրերի համար չվճարված գումարը կազմում է 181 000. 000 հազար դրամ:

2023 թվականին նախատեսվող.

ՀՀ Լոռու մարզի (թվով 65 բնակավայրը ներառող 5 փաստաթուղթ – 151 848.0 հազար դրամ արժեքով (կնքված պայմանագրի ստանձնած պարտավորություն):

ՀՀ Լոռու մարզի (թվով 63 բնակավայրը ներառող 4 փաստաթուղթ) – ընդհանուր գումարի` 139 200.000 x 30% = 41 760.0 հազար դրամ արժեքով:

ՀՀ Կոտայքի մարզի (թվով 69 բնակավայրը ներառող 10 փաստաթուղթ)- ընդհանուր գումարի` 195 600.000 x 30% = 58 819.2 հազար դրամ արժեքով:

Ընդհանուր 2023 թվականին գումարը կկազմի է 433 427.2 հազար դրամ:

Մնացորդային 69 478.9 հազար դրամն առաջարկում ենք ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ:

2024 թվականին նախատեսվող.

ՀՀ Լոռու մարզի (թվով 63 բնակավայրը ներառող 4 փաստաթուղթ) – ընդհանուր գումարի 70%` 97 440.0 հազար դրամ արժեքով:

ՀՀ Կոտայքի մարզի (թվով 69 բնակավայրը ներառող 10 փաստաթուղթ)- ընդհանուր գումարի 70%` 136 780.8 հազար դրամ արժեքով:

Ընդհանուր 2024 թվականին գումարը կկազմի է 234 220.8 հազար դրամ

- Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականություն

ՀՀ համայնքները կապահովվեն տարածական պլանավորման փաստաթղթերով:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգավված ինստիտուտները և անձինք

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի աշխատակիցները:

- Ակնկալվող արդյունքը

Ապահովել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից պետական գնման պայմանագրերով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական ֆինանսավորումը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություններ չեն առաջանում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին N1902-Լ որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի «Քաղաքաշինության կոմիտե բաժնի 1.1.1 կետից և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի «Քաղաքաշինության բնագավառի  զարգացման ռազմավարական  ծրագիրը  և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 531-Լ որոշման հավելված 2-ի 3.2.2 կետով սահմանված պահանջներից՝ «մինչև 2024 թվականը Հանրապետության բոլոր համայնքներում 2017-2023թթ. ընթացքում տեղական մակարդակի ծրագրային փաստաթղթերով (գլխավոր հատակագծեր և գոտևորման նախագծեր) ապահովման նպատակով Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակում ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թվականի մայիսի 24-ին»:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: