Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2023 թվականի

____________ __-ի N___-Ա որոշման

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ջրամատակարարում

Արտադրություն. Պլաստմասե շինարարական նյութերի արտադրություն:

Արտադրության շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2 էտապով: Առաջին էտապով նախատեսվում է արտադրական և պահեստային մաս 2300ք.մ:

Արտադրական առաջին փուլում նախատեսվում է տեղադրել մեկ շենքի մեջ 8 հաստոց, որի տեխնոլոգիական արտադրության համար պահանջվում է 9խմ/ժամ ջուր: Յուրաքանչյուր հաստոցի տեխնոլոգիական պրոցեսի ժամանակ օգտագործվող ջուրը տաքանում է 6-7 աստիճան ցելսիուսով: Արտադրամասում օգտագործվող ջրամատակարարման ցանցը ցիրկուլացիոն սիստեմ է: Հաստոցները աշխատում են օրվա մեջ 24 ժամ:

Տաքացվող ջուրը սառեցվում է չիլերների և գրադիերների միջոցով, ելնելով եղանակային պայմաններից:

Q=8*9=72.0խմ/ժամ=20լ/վրկ

Ջրի կորուստները արտադրական հաստոցների աշխատանքի ժամանակ գոլորշիանում է 0.03%, իսկ գրադիերներում 0.05% (հովացումը վինտիլատորով): Այսպիսով, ստացվում է ջրի կորուստները արտադրության ժամանակ կազմում է

0.03%+0.05%=0.08%

Ջրի կորուստը 8 հաստոցների աշխատանքի ժամանակ կկազմի

Q=20լ/վրկx0.08%/100%=1.6լ/վրկ

Այժմ հաշվենք արտադրությանը սպասարկող անձնակազմի ջրապահանջը:

Յուրաքանչյուր հաստոցին սպասարկող 2 մարդ

Վարչական աշխատող 5 մարդ

Ընդամենը 8x2+5=21մարդ

NP=21x360/ 3600x0.2=1.05

L=0.995

q=0.5x5x0.995=1.0լ/վրկ

Q=1.0լ/վրկ+1.6 լ/վրկ

Երկու հերթի համար

Q=2.6x2=5.2 լ/վրկ

Ջրամատակարարման ցանց

Համաձայն տեխ. Պայմանի կառույցի ջրամատակարարումը նախատեսված է իրականացնել գործող պոմպակայանի միջից Փ1200 խողովակից Փ50 խողովակով, որը գտնվում է տարածքից մոտ 358մ հեռավորության վրա: Միացումը իրականացնել տեղում փաստացի իրավիճակից ելնելով: Միացման կետում գործող պոմպակայանի ներսում նախատեսել պողպատե կցորդիչ Փ50 կցաշուրթով, որից հետո սողնակ Փ50 կցաշուրթով, անցում Փ50x100 և ականոց Փ110 ազատ կցաշուրթով: ՋԴՀ1-ում Փ1000 դիտահորում նախատեսել հակահրդեհային հիդրանտ Փ80:

Սպառողի պարիսպի մոտ ՋԴՀ2-ում Փ1500 դիտահորում նախատեսել ջրաչափական հոր, որում Փ50 փական, Փ50 ֆիլտր, Փ50 ջրաչափ:

Ցանցերի համար նախատեսված են պոլիէթիլենե խողովակներ Ø110մմ:

Թաղման միջին խորությունը հողի նիշից ընդունել 1.27մ ավազի նախապատրաստական շերտով:

Նախագծային աշխատանքները կատարված են ՀՀ-ում գործող նորմերի և կանոնների համաձայն:

Քարտեզ

| ՀՀ Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ _ ՍԵԲԱՍՏԻԱ, ՐԱՖՖՈՒ ՓՈՂՈՑ 111/37 ՀԱՍՑԵԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1․ Ջրագիծ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ետլիցքի ավազ տեղափողումով | մ3 | 240 | 5000 | 1200000 |
| 2 | Ավելացված գրունտի տեղափոխում | տ | 360 | 1500 | 540000 |
| 3 | Պոլիէթիլենե (Pe) խողովակ de110մմ, Pn16 | մ | 600 | 3960 | 2376000 |
| 4 | D1500x1000 կլոր դիտահորի կառուցում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից (ե/բ օղակ, ե/բ ծածկ) հիդրանտի համար | կոմպլ. | 1 | 180000 | 180000 |
| 5 | D1000x1000 կլոր դիտահորի կառուցում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից (ե/բ օղակ, ե/բ ծածկ) ջրաչափական հանգույցի համար | կոմպլ. | 1 | 115000 | 115000 |
| 6 | Կարճախողովակ d 110մմ | հատ | 4 | 7500 | 30000 |
| 7 | Կարճախողովակ d 63մմ | հատ | 2 | 3000 | 6000 |
| 8 | Անցսւմ d 110x63մմ | հատ | 1 | 4000 | 4000 |
| 9 | Փական d 100մմ | հատ | 1 | 40000 | 40000 |
| 10 | Փական d 50մմ | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 11 | Ֆիլտր d 50մմ | հատ | 1 | 25000 | 25000 |
| 12 | Ներդիր d 100մմ | հատ | 4 | 1000 | 4000 |
| 13 | Ներդիր d 50մմ | հատ | 3 | 700 | 2100 |
| 14 | Կցաշուրթ d 100մմ | հատ | 4 | 6250 | 25000 |
| 15 | Հակահրդեհային հիդրանտ | հատ | 1 | 140000 | 140000 |
| 16 | Հեղյուս, Մանեկ | կգ | 5 | 3000 | 15000 |
| 17 | Մեխանիզմ ( III, IV, V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ) | օր | 14 | 120000 | 1680000 |
| 18 | Տեղափոխման ծախսեր |  |  |  | 50000 |
| 19 | Մոնտաժային աշխատանքներ |  |  |  | 1235000 |
| 20 | Շահույթ |  |  |  | 1500000 |
| Ընդամենը ջրագիծ |  | 9192100 |  |  |  |
| 2․ Հեղեղատար |  |  |  |  |  |
| 1 | Ա/բետոնյա ծածկույթի կտրում | մ | 170 | 400 | 68000 |
| 2 | Ա/բետոնյա ծածկույթի վերականգնում | մ² | 85 | 7000 | 595000 |
| 3 | Ետլիցքի ավազ տեղափողումով | մ3 | 68 | 5000 | 340000 |
| 4 | Ավելացված գրունտի տեղափոխում | տ | 102 | 1500 | 153000 |
| 5 | Պոլիէթիլենե ակոսավոր խողովակ D400մմ, SN8 | մ | 70 | 16000 | 1120000 |
| 6 | Անձրևընդունիչ թուջե ճաղավանդակով | հատ | 3 | 154200 | 462600 |
| 7 | Անձրևընդունիչ թուջե ճաղավանդակով | մ3 | 1 | 37000 | 37000 |
| 8 | D1500x1500 կլոր դիտահորի կառուցում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից (ե/բ օղակ, ե/բ ծածկ) | կոմպլ. | 1 | 260000 | 260000 |
| 9 | Մեխանիզմ ( III, IV, V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ) | օր | 4 | 120000 | 480000 |
| 10 | Տեղափոխման ծախսեր |  |  |  | 50000 |
| 11 | Մոնտաժային աշխատանքներ |  |  |  | 400000 |
| 12 | Շահույթ |  |  |  | 900000 |
| Ընդամենը հեղեղատար |  | 4865600 |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 14057700 |  |  |  |
| Այլ ծախսեր |  | 200000 |  |  |  |
| Փաստաթղթեր /14 կետ/ |  | 300000 |  |  |  |
| Պետ վճարումներ |  | 30000 |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 14587700 |  |  |  |
| Շրջ հարկ 5% |  | 729385 |  |  |  |
| Ընդամենը վճարում |  |  |  |  | 15317085 |

3.Գազամատակարարում

# Նախահաշիվ

| հ/հ | Աշխատանքների և օգտագործվող նյութերի անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Միավոր արժեքը (դրամ) |  |  |  | Գնացուցակի ընդհանուր միավորի արժեքը | Ընդամենը (դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Հիմնական աշխատավարձը դրամ | Մ/Մ շահագործ. դրամ | Նյութերի միավոր արժեքը | Նյութերի ընդհանուր արժեքը |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Պողպատյա խողովակներ d=89մմ | գմ | 132 | 1800.00 | 1500.00 |  |  | 7263.05 | 958722.60 |
|  |  | գմ | 1 |  |  | 3500.00 | 3963.05 |  |  |
| 2 | Պողպատյա խողովակներ d=57մմ | գմ | 180 | 1800.00 | 1500.00 |  |  | 6470.44 | 1164679.20 |
|  |  | գմ | 1 |  |  | 2800.00 | 3170.44 |  |  |
| 3 | Պողպատյա խողովակներ d=25մմ | գմ | 24 | 1800.00 | 1500.00 |  |  | 4998.45 | 119962.80 |
|  |  | գմ | 1 |  |  | 1500.00 | 1698.45 |  |  |
| 4 | Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար | տն | 0.08 | 29831.62 | 12798.55 |  |  | 732630.17 | 58610.41 |
|  |  |  |  | 14.80 | 4.98 |  |  |  |  |
|  |  | տն | 1.00 |  |  | 609379.14 | 690000.00 |  |  |
| 5 | Ձևավոր մասեր | տն | 0.08 | 382973.50 | 416338.38 |  |  | 1999311.88 | 159944.95 |
|  |  |  |  | 190.00 | 162.00 |  |  |  |  |
|  |  | տն | 1 |  |  | 1059789.81 | 1200000.00 |  |  |
| 6 | Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ | 100մ2 | 0.7 | 43331.36 | 281.41 |  |  | 187262.78 | 131083.94 |
|  |  |  |  | 21.40 | 0.10 |  |  |  |  |
|  | լուծիչ | կգ | 2.7 |  |  | 3500.00 | 9450.00 |  |  |
|  | ներկ | կգ | 24.4 |  |  | 5500.00 | 134200.00 |  |  |
| 7 | Ներմիացում գործող գազատարին | հատ | 1 | 15000.00 | 25000.00 |  |  | 181537.50 | 181537.50 |
|  | խողովակ | գմ | 0.51 |  |  | 125000 | 141537.50 |  |  |
| 8 | Խողովակների փորձարկում և փչամաքրում | գմ | 336 | 555.21 |  |  |  | 555.21 | 186550.02 |
|  |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 9 | Փականի մոնտաժ d=20ÙÙ | հատ | 10 | 3800.00 | 5500.00 |  |  | 13263.05 | 132630.50 |
|  | փական | հատ | 1 |  |  | 3500.00 | 3963.05 |  |  |
| 10 | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | հատ | 1 |  |  |  |  | 120000.00 | 120000.00 |
|  |  |  |  |  |  | 120000.00 | 120000.00 |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |  |  |  |  | 3213722 |
|  | Վերադիր Ծախսեր | 13.3% |  |  |  |  |  |  | 427425 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |  |  |  |  | 3641147 |
|  | Շահույթ | 11% |  |  |  |  |  |  | 400526 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |  |  |  |  | 4041673 |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  |  |  |  |  | 808335 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |  |  |  |  | 4850008 |