ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»» ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է 2023 թվականին Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման» լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրի արդյունավետ իրականացման ապահովման անհրաժեշտությամբ:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկն աջակցում է առողջապահության նախարարությանը կառավարության ծրագրով արձանագրված առողջապահության ոլորտի կարևորագույն գործառույթների իրականացման` առողջապահական ծառայությունների որակի, հասանելիության ապահովման, ինչպես նաև կանխարգելիչ բժշկության համակարգի զարգացման հարցերում:

Վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Մարտունի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի և Վայոց Ձորի մարզային հիվանդանոցի կառուցման շինարարական աշխատանքների իրականացում: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Մարտունի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շինարարական  աշխատանքների պայմանագրի ավարտման ժամկետը ս.թ. օգոստոի 1-ն է և Վայոց Ձորի մարզային հիվանդանոցի շինարարական  աշխատանքների պայմանագրինը՝ ս.թ. հուլիսի 26-ը:  Նախատեսվում է կատարել Վայոց Ձորի մարզային հիվանդանոցի շինարարական  աշխատանքների պայմանագրի ժամկետը երկարացնել երկու ամսով: Հաշվի առնելով, որ 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված վարկային միջոցները բավարար չեն շինարարական աշխատանքների ավարտն ս.թ. ապահովելու համար, առաջարկվում է վարկային ծրագրի 2023թ. բյուջեի  «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածն ավելացնել 386.0 մլն. ՀՀ դրամով: Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 20.07.2023թ. թիվ 01/34-2/19370-2023 գրության՝ վերոնշյալ վարկային միջոցների ավելացման ֆինանսավորման աղբյուր է դիտարկվել դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների «Վարկերի և փոխատվությունների ստացում» տարրը՝ հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 12-րդ կետի 1-ին ենթակետը:

- Կարգավորման նպատակը

Նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովվի վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող շինարարական աշխատանքների արդյունավետ իրականացումը և ծրագրի ժամանակին ավարտը:

- Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Նախագիծը չի նախատեսում տվյալ բնագավառում իրականացվող գործող քաղաքականության փոփոխություն:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Ներկայացված որոշման նախագիծը մշակել է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը:

- Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Մարտունի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի և Վայոց Ձորի մարզային հիվանդանոցի կառուցման շինարարական աշխատանքները կավարտվեն շինարարության պայմանագրերով նախատեսված ժամկետներում, կկատարարվի կենտրոնների հագեցումն ու արդիականացումը մինչև վարկային ծրագրի ավարտը:

Իրավական ակտն ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին

Նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի կամ եկամուտների ավելացում կամ նվազում չի նախատեսվում:

- Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

8․ Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ.

Ներկայացված որոշման նախագիծը չի առնչվում որևէ ռազմավարական փաստաթղթերի հետ։