Հավելված

ՀՀ կառավարության

2023 թվական ——ի N -Ա որոշման

Համաշխարհային առևտրի կենտրոն (World Trade Center (WTC)) քաղաքաշինական կառուցապատման ծրագրի հիմնական պայմանները

Ծրագրի նկարագրությունը

- Ք․ Երևան, Սարյան 22 հասցեում (մոտ 6 հազ. քմ) և դրան հարակից տարածքում (մինչև մոտ 12 հազ. քմ) World Trade Center (WTC) անվանմամբ (ապրանքային նշան) Ա դասի գերժամանակակից բիզնես էկոհամակարգի կառուցում:

- JLL Ընկերությունը մշակել է ծրագրի նախագիծ, որը հիմնված է անշարժ գույքի շուկայի տարբեր սեգմենտների հետազոտության վրա:

- Ծրագրով նախատեսվում է կառուցապատել մոտ 123,000 քմ շենքեր և շինություններ, որոնք կներառեն գրասենյակային տարածքներ, 4 կամ 5 աստղանի տարբեր ձևաչափերի  հյուրանոցներ, միջոցառումների համար նախատեսված բաղադրիչ, առևտրի սրահներ և ավտոկայանատեղի։

- Ծրագրի կոնցեպտուալ կառուցվածքը ձևավորվել է հետևյալ սկզբունքով՝

- կոնֆեռանս դահլիճներ՝ միջազգային ֆորումների, գագաթնաժողովների և այլ միջոցառումների իրականացման համար,

- մշակութային հարթակ՝ Համերգասրահ, ցուցասրահներ ժամանակակից արվեստագետների համար, «EXPO»սրահ,

- գործարար կենտրոն՝ նոր ստարտափների, նախաձեռնությունների և գործարար ակտիվություն ծավալելու համար,

- զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստող գործունեության տարածքներ, ենթակառուցվածքներ։

- կառուցվող բարձրակարգ համալիրի օգտագործողների համար նախատեսված սպասարկման այլ ծառայությունների տարածքներ, ենթակառուցվածքներ։

- Ծրագրի ընդհանուր գնահատված արժեքը կազմում է մոտ 212 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ գումար, ներառյալ հողի արժեքը։

- Ծրագրի ֆինանսական ցուցանիշները հուսալի են և ունակ են ծրագրի ողջ ընթացքում սպասարկել վարկային միջոցները, ինչպես նաև ապահովել սեփական կապիտալի առավել բավարար վերադարձելիության մակարդակ։

- Շնորհիվ տարածքի տեղակայման, որակի և բաղադրիչների իրար փոխլրացնող կազմի ՝ ծրագրի երկարաժամկետ իրագործելիությունը և մրցակցային առավելությունները երաշխավորված են։

- Ծրագրում ներկայացված ծավալները  կարող են փոփոխվել մինչեւ 20 տոկոսի չափով։

Ծրագրի իրականացման համար էական պայմաններ

- Ընկերության կանոնադրական կապիտալում բաժնետերերի ներդրումները կատարվում են Ընկերությունը գրանցելուց հետո 3 ամսյա ժամկետում, պայմանով, որ ներդրումները կատարելու պահին Ընկերության բաժնետերերի միջև ստորագրված լինի բաժնետերերի համաձայնագիրը։

- Ընկերությունը պետք է ձեռք բերի  ք.Երևան,Սարյան և ք.Երևան,Պարոնյան փողոցների միջև (Սարյան 22 հասցեում գտնվող գույքին հարակից)` շուրջ 12 000 քմ մակերեսով հողամասը։

- Ծրագրի մեկնարկից սկսած հինգ տարվա ընթացքում Ներդրողը  «Հայփոստ» ՓԲԸ-ից Ընկերության հիմնադրման պահին հայտարարված անվանական րժեքով պետք է գնի նաև վերջինիս պատկանող Ընկերության 30.18%  բաժնետոմսերը՝ հիմնադրման պայմանագրով սահմանված կառուցապատման փուլերին համապատասխան ժամանակացույցով։

- Հայաստանի Հանրապետությունը և «Հայփոստ» ՓԲԸ-ն պետք է երաշխավորեն, որ վերջիններիս կողմից ներդրվող անշարժ  գույքը հնարավոր կլինի օգտագործել Ծրագրի իրականացման նպատակով և այդ մասով առկա չեն սահմանափակումներ։

- Կողմերը պետք է նախատեսեն նաև դեպքերի այն  շրջանակը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ Ծրագրի կատարման ժամկետները հետաձգելու և/կամ դրանում  նշված ծավալների փոփոխման հարցով Ներդրողի կողմից առաջարկ ներկայացնելու համար:

- «Ռենշին» ՍՊԸ-ին պատկանող Երևանում Համաշխարհային առևտրի կենտրոն (World Trade Center (WTC)) ապրանքային նշանի օգտագործման բոլոր իրավունքները անհատույց կփոխանցվեն Ընկերությանը։

- «Ռենշին» ՍՊԸ-ի կողմից մինչ օրս կատարված 426.000.000 (չորս հարյուր քսանվեց միլիոն) ՀՀ դրամ ծախսերի դիմաց՝ Նախագծի իրականացման հետ կապված պատվիրված և ստացված  ճարտարապետանախագծային աշխատանքների նյութերը անհատույց կփոխանցվեն Ընկերությանը։