ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Անհրաժեշտությունը

Նախագծի ընդունման հրատապությունը պայմանավորված է <Քաղաքաշինության մասին>  ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի <ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառի ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին> N531-Լ որոշման, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշումներով հաստատված միջոցառումների  կատարման անհրաժեշտությամբ:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ԾՐԱԳԻՐ 1

ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշում, կետ 8.1

Միջոցառման նպատակն է ապահովել կարևորագույն նշանակության շենքերի և շինությունների անվտանգ և մատչելի շահագործումը:

Այդ նպատակի ապահովումն ակնկալվում է ռազմավարական մի շարք փաստաթղթերով նախանշված ծրագրերի իրագործմամբ՝ որը կունենա շարունակական բնույթ միջնաժամկետ հատվածում:

Սույն ծրագրի թիրախներն են՝

1) ՀՀ տարածքում՝ Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում տեղակայված կարևորագույն նշանակության այն օբյեկտները, որոնք առավել օգտագործելի կամ շահագործելի են հանրության կողմից և ընտրվել են ՝ շահագրգիռ մարմինների հետ փոխհամաձայնեցված որոշումների համաձայն:

Սույն ծրագրի թիրախային չափորոշիչներն են՝

առաջնային փուլում՝ թվով 54 կարևորագույն նշանակության (այդ թվում՝ պատմամշակութային արժեք հադիսացող) օբյեկտների շենքերի վերաբերյալ ելակետային նյութերի հավաքագրումը, տեխնիկական վիճակի հետազննությունը, նախագծման և շինարարության խոշորացված ծախսերի հաշվարկը, կարիքի գնահատումը, նկուղային հատվածների ուսումնասիրությունը՝ ամփոփ մասնագիտական եզրակացությունների ձեռքբերումը, որոնցից 29-ի մասով 2023 թվականին հետազննման և անձնագրավորման աշխատանքները մեկնարկել  են՝ կնքվել են պետական գնման պայմանագրեր թվով 4 կապալառու կազմակերպությունների հետ,

միջանկյալ փուլում՝ հետազննված շենքերի անձնագրավորման գործընթացի կազմակերպում՝ շենքերի անձնագրերի ձեռքբերում, որի շրջանակներում գրեթե ավարտական փուլում են գտնվում 2023 թվականին նախատեսված 29 շենքերի և շինությունների հետազննման և անձնագրավորման գործընթացները,

հաջորդող փուլում՝ թվով 54 օբյեկտների նախագծման համար ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների ձեռքբերում, գնման մրցութային գործընթացների կազմակերպում, կապալի պայմանագրերի կնքում, նախագծային փաստաթղթերի ձեռքբերում, որոնք նախատեսվում է մեկնարկել 2024 թվականին,

վերջնական փուլում՝ թվով 54 օբյեկտների շինարարական աշխատանքների համար թույլտվությունների ձեռքբերում, շինարարական կապալի պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների իրականացում մինչև 2026-2027թթ:

2024 թվականին նախատեսվում է.

- 2023 թվականին մեկնարկած աշխատանքների շարունակություն՝ այն է՝ հետազննված և անձնագրավորված Երևան քաղաքի պատմամշակութային հուշարձաններ հանդիսացող թվով 29 շենքերի և շինությունների նախագծման աշխատանքներ՝ 282.0մլն.դրամ ընդհանուր արժեքով,

- Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի թվով 25 կարևորագույն նշանակության վարչական օբյեկտների շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացությունների և շենքերի անձնագրերի ձեռքբերում՝ 75.0մլն.դրամ արժեքով:

Ծրագրի իրականացման ակնկալվող արդյունքն է՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ, մրցութային ընթացակարգերով ընտրված կազմակերպությունների կողմից  թվով 54 կարևորագույն նշանակության օբյեկտների տեխնիկական վիճակի հետազննություն, նույն շենքերի անձնագրավորում, դրանց  շահագործման մատչելիությանն ուղղված հատուկ  միջոցառումներ` նախագծային փաստաթղթերի մշակման և շինարարական աշխատանքների իրականացման միջոցով:

2023 ԹՎԱԿԱՆԻՆ՝ ԸՍՏ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ԵՆ ԹՎՈՎ 17 ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ՝ ԸՍՏ ՆԵՐՔՈՀԻՇՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

| NN | Օբյեկտների անվանումը | 2023թ կնքված պայմանագրային ընդհանուր արժեք, հազ.դրամ | 2023թ հաստատված ՊԲ, հազ.դրամ | Կատարման ժամկետ | Վերջնաժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ՀՀ կառավարության մասնաշենք (Կառավարական տուն 1)՝ 13.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/11 | 7,490.0 | 5,117.600 | 270 օր | 13.10.2023 |
| 2. | Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենք՝ 18.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ -22/12 | 9,000.0 | 5,117.600 | 240 օր | 04.10.2023 |
| 3. | ՀՀ Սահմանադրական դատարանի շենք՝ 20.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/14 | 5,160.0 | 5,117.600 | 270 օր | 04.10.2023 |
| 4. | ՀՀ Ազգային ժողովի շենք՝ 20.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/13 | 7,800.0 | 5,117.700 | 240 օր | 01.10.2023 |
| 5. | ՀՀ Երևան քաղաքի դատախազության շենք՝ 30.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/15 | 3,990.0 | 5,117.600 | 240 օր | 27.09.2023, միակողմանի լուծվել է |
| 6. | ՀՀ ոստիկանության շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/16 | 4,080.0 | 5,117.600 | 270 օր | 29.10.2023 |
| 7. | Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/17 | 7,200.0 | 5,117.600 | 270 օր | 29.10.0223 |
| 8. | Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիր՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/22 | 6,480.0 | 5,117.600 | 270 օր | 11.11.2023 |
| 9. | <Մատենադարան> Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/19 | 4,700.0 | 5,117.600 | 240 օր | 29.09.2023 |
| 10. | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/23 | 5,000.0 | 5,117.600 | 240 օր | 29.09.2023 |
| 11. | Հայաստանի ազգային գրադարանի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/24 | 5,000.0 | 5,117.600 | 240 օր | 29.09.2023 |
| 12. | Հայաստանի նկարիչների միության շենք՝ 06.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/26 | 2,000.0 | 5,117.600 | 240 օր | 04.10.2023 |
| 13. | Հայաստանի ճարտարապետների պալատի շենք՝ 06.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/25 | 2,500.0 | 5,117.600 | 240 օր | 04.10.2023 |
| 14. | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենք՝ 07.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/28 | 2,400.0 | 5,117.600 | 240 օր | 05.10.2023 |
| 15. | Կարեն Դեմիրճյանի անվան Մետրոպոլիտենի կայարանների շենքեր (<Բարեկամություն>, <Մարշալ Բաղրամյան>, <Երիտասարդական>, <Հանրապետության հրապարակ> <Սասունցի Դավիթ>, <Գործարանային>, <Շենգավիթ>, <Գարեգին Նժդեհի հրապարակ>, <Զորավար Անդրանիկ>, <Չարբախ>)` 06.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/27 | 41,000.0 | 5,118.300 | 240 օր | 04.10.2023 |
| 16. | Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի շենք՝ 01.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/20 | 4,600.0 | 5,117.600 | 240 օր | 29.09.2023 |
| 17. | ՀՀ երկաթուղային կայարանների շենքեր՝ 03.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/21 | 32,000.0 | 5,117.600 | 240 օր | 13.10.2023 |
|  | Ընդամենը՝ որից | 150,400.0 | 87,000 |  |  |
|  | 2023 թվականին անհրաժեշտ հատկացումների չափը | 146,410.0 | 87,000.0 |  |  |

Կապալառուների կողմից ներկայումս վերը նշված աշխատանքների գերակշիռ մասն ավարտվել է և լրացուցիչ խորհրդատվական ծառայություններ են մատուցվում <Դիմոքրասի Ինթերնեյշնլ> կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հրավերով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած օտարերկրյա փորձագետների՝ Էրիկ Բյորնլունդի  և Ջեյմս Վասերստրոմի կողմից, արված առաջարկների հիման վրա տեխնիկական վիճակի հետազննման եզրակացություններում և օբյեկտների անձնագրերում կկատարվեն անհրաժեշտ լրացումներ :

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ՀՀ Երևան քաղաքի դատախազության շենքի մասով կնքված 30.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-22/15 պետական գնման պայմանագիրը լուծվել է՝ պայմանագրում տեղ գտած անճշտության՝ վրիպակի արդյունքում՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի փոխարեն նշվել էր Երևան քաղաքի դատախազության շենքը :

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և <Շենքերի և շինությունների մատչելիություն  և անձնագրավորում>  ծրագրի մասով ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի հատկացման ոչ բավարար ծավալը, որը  կազմում է՝ 87,000.0հազ.դրամ.

ԾՐԱԳԻՐ 1 Առաջարկվում է.

Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման նախագծի պետական համալիր փորձաքննությունը երկարաձգվել է ՀԷՑ-ի կողմից 2023թ հուլիսին ներկայացված լրացուցիչ պահանջի ապահովման պատճառով, որի վերաբերյալ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն իր դրական դիրքորոշումը տրամադրել է 11.10.2023թ թիվ 025.1/24666-2023 գրությամբ.

- ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքների համար տրամադրված ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի 210.0մլն.դրամ հատկացումներից կառուցապատման աշխատանքներին 2023թ նախատեսել 90.0մլն.դրամ՝ պայմանով, որ մինչև 2023թ բյուջետային տարվա ավարտը, սեղմ ժամկետում,   կկազմակերպի  շինարարական աշխատանքների մրցութային գնման գործընթաց՝ շինաշխատանքների նախահաշվի ամբողջական արժեքով, 2024-2026թթ-ին դրանց շարունակականությունն ապահովելու  համար: Հարկ է նշել, որ ներկայումս տվյալ ծրագրի մասով 210.0մլն.դրամի ամբողջական իրացումը 2023թ համարվում է ոչ իրատեսական:

- <Շենքերի և շինությունների մատչելիություն  և անձնագրավորում>  ծրագրի մասով ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքների համար տրամադրված ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի 210.0մլն.դրամ հատկացումներից մատչելիության և անձնագրավորման  ծառայությունների համար լրացուցիչ նախատեսել                                                   146,410.0-87,000.0=59,410.0հազ.դրամ՝ ՀՀ 2023թ պետական բյուջեում համապատասխան վերաբաշխում իրականացնելու միջոցով:

ԾՐԱԳԻՐ 2

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ  ՄՇԱԿՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշում, կետ 5.1

2023 ԹՎԱԿԱՆԻՆ՝ ԸՍՏ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ԵՆ ԹՎՈՎ 19 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ՝ ԸՍՏ ՆԵՐՔՈՀԻՇՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

| N | Նորմերի անվանումը | 2023թ կնքված պայմանագրային ընդհանուր արժեք | 2023թ հաստատված ՊԲ | Կատարման ժամկետ | Վերջնաժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <Հենապատեր, նավարկելի ջրարգելակներ, ձկնաթողման և ձկնապաշտպան շինություններ> (28.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/15) | 6,950.0 | 4,000.0 | 300 օր | 23.11.2023 |
| 2 | <Շենքեր և սենքեր անասնաբուծական, թռչնաբուծական, գազանաբուծական> (28.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/16) | 5,950.0 | 4,000.0 | 300 օր | 23.11.2023 |
| 3 | <Արտադրական և հասարակական նշանակության շենքերի ու շինությունների սանիտարապաշտպանական գոտիներ և սանիտարական դասակարգում> (29.11.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/4) | 5,550.0 | 3,000.0 | 300 օր | 29.11.2023 |
| 4 | <Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շենքեր և շինություններ> (12.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/21) | 5,800.0 | 3,000.0 | 300 օր | 29.11.2023 |
| 5 | <Սառնարանային շենքեր և շինություններ> (02.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/10) | 5,950.0 | 3,000.0 | 300 օր | 29.11.2023 |
| 6 | <Հատակներ> (01.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/5) | 4,840.0 | 3,000.0 | 300 օր | 29.11.2023 |
| 7 | <Մետրոպոլիտեններ> (25.01.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/25) | 9,960.0 | 6,000.0 | 300 օր | 21.11.2023 |
| 8 | <Բեռնվածքներ և ազդեցություններ> (27.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/9) | 12,996.0 | 8,000.0 | 300 օր | 10.12.2023 |
| 9 | <Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից> (28.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/20) | 8,920.0 | 4,000.0 | 300 օր | 23.11.2023 |
| 10 | <Ջերմոցներ> (28.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11) | 4,950.0 | 2,500.0 | 300 օր | 23.11.2023 |
| 11 | <Կամուրջներ և խողովակներ> (27.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/7) | 6,996.0 | 3,000.0 | 300 օր | 10.12.2023 |
| 12 | <Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում.Հիմնական դրույթներ> (27.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/6) | 6,000.0 | 4,000.0 | 300 օր | 10.12.2023 |
| 13 | <Մայրուղային խողովակաշարեր> (12.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/3) | 8,880.0 | 5,000.0 | 300 օր | 27.11.2023 |
| 14 | <Գազաբաշխիչ համակարգեր> (16.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/14) | 5,880.0 | 4,000.0 | 300 օր | 27.11.2023 |
| 15 | <Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր.Ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ.Նախագծման նորմեր> (26.12.2022թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13) | 6,999.96 | 4,000.0 | 300 օր | 10.12.2023 |
| 16 | <Թունելներ երկաթուղային և ավտոճանապարհային> (16.02.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/27) | 8,760.0 | 5,000.0 | 300 օր | 13.12.2023 |
| 17 | <Առողջապահական կազմակերպություններ.Հիվանդանոցային բուժօգնության (ստացիոնար) օբյեկտների շենքեր և շինություններ> (21.06.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/3) | 9,999.0 | 4,000.0 | 180 օր | 18.12.2023 |
| 18 | <Մարզական նշանակության օբյեկտներ.Ծածկված շենքեր և համալիրներ> (12.06.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/2) | 7,500.0 | 3,000.0 | 180 օր | 09.12.2023 |
| 19 | <Կառուցվող, հիմնանորոգվող, վերակառուցվող, վերականգնվող, ուժեղացվող, ընդլայնվող, արդիականացվող, վերազինվող, նորոգվող, քանդվող կամ ապամոնտաժվող շենքերի, շինությունների, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածու> (07.08.2023թ NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/6) | 6,792.0 | 2000.0 | 300 օր | 01.06.2024 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ որից | 139,672.0 | 74,500.0 |  |  |
|  | 2023թվականին անհրաժեշտ հատկացումների չափը կազմում է | 132,880.960 | 72, 500.0 |  |  |

Թվով 19 կապալառուների կողմից ներկայումս ընթանում են նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներն, ընդ որում մի քանիսի մասով դրանք գրեթե ավարտական փուլում են, իրականացվում են մասնակի շտկումներ, իսկ «Արտադրական և հասարակական նշանակության շենքերի ու շինությունների սանիտարապաշտպանական գոտիներ և սանիտարական դասակարգում»,  <Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շենքեր և շինություններ>, <Ջերմոցներ> և <Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից> շինարարական նորմերի նախագծերի փաթեթները ներկայացվել են ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ Կոմիտեի 21.04.2023թ N01/14.1/4617-2023, 25.07.2023թ  N01/14.1/9549-2023, 19.05.2023թ N01/14.1/5861-2023  և 02.08.2023թ  N01/14.2/9836-2023 գրություններով:

Ստացված եզրակացությունների համաձայն վերջիններս լրամշակվել են և առաջիկայում կներկայացվեն հրապարակման:

2023 թվականի սեպտեմբեր- հոկտեմբեր ամիսներին արդեն իսկ arlis.am կայքում հրապարակվել են <Ջերմոցներ> և <Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից> շինարարական նորմերը, ներկայացվել են հանձնման-ընդունման կատարողական ակտեր, որոնք 3-օրյա ժամկետում կներկայացվեն վճարման:

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

Նախագծով առաջարկվող՝ 74.5 մլն.դրամի փոխարեն 139.7 մլն.դրամի պետական գնման պայմանագրերի  (նաև լրացուցիչ ֆինանսավորման) կնքման  անհրաժեշտությունը բխում է թվով 19 շինարարական նորմերի համար պահանջվող ֆինանսական միջոցների հանրագումարի իրատեսական չափից, 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված՝ 74.5 մլն.դրամի չափով մասնակի ֆինանսավորման խնդրից (մնացորդը նախատեսվել է 2024 թվականին), ինչպես նաև փաստացի իրավիճակի վերլուծությունից, դրանց ավարտվածության աստիճանից, որի արդյունքում ակնհայտ է դարձել  (օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների ներքո), որ նշված փաստաթղթերի գերակշիռ մասի ավարտման ժամկետը 2023 թվականի բյուջետային տարվա չորրորդ եռամսյակն է: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ելնելով շինարարական նորմերի  մշակման աշխատանքների առանձնահատկություններից՝ վերջիններս չեն կարող  ֆինանսավորվել մասնակիորեն, փաստաթղթերի մասնակի կատարման մասով վճարումների ապահովումը համարվում է ոչ իրատեսական, պայմանագրերը կնքված են ամբողջական արժեքներով, ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթի հանձնման-ընդունման ու վճարման պայմաններով:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և <Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում>  ծրագրի մասով ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի հատկացումների ոչ բավարար ծավալը, որը  կազմում է՝ 72,500.0հազ.դրամ.

ԾՐԱԳԻՐ 2 Առաջարկվում է.

<Նորմատիվատեխնիկական  փաստաթղթերի  մշակում>  ծրագրի մասով ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքների համար տրամադրված ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի 210.0մլն.դրամ հատկացումներից լրացուցիչ նախատեսել                                                             132,880.960 -72,500.0=60,380.960.0հազ.դրամ՝ ՀՀ 2023թ պետական բյուջեում համապատասխան վերաբաշխում իրականացնելու միջոցով:

ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Թվով 2 ծրագրերի մասով լրացուցիչ հատկացման ենթակա գումարի չափը կազմում է՝ 59,410.0հազ.դրամ+60,380.960հազ.դրամ=119,790.96հազ.դրամ

3․ Ռազմավարական փաստաթղթերի հետ կապը

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի <ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառի ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին> N531-Լ որոշում

Կետ 3, 7-րդ ենթակետ

<շենքերի և շինությունների (հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար) մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագրի մշակումը՝ ըստ առաջնահերթությունների Հայաստանի Հանրապետության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերում դրանց հաջորդական ներառումը.>։

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշում

Միջոցառումների ցանկի կետ 8․1

<8.1.«Նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման ենթակա մի շարք կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը և դրանց շահագործման մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ (նախագծի մշակման և համակարգման աշխատանքներ)>

<9.1.«Քաղաքաշինության մասին» օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու, Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը սահմանելու մասին Կառավարության որոշումների նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ (պիլոտային ծրագրի,  իրավական ակտերի, միջոցառումների ծրագրի նախագծերի մշակման աշխատանքներ, անձնագրավորման կարգի մշակման աշխատանքներ, ծրագրի իրագործման համակարգում, համագործակցություն պատասխանատու և այլ շահագրգիռ մարմինների հետ)>։

4․ Ակնկալվող արդյունքը

1․ Թվով 17 օբյեկտների  շենքերի և շինությունների ավարտված տեխնիկական հետազննումների և անձնագրավորումների ֆինանսական ապահովում՝ նախագծային աշխատանքների նախապատրաստական փուլի համար

2․ ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ֆինանսավորման ապահովում