հիմնավորոՒՄ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Անհրաժեշտությունը

ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ ու լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում», 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում», 21020 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» և 11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով:

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 15.06.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-7, /Հ-5/ - Կարենիս - Չարենցավան /Հ-1/ (Ֆանտան)հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+580 - կմ10+200 հատվածի (մի մասի) և 18.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/6Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-3-11 /Հ-15/ (Արմավիր գ.) – Նալբանդյան – Գետաշեն – Նոր Կեսարիա – /Մ-5/ ավտոճանապարհի կմ6+000-կմ10+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներով` շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ:

Նախագծով նախատեսվում է նաև․

«Գնումների մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Առանց փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի առկայության շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել չեն կարող, եթե օրենքով կամ համայնքի ավագանու որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ:

Վերոնշյալով պայմանավորված նախագծով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել 06.06.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/1Ն-1 պայմանագրով նախատեսված՝     Հ-1, Վ. Պտղնու տրանսպորտային հանգույց – Ջրաբեր – Հրազդան - Հրազդանի քրեակատարողական հիմնարկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ5+023 հատվածի հիմնանորոգման, ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2023/14Ն պայմանագրով նախատեսված՝ Զարինջա - Ձիթհանքով ավտոճանապարհի 4.3 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, 26.06.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/8Ն-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Ուրցաձորից դեպի Մարտունի տանող ավտոճանապարհի կառուցման, 28.06.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/8Ն-2 պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղից դեպի Հանքավան տանող ավտոճանապարհի կառուցման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման և փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման, ինչպես նաև ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/16Ն պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-13,/Մ-3/ (Վաղարշապատ) - Մասիս - /Մ-2/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ9+800-ում գտնվող կամուրջի հիմնանորոգման, Տ-3-36, Աղավնատուն (Տ-3-44) - Ամբերդ – Այգեշատ - Դաշտ (Տ-3-64) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+610-ում  գտնվող կամուրջի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման և փորձաքննության ծառայությունների ու ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2023/15Ն պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-7, /Մ-3/ - Սպիտակ – Գյումրի - Թուրքիայի Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+500-ում գտնվող Նալբանդի թունելի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման համար:

Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ51+100 տեղամասում (Ալավերդի քաղաքի հատված) փլուզվել է ճանապարհի նախկինում կառուցված ստորին հենապատի շուրջ 20մ երկարությամբ մի հատված։ Թեև նոր վերակառուցված ճանապարհին դեռևս վնաս չի պատճառվել, սակայն հենապատի փլուզված հատվածը հրատապ կերպով չվերականգնելու դեպքում հնարավոր է նոր կառուցված մայթի և ճանապարհի մի մասի փլուզում, որի պատճառով ճանապարհը դարձել է միակողմանի երթևեկելի։ Թեև նոր վերակառուցված ճանապարհին դեռևս վնաս չի պատճառվել, սակայն հենապատի փլուզված հատվածը հրատապ կերպով չվերականգնելու դեպքում հնարավոր է նոր կառուցված մայթի և ճանապարհի մի մասի փլուզում։

Վերոնշյալով պայմանավորված նախագծով նախատեսվում է նաև Մ-6, Վանաձոր (Մ-3 հատման կետ) – Ալավերդի - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 51+100-ում գտնող փլուզված հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման և փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման համար նախատեսել ֆինանսական միջոցներ: Ընդ որում, հաշվի առնելով նշված խնդրի լուծման հրատապությունը և ստեղծված իրավիճակի պատճառով ժամկետների առումով գնման մրցակցային ձևերի կիրառման անհնարինության հետ կապված ներկայացված հիմնավորումները, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը որոշել է պահանջվող նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման և փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերումը իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված՝ հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով:

Նախագծին կից ներկայացված հաշվարկ-հիմնավորումները կազմվել են ղեկավարվելով` ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N 879-Ն որոշումով, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 09-Ն և 15.02.2008թ. N 19-Ն հրամաններով:

Միաժամանակ, հաշվի առնելով Հակարիի կամրջի հատվածում առաջացած լարվածությունը, Կապալառուները հնարավորություն չեն ունեցել կատարել պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ, հետևաբար, նախագծով նախատեսվում է փոփոխություններ կատարել «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ի հետ 2022 թվականի օգոստոսի 24-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/20Շ-3 և «Քարավան» ՍՊԸ-ի հետ 24.08.2022թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/20Շ-2 պայմանագրերում՝ համապատասխանաբար 141,590,049.0 և 22,966,418.0 ՀՀ դրամի չափով նվազեցնելով պայմանագրերով նախատեսված /Մ-12/-Կոռնիձոր-ՀՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 9+000 և /Մ-12/-Կոռնիձոր-ՀՀ սահման ավտոճանապարհի կմ9+000- կմ11+779.75 հատվածների վերակառուցման աշխատանքների ծավալները և պայմանագրերի ընդհանուր գինը:

Նախագծով նախատեսվում է նաև փոփոխություններ կատարել «Եվրոասֆալտ» ՓԲԸ-ի հետ 03.11.2022թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/32Շ-1 պայմանագրում՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի 40 տոկոսը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 33-րդ կետի 11-րդ և 14-րդ ենթակետերի, 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջները.

Վերը նշված փոփոխության անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևայլով.

Ի սկզբանե նախատեսվում էր հիմնանորոգել Հ-70, Մ-6 – Աթան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ27+500 հատվածը, սակայն  հաշվի առնելով զբոսաշրջության համար տեղանքը գրավիչ ուղղություն հանդիսանալու հանգամանքը և այն, որ նշված ճանապարհահատվածը հետագայում միանալու է Հ - 26, /Մ - 4/ - Ենոքավան – Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Մ-16/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհին, որի արդյունքում շահագործման ինտենսիվությունը էապես մեծանալու է, հետևաբար հաշվի առնելով տեղանքի ռելիեֆի առաձնահատկություններն ու կլիմայական պայմանները անհրաժեշտություն է առաջացել հիմնանորոգման նախագծով նախատեսված  ճանապարհային հագուստի կոնստրուկտիվ շերտերում կատարել փոփոխություններ՝ ճանապարհի երկարաժամկետ շահագործումը ապահովելու նպատակով:

Միաժամանակ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով 03.07.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/9Ն-3 և 29.06.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2023/10Փ պայմանագրերով Տ-3-14, /Մ-5/-Մրգաշատ-Ալաշկերտ-գ. Արմավիր (Տ-3-16) կմ 0+000-կմ1+300, կմ3+800-կմ4+500 և կմ4+800-կմ6+800 հատվածների հիմնանորոգման համար նախատեսվում է համապատասխանաբար նախագծերի կազմման, ծախսերի գնահատման և դրանց փորձաքննության ծառայությունների մատուցման գործընթաց: ՀՀ կառավարության 24.08.2023թ. թիվ 1446-Ն որոշմամբ Տ-3-14, /Մ-5/-ՄրգաշատԱլաշկերտ-գ. Արմավիր (Տ-3-16) կմ 0+000-կմ1+300, կմ3+800-կմ4+500 և կմ4+800-կմ6+800 հատվածների հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման և փորձաքննության համար հատկացվեցին ֆինանսական միջոցներ և կնքվեցին համապատասխան համաձայնագրեր: Սակայն ՀՀ Արմավիրի մարզպետը 15.09.2023թ. դիմեց ՀՀ ՏԿԵ նախարարությանը տեղեկացնելով, որ ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ տվյալ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգվող հատվածները ընդհատվում են, դրանց մեջ մնում է չվերանորոգված և դժվարանցանելի հատվածներ, ուստի խնդրում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ընթացքում հիմք ընդունել ճշտված հատվածները, իսկ ամբողջական ճանապարհից դուրս մնացած 1.2 կմ հատվածը (կմ6+200-կմ7+400) ներառել ճանապարհաշինական որևէ ծրագրում:

ՀՀ Արմավիրի մարզպետի ներկայացված վերը նշված առաջարկությունը ՀՀ ՏԿԵ նախարարության կողմից քննարկվեց այդ հատվածի հիմնանորոգման նախագիծը կազմող և փորձաքննություն իրականացնող  կազմակերպությունների հետ, որի արդյունքում, հաշվի առնելով, որ ընդհանուր երկարության փոփոխություն տեղի չի ունենում, համաձայնություն ձեռք բերվեց աշխատանքները իրականացնել Կողմերի միջև կնքված պայմանագրերով սահմանված ընդհանուր գնի սահմաններում:

Նկատի ունենալով վերը նշվածը ներկայացված նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 3 աղյուսյակում ՝ նշելով ճշտված հատվածները, ինչպես նաև դրանից բխող համապատասխան փոփոխություններ կատարել Տ-3-14, /Մ-5/-ՄրգաշատԱլաշկերտ-գ. Արմավիր (Տ-3-16) կմ 0+000-կմ1+300, կմ3+800-կմ4+500 և կմ4+800-կմ6+800 հատվածների հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման և դրանց փորձաքննության իրականացման համար կնքված պայմանագրերում և դրանց անբաժանելի մասը կազմող հավելվածներում և համաձայնագրերում:

Նախագծով նախատեսվում է նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացնել Մ-16 Մ4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման շրջանակներում լուծել նաև Սարիգյուղ համայնքի  վարչական  տարածքով  անցնող  կմ 6+ 700 ÷ կմ 7+200 հատվածում և դպրոցի գլխավոր մուտքի մոտ գտնվող  ջրահեռացման համակարգի բացակայության խնդիրը:

Այդ կապակցությամբ ՀՀ Տավուշի մարզպետը դիմել էր ՀՀ ՏԿԵ նախարարություն՝ տեղեկացնելով, որ Իջևան համայնքի ղեկավարը գրության համաձայն Մ-16 Մ4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Սարիգյուղ համայնքի  վարչական  տարածքով  անցնող  կմ 6+ 700 ÷ կմ 7+200 հատվածում բացակայում է կանոնավոր ջրահեռացման համակարգը, որը խնդիր է առաջացնում ճանապարհի նորմալ շահագործման համար: Առատ տեղումների ժամանակ ողողվում են մայրուղու նշված հատվածին հարակից տնամերձ հողամասերը և հասարակական կառուցապատման օբյեկտները: Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է կարգավորել դպրոցի գլխավոր մուտքին անմիջապես կից ջրահեռացման համակարգը, որը բաց լինելու պատճառով՝ վտանգներ է առաջացնում դպրոցականների և հետիոտների համար:

2020-2021թթ. հարցը ներկայացվել է ՀՀ ՏԿԵՆ քննարկմանը և նախատեսվել էր իրականացնել այժմ հիմնանորոգվող՝ Մ-16 կմ0+070-կմ7+000 /Մայիսյան Կամուրջ-Սարիգյուղ/ հատվածի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում:

Տեղեկացնում ենք, որ նախատեսվող աշխատանքները չեն գերազանցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված 10 տոկոս սահմանաչափը.

Նախագծով նախատեսվում է նաև ֆինանսական միջոցներ հատկացնել ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/9Շ-2 պայմանագրի շրջանակներում իրականացված Իջևան քաղաքի Սարիբեկ-Օհանյան փողոցի կմ0+000-կմ1+145 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ընդունման և 5 տոկոսի վճարման (ԳՉԾ), ինչպես նաև 04.08.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/7Ն պայմանագրով նախատեսված՝ Սևանի տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման համար թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/7Ն պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված 30 տոկոսի վճարումն իրականացնելու համար (ԳՉԾ):

Նախագծով նախատեսվում է նաև ֆինանսական միջոցներ նախատեսել ՀՀ 2023 թ․ պետական բյուջեի 1049 ծրագրի 21020 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» միջոցառման շրջանակներում  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 19.09.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/33Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ 2, Երևան- Երասխ- Գորիս- Մեղրի- ԻԻՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապրհի  կմ36+312- կմ47+490 (ձախ գոտի) հատվածի, 28.09.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/37Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ 17, /Մ-2/Կապան-Ծավ-/Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 73+600-կմ90+800 հատվածի, 02․10․2023թ․ թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/39Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ-/Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ104+866- կմ 108+800 հատվածի և 18․10․2023թ․ թիվ ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/36Շ կնքված պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-6, /Հ-2/ –Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց - /Մ-1/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+577, կմ2+217-կմ12+000 և Հ-6, Մոտեցում Եղվարդին հանրապատական նշանակության ավտոճանապարհի կմ+000-կմ 3+150 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների իրականացման համար։

Բացի այդ՝ հաշվի առնելով, որ ՀՀ 2023 թ․ պետական բյուջեի 1049 ծրագրի 11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման շրջանակներում արդեն իսկ կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր, ուստի նախագծով նախատեսվում է նշված միջոցառման շրջանակներում կատարել միջհոդվածային վերաբաշխումներ՝ նշված միջոցառման շրջանակներում ՀՀ 2023 թ․ պետական բյուջեով նախատեսված գումարները համապատասխանեցնելով արդեն իսկ կնքված պայմանագրերի արժեքներին:  11001 միջոցառման 4251 հոդվածից առաջարկվում է նվազեցնել 558,156․2 հազ․ դրամ, որից 404 384 100  ՀՀ դրամ գումարը տնտեսում է, իսկ 153 772 100 ՀՀ դրամը՝ ազատ միջոց։

Նշված միջոցառման գծով առաջացած տնտեսումները պայմանավորված են հետևյալ հանգամանքով․

ՀՀ կառավարության  04․11․2010 թ․ N 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 20-րդ կետի համաձայն՝ Հիմնանորոգվող, վերակառուցվող կամ նորոգվող ճանապարհահատվածների պահպանումն իրականացնում է տվյալ ճանապարհի (ճանապարհահատվածի) միջին նորոգման, հիմնանորոգման, վերակառուցման աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպությունը՝ ապահովելով սույն կարգի Աղյուսակ 3-ի պահանջները: Եթե ընթացիկ բյուջետային տարվա ընթացքում որևէ ճանապարհ (ճանապարհահատված) լրացուցիչ ներառվում է հիմնանորոգման, վերակառուցման կամ միջին նորոգման ենթակա ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանկում, ապա տվյալ ճանապարհի (ճանապարհահատվածի) ընթացիկ ամառային պահպանումն իրականացնում է տվյալ տարածաշրջանի ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանումն իրականացնող կազմակերպությունը՝ մինչև հիմնանորոգման, վերակառուցման կամ միջին նորոգման պայմանագրերի, իսկ գնման գործընթացը «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հիմքով կնքված լինելու դեպքում՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու մասին համաձայնագրի կնքումը:

Նշված կարգավորմամբ պայմանավորված՝ ընթացիկ տարվա ընթացքում հիմնանորոգման, միջին նորոգման ծրագրերում ընդգրկված ճանապարհահատվածները սպասարկան պայմանագրերի ծավալներից հանվել են։ Բացի այդ՝  որոշ ճանապարհահատվածներ, որոնք ներառված են եղել  հիմնանորոգման, միջին նորոգման ծրագրերում, սակայն դեռևս չեն հանձնվել շահագործման, նույնպես   հանվել են սպասարկան պայմանագրերի ծավալներից, ինչի արդյունքում առաջացել է տնտեսում։

Նախագծով նախատեսված հիմնանորոգվող մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհի ընդհանուր երկարությունը 4 կմ  է, իսկ միջին նորոգվող ավտոճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 46․9 կմ  է:

- Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի    11011, 11016, 21001, 21002, 21009, 21020 և 21012 միջոցառումներում կատարել վերաբաշխում՝

1․  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների համար հատկացված գումարներից կատարել վերաբաշխումներ՝ 2 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության, 4 ճանապարհահատվածների նախագծերի կազմման, ծախսերի գնահատման  և փորձաքննության, 1 տրանսպորտային օբյեկտի (թունել) նախագծերի կազմման, ծախսերի գնահատման, ինչպես նաև թվով 3 տրանսպորտային օբյեկտների (կամուրջ) նախագծերի կազմման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման և 1 տրանսպորտային օբյեկտի նախագծերի կազմման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների 30 տոկոսի վճարման համար։

Նշենք, որ վերաբաշխվող գումարն առաջացել է  «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների շրջանակներում կնքված պայմանագրերից նվազեցումներ կատարելու արդյունքում:

2․ 21020 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» միջոցառման շրջանակներում կնքված թվով 2 պայմանագրերի ֆինանսավորման համար կատարել վերաբաշխում ընդհանուրը 2,518,783․7 հազ․ դրամի գումարի չափով, որից`

- 967,175.3 հազ․ դրամ գումարը՝ նվազեցնելով 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման գումարներից:

- 201,957․5 հազ․ դրամ գումար՝ նվազեցնելով  11016 «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում» միջոցառման  համաֆինանսավորման գումարներից:

Միաժամանակ նշված գումարի նվազեցումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 698-Ն որոշման համաձայն Կադաստրի կոմիտեի նախաձեռնությամբ իրականացված կադաստրային քարտեզների ուղղման արդյունքում փոփոխվել են մի շարք ազդակիր հողամասերի մակերեսներ, ինչի արդյունքում անհրաժեշտ է տվյալ հողամասերը հանրության գերակա շահ ճանաչել ճշգրտված մակերեսներով, որից հետո միայն իրականացնել տվյալ հողամասերի օտարման գործընթաց։ Հաշվի առնելով, որ նշված գործընթացը պահանջում է լրացուցիչ ժամանակ, ուստի նախատեսվում է տվյալ հողամասերի օտարման գործընթացն իրականացնել 2024 թվականի ընթացքում։

- 558,156.2 հազ․ դրամ գումարը նվազեցնելով 11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառումից։

- 405,712.7 հազ ՀՀ դրամ՝ նվազեցնելով 21012 «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր» միջոցառման գումարներից։

Միաժամանակ, 21012 միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինություններ» հոդվածից առաջարկվում է վերաբաշխել 405,712.7 հազար ՀՀ դրամի չափով գումար։ Նշված նվազեցումը պայմանավորված է, այն հանգամանքով, որ Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 4-ի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիրը կնքվել է 23․10․2023թ․ և մինչև տարեվերջ նախատեսվում է վճարել միայն կանխավճար, որը չի ներառում հարկեր, ուստի համաֆինանսավորման համար նախատեսված գումարի չափով առաջացել են  ազատ միջոցներ։

- 400,000.0 հազ ՀՀ դրամ՝ նվազեցնելով 21009 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3» միջոցառման գումարներից։

21009 միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինություններ» հոդվածից առաջարկվում է վերաբաշխել 400,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով գումար։ Նշված նվազեցումը պայմանավորված է, այն հանգամանքով, որ Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր Տրանշ 3 Լանջիկ-Գյումրի 27.47 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցման շինարարական աշխատանքները տարբեր տեխնիկական հանգամանքներից ելնելով դանդաղել են, ուստի համար նախատեսված գումարի չափով առաջացել են  ազատ միջոցներ։

- Ակնկալվող արդյունքը

Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների վիճակի բարելավում:

5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում:

6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից:

Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։