ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ԱՐԱՐԱՏԻ, ԱՐՄԱՎԻՐԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ԼՈՌՈՒ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՇԻՐԱԿԻ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ  ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԵՐԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 29.11.2023թ. |
| --- | --- |
|  | Թիվ № 01/9-1/23467-2023 |
| Ձեր 27.11.2023թ. N ԳՍ/23.1/36386-2023 գրությամբ ներկայացված ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզպետների աշխատակազմերին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ պետական բյուջեում կատարել 21,711.4 մլն դրամի վերաբաշխում, որից 18,681.2 մլն դրամը՝ արտաքին աղբյուրների (վարկ և դրամաշնորհ) հաշվին իրականացվող թվով 38 միջոցառումների (ներառյալ համաֆինանսավորումը), իսկ 3,030.2 մլն դրամը ներքին աղբյուրների հաշվին իրականացվող թվով 12 միջոցառումների գծով։ Վերաբաշխվող գումարից 5,712.8 մլն դրամն առաջարկվում է ուղղել 1212 ծրագրի 12007 միջոցառմանը՝ ՀՀ համայնքներին համաֆինանսավորման սկզբունքով սուբվենցիա տրամադրելու նպատակով, 119.8 մլն դրամը՝ 1049 ծրագրի 21008 և 21014 միջոցառումներին, 309.4 մլն դրամը 1157 ծրագրի 12028 միջոցառմանը, իսկ 1,011.9 մլն դրամն առաջարկվում է ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ։ Վերաբաշխումների արդյունքում առաջարկվում է 15,569.4 մլն դրամով նվազեցնել ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեի ծախսերը, 4,394.3 մլն դրամով՝ եկամուտները, ինչի արդյունքում դիֆիցիտն առաջարկվում է նվազեցնել 11,175.1 մլն դրամով։ Չնայած Նախագիծը քննարկվել է Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 28.11.2023թ. նիստում (հարց 14) և ստացել է դրական դիրքորոշում (պայմանով), այնուամենայնիվ առկա են ներքոհիշյալ դիտարկումները. - Նախագծով ներկայացված նվազեցումները (այդ թվում՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման մասով) հնարավոր չէ կատարել՝ Նախագծում ներառված միջոցառումների պայմանագրային պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության և համապատասխան կարգադրիչի կողմից գնումների անվանացանկում պակասեցումները չկատարելու, ինչպես նաև տարեկան մնացորդները չբավարարելու պատճառներով։ - Ներկայացված չեն ՀՀ համայնքներին համաֆինանսավորման սկզբունքով 5,712.8 մլն դրամի սուբվենցիա տրամադրելու առաջարկության մասով դրական եզրակացություն ստացած սուբվենցիայի հայտերը և ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը։ - Նախագծով առաջարկվում է 1004 ծրագրի մի շարք միջոցառումների գծով կատարել նվազեցումներ, որոնք կհանգեցնեն ինչպես ՀՀ 2023թ-ի պետական բյուջեով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների թերակատարմանն ու չկատարմանը, այնպես էլ ՀՀ 2024թ-ի պետական բյուջեի նախագծով նախանշված նպատակների չկատարմանը, որոնց մասով անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան դիտարկումներ: Մասնավորապես. ա/ Հաշվի առնելով ՀՀ ՏԿԵՆ կողմից ներկայացված հիմնավորումներն աշխատանքների կատարման առաջնահերթության վերաբերյալ՝ ՀՀ կառավարության 07.09.2023թ-ի N 1513-Ն որոշմամբ «31012. Գետերի և հեղեղատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքներ» միջոցառման գծով հատկացվել է 151.5 մլն դրամ՝ Արաքս գետի նախկին հունի վերականգման և գետի հայկական կողմի ողողված պատնեշի վերականգնման աշխատանքների համար: Նշված աշխատանքներն ավարտելու համար ՀՀ 2024թ-ի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվել է անհրաժեշտ միջոցների մյուս մասը՝ 151.8 մլն դրամ: բ/ «31013. Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցում» միջոցառման գծով ՀՀ 2023թ-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 700.0 մլն դրամ, իսկ ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներով միջոցառման համար հատկացվել է ևս 101.5 մլն դրամ՝ դիտարկելով հատկացման հրատապությունը և անհրաժեշտությունը: Միջոցների հատկացման շրջանակներում նախատեսվում էր իրականացնել թվով 6 ջրամբարների նախագծանախահաշվային աշխատանքներ, որից 3-ի կառուցման մեկնարկը նախատեսված է ՀՀ 2024թ-ի պետական բյուջեի նախագծով: Հետևաբար այս միջացառման մասով ևս առկա է ՀՀ 2024թ-ի պետական բյուջեի նախագծով նախանշված նպատակներին չհասնելու հիմքեր: գ/ «31014. Ջրամբարների վերականգնման և վերազինման աշխատանքներ» միջոցառման գծով ՀՀ 2023թ-ի պետական բյուջեով նախատեսված 238.5 մլն դրամի դիմաց (ճշտված բյուջեն՝ շուրջ 227.9 մլն դրամ) փաստացի կատարողականը կազմում է 64.9 %: Նախագծով առաջարկվում է նվազեցնել «Ապարանի ջրամբարի վերանորոգում» օբյեկտի աշխատանքների համար նախատեսված միջոցները, պայմանավորված նախագծանա-խահաշվային փաստաթղթերի փոփոխության անհրաժեշտությամբ և դրանով պայմանավորված՝ աշխատանքները ջրամբարի ճնշումային թունելում կլիմայական բավարար պայմանների առկայության և թունելում ջրի բացակայության պայմաններում աշխատանքներն իրականացնելու հնարավորությամբ: Նախագծով առաջարկվում է նվազեցնել վերը նշված օբյեկտի գծով առկա 59.3 մլն դրամը, սակայն Նախագծին կից հիմնավորման մեջ ներկայացված չեն լուծումներ դեռևս 2022թ-ին սկսված աշխատանքներն ավարտին հասցնելու վերաբերյալ: - Նախագծով առաջարկվում է 1049 ծրագրի «21019. Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում» գծով ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեով նախատեսված մնացորդային՝ 566.4 մլն դրամը վերաբաշխել։ Նախագծին կից հիմնավորման համաձայն միջոցառման շրջանակներում թվայնացման խորհրդի նիստում որոշում է կայացվել ծրագիրն իրականացնել 2024 թվականին, սակայն Նախագծին կից ներկայացված չէ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի նիստի համապատասխան արձանագրությունը։ Հարկ է նշել, որ համաձայն վերը նշված խորհրդի 18.08.2023թ. նիստի արձանագրության, առաջարկվել էր խնդրի լուծումը քննարկել Ներքին գործերի նախարարության հետ՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման համակարգերի շրջանակներում ապահովելու տրամաբանությամբ։ - Այնուամենայնիվ առկա են խմբագրական բնույթի թերություններ. ա/ Հավելված 1-ում և Հավելված 3-ում դեֆիցիտի ցուցանիշներն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել միմյանց. բ/ որպես ավելորդ դրույթ առաջարկում ենք հանել Նախագծի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, նկատի ունենալով, որ պայմանագրի 3.1.2 կետով նախատեսված պայմանի կիրառման համար չի պահանջվում ՀՀ կառավարության թույլտվությունը. գ/ անհրաժեշտ է 3-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշել պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար 2024թ. գծով սահմանվող ժամկետները, իսկ Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում բացահայտել նույն կետում նշված պայմանագրերում առաջարկվող փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտությունը և դրանց առաջացման համար հիմք հանդիսացած հանգամանքները: դ/ հստակեցնել 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետի բ պարբերությամբ առաջարկվող փոփոխության կատարման բովանդակությունը, հաշվի առնելով դրա տարընկալումը: Մասնավորապես կնքված պայմանագրով աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը սահմանված է 2024թ. փետրվար ամիսը, իսկ նշված կետով առաջարկվում է նվազեցնել ֆինանսական միջոցները, երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ այն փոխկապակցելով այդ նպատակի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու հիման վրա համաձայնագիր կնքելու հետ: ե/ Նախագծի N 17 հավելվածում Ջրային կոմիտեին և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը վերաբերող մասերում որպես պատվիրատու անհրաժեշտ է նշել վերջիններիս անվանումները, այն տողերում, որոնք նվազեցվում են ամբողջությամբ, անհրաժեշտ է լրացնել նաև Միավորի գինը և Քանակը սյունակները, 45231126/1 և 50411170/1 ԳՄԱ կոդերի տողերում լրացված չէ Չափման միավորը սյունակը, իսկ 85311210/2, 45231126/1, 45231177/627, 45231177/516 և 45231177/95 ԳՄԱ կոդերով գնման առարկաների տողերում առկա են կնքված պայմանագրեր և հնարավոր չէ նախագծով առաջարկվող նվազեցումները կատարել: | 1. Ընդունվել է կատարվել են համապատասխան նվազեցումները: 2. Ընդունվել է. Ելնելով բեռնվող նյութերի ծավալից պահանջվող տեղեկատվությունը ներկայացվել է էլեկտրնային կարգով: Ընդունվել է ի գիտություն։ ա/ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը ՌԴ սահմանապահ զորքերի հետ համաձայնեցմամբ պայմանավորված՝ մինչև տարեվերջ գումարի անհրաժեշտությունը կլինի ժամանակավրեպ: ՀՀ 2024թ-ի պետական բյուջեից՝ հնարավորության դեպքում, Ջրային կոմիտեին հատկացված միջոցներից կվերաբաշխվեն անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ: Ընդունվել է ի գիտություն։ բ/ մինչև 2024թ. ապրիլ ամիս ձեռք կբերվեն թվով 3 ջրամբարների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը։ գ/ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխություններից հետո կհստակեցվեն հետագա քայլերը։ 4. Ընդունվել է. Խմբագրվել է հիմնավորումը: 5. Ընդունվել է մասամբ ա/ ընդունվել է, հավելվածները համապատասխանեցվել են: բ/ Ընդունվել է մասամբ, նախագծի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը խմբագրվել և հստակեցվել է, նկատի ունենալով տվյալ տարածաշրջանում ձմռան ամիսներին ճանապարհաշինության համար եղանակային անբարենպաստ պայմանները, առաջարկվում է սահմանված տույժերը չհաշվարկել ձմռան ամիսներին: գ/ Նախագծի 3-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար 2024թ. գծով սահմանվող ժամկետները հնարավոր չէ սահմանել, քանի որ 2-րդ ենթակետի աշխատանքների համար՝ օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը ՌԴ սահմանապահ զորքերի հետ համաձայնեցմամբ պայմանավորված հնարավոր չէ սահմանել, համաձայնեցման ժամկետը հնարավոր չէ հստակեցնել, քանի որ անհրաժեշտ է նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել սահմանակից պետության հետ։ 3-րդ ենթակետի աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխությամբ պայմանավորված հնարավոր չէ սահմանվել աշխատանքներ կատարման ժամկետ։ 3-րդ ենթակետը հանվել է նախագծից։ 4-րդ ենթակետի աշխատանքների կատարման համար ժամկետները սահմանվել են։ դ/ Ընդուվել է․Նախագծի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետի բ պարբերությունը հանվել է։ ե/ Ընդունվել է կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները։ Ձեռք բերված համաձայնությունների հիմքով կատարվել են նվազեցումները։ |