ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1826-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման

- Կարգավորման ենթակա ոլորտի կամ խնդրի սահմանումը.

Որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից՝                                  «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (այսուհետ՝ Կոմիտե) ներկայացված առաջարկի հիման վրա:

- Առկա իրավիճակը.

Ընկերության կողմից Կոմիտե է ներկայացվել առաջարկ՝ որով նախատեսվում է բաշխվող բնակարանների քանակը 1000-ի փոխարեն սահմանել 996 և նախատեսված բնակարաններն ու ավտոկայանատեղիները բաշխել և շահագործման հանձնել մեկ փուլի շրջանակներում: Կոմիտեի և Կառուցապատողի միջև կայացած քննարկման արդյունքում ընդունվեց առաջարկը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ծրագիրը երկու փուլով իրականացնելու դեպքում առաջին փուլով նախատեսված 700 բնակարանները կլինեին տարբեր բլոկներից և կհանձնվեին շահագործման տարբեր ժամանակահատվածում, ինչը նպատակահարմար չէ։ Նման փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ ծրագրի հավակնորդները հնարավորություն կունենան բնակարանների ընտրությունը (դիրք, հարկ, մակերես) կատարել մեկ ամբողջ բլոկից:

Ընկերությունը վերանայելով իր կառուցապատման ժամանակացույցերն ու աշխատանքի կազմակերպման առանձնահատկությունները հավաստում է, որ սույն որոշման շրջանակներում բնակարանների և ավտոկայանատեղիների հատկացումը հնարավոր կլինի իրականացնել մեկ միասնական փուլով:

Նշված փոփոխության իրականացումը հնարավորություն կտա ավելի սեղմ ժամկետում շահագործման հանձնել բնակարաններն ու ավտոկայանատեղիները, քանի որ դրանք նախատեսված են լինելու մեկ ամբողջական բլոկից, ինչի արդյունքում հանրային ծառայողներին հասանելի կլինի տվյալ մասնաշենքի բոլոր հարկերից տարբեր մակերեսներով բնակարաններ ընտրելու հնարավորությունը:

Միաժամանակ ընկերության կողմից առաջարկվում է նաև փոփոխություն կատարել Որոշմամբ հաստատված կարգի 7-րդ բաժնի 8-րդ կետում, ինչը սահմանում է ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների առավել մանրամասն նկարագրությունը, համաձայն որի վերջինս առաջարկում է ավտոկայանատեղիների համար սահմանել մոտ 15-29 քառ.մ մակերես, որի մուտքային մասը պետք է լինի նվազագույնը 2.5 մետր, ինչպես նաև ընդհանուր ավտոկայանատեղին պետք է հագեցած լինի օդափոխության և հակահրդեհային ազդանշանման համակարգերով, ինչպես նաև ինժեներական և տեխնոլոգիական սարքավորումներով՝ համաձայն հաստատված նախագծի:

Միաժամանակ, առաջարկվում է նաև լրացում կատարել որոշման հավելվածում և 400,000 ՀՀ դրամ գումարի հետ վերադարձի կարգավորման շրջանակներում առաջարկվում է նշված գումարը հետ վերադարձնել հավակնորդին, եթե վիճակահանության արդյունքներով և’ վերջինիս, և’ վերջինիս ամուսնուն բնակարանի (նաև՝ ավտոկայանատեղի) ստացման իրավունք է վերապահվում՝ տվյալ բնակարաններից որևէ մեկից (իրենց ընտրությամբ) հրաժարվելու պայմանով:

Նշվածի հիման վրա էլ մշակվել է նախագիծը, որով առաջարկվում է ամբողջ ծրագրի շրջանակներում բաշխել թվով 996 բնակարան և թվով 700 ավտոկայանատեղի՝ մեկ միասնական փուլով:

- Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի նպատակն է հանրային ծառայողներին բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում՝ մեկ միասնական փուլով բաշխել և նույն ժամանակահատվածում շահագործման հանձնել թվով 996 բնակարան և թվով 700 ավտոկայանատեղի: Նման փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ հանրային ծառայողների համար նախատեսված բնակարանները կլինեն ամբողջությամբ առանձնացված մեկ բլոկից և տվյալ դեպքում շահառուների համար լիարժեք պայմաններ են ստեղծվելու բնակարանների ընտրությունը կատարելու համար:

Միևնույն ժամանակ, գործընթացի կանխատեսելիությունը ժամկետների առումով հստակեցնելու նպատակով սահմանվել են ժամկետներ՝ հավակնորդների ցուցակի հաստատման և վիճակահանության անցկացման համար։

4. Իրավական ակտի նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, նախաձեռնողի, հեղինակների և մշակմանը մասնակցող անձանց մասին տեղեկություններ.

Նախագիծը մշակվել է Կոմիտեի կողմից: Նախագիծը համաձայնեցվել է նաև տվյալ ծրագրի շրջանակներում կառուցապատող հանդիսացող «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ:

5. Տեղեկություն այն աղբյուրների մասին, որոնցից օգտվել են հարցը կարգավորելիս.

Նախագիծը մշակելիս հիմք են ընդունվել Ընկերության կողմից ներկայացված տվյալները, ինչպես նաև պետական և հանրային ծառայողներին բնակարաններով ապահովման նախորդ ծրագրերի արդյունքներն ու ընթացակարգերը:

6. Իրավական ակտի նախագծի մշակման համար հիմք դարձած ֆինանսական, տնտեսական հաշվարկները, վիճակագրական տվյալները, սոցիալական հարցման, հետազոտությունների, վերլուծությունների կամ դիտարկման արդյունքները, ինչպես նաև իրավական ակտի նախագծի ընդունումը հիմնավորող այլ տվյալներ.

Նախագծում տեղ գտած քանակական և ֆինանսական տվյալները բերված են Ընկերության կողմից ներկայացված ծրագրային առաջարկից:

7. Իրավական ակտի՝ նորմատիվ բնույթի հիմնավորվածությունը.

Իրավական ակտի նորմատիվ բնույթը հիմնավորվում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետի դրույթներով:

8. Ներկայացվող հարցի կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների պահանջի անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Նախագծի ընդունման դեպքում պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացումներ չեն առաջանում:

9. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշմամբ հաստատված՝ քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի 13-րդ կետի 2-րդ և 8-րդ ենթակետեր:

10. Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը.

«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի  19-ի N 1826-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը տեղադրված է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պաշտոնական www.minurban.am կայքում, ինչպես նաև ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից գործարկված Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական https://www.e-draft.am/projects էջում: