ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«       » ———— 2024 թվականի  N  ______ -Ա

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետի պահանջով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին՝ Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ․77 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով, Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱԳԱՐԱԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության միջև 2022 թվականի հունիսի 24-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/74» ծածկագրով գնման պայմանագրում (այսուհետ՝ պայմանագիր) չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի 2-րդ նախադասության և 4-րդ ենթակետի պահանջը, կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) պայմանագրի N 1 հավելվածի «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» աղյուսակի «ընդամենը» սյունակում «336000,000» թվին ավելացնել «Լրացուցիչ աշխատանքներ» աղյուսակի «ընդամենը» սյունակի  «23126,217» հազ. դրամ թիվը՝ որը կազմում է պայմանագրի գնի 6.88 տոկոսը:

2) պայմանագրով նախատեսված Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ․77 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2024 թվականի մայիսի 31-ը ներառյալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ					              Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

ք.Երևան