ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 27.11.2023թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | № 01/26/23230-2023 |
| Ուսումնասիրելով 20/11/2023թ. թիվ ԳՍ//35468-2023 գրությամբ ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ անհրաժեշտ ենք համարում նախագծի 1-ին կետից հանել և պայմանագրի 6.2-րդ կետի» բառերը, նկատի ունենալով, որ գնումների մասին օրենսդրության համաձայն պայմանագրի կառավարումն իրականացնում է պատվիրատուն և վերջինս է որոշում նաև պատասխանատվության միջոցների կիրառման հարցը: | Չի ընդունվել: Ներկայացված գրության վերաբերյալ հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետի համաձայն՝ Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Հայտնում ենք նաև, որ Պայմանագրով նախատեսված պահանջների, այդ թվում Պայմանագրի 6.2-րդ կետով նախատեսված պահանջների չկիրառման մասով առկա են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բազմաթիվ որոշումներ, որոնցով Պայմանագրի 6.2-րդ կետի պահանջների չկիրառումը որպես պայմանագրի փոփոխության դեպք թույլատրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: |  |
| 2. ՀՀ արդարադատության նախարարության |  | 14.12.2023թ. |
|  |  | № 01/27.1/53020-2023 |
| Նախագծի 1-ին կետում անհրաժեշտ է վերանայել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետը, որը սահմանվում է «մինչև 2023 թվականի փետրվարի 19-ը ներառյալ»: Այդ առումով կարծում ենք, որ խոսքը 2024 թվականի փետրվարի 19-ի մասին է, ուստի 1-ին կետն անհրաժեշտ է խմբագրել: | Ընդունվել է, նախագիծը լրամշակվել է: |  |
| 3. ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն |  | 17․01․2024թ․ |
|  |  | № 02/16.12/1636-2024 |
| Նախագծով նախատեսվում է թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին փոփոխություն կատարել գնման պայմանագրում՝ չկիրառելով պայմանագրի 6.2-րդ կետի պահանջները: Այս առումով հարկ է նկատի ունենալ, որ նախագծի նախաբանում նշված նորմերը իրավական հիմք չեն հանդիսանում ՀՀ կառավարության կողմից որևէ պայմանագրային իրավահարաբերության շրջանակներում ձևավորված տույժերը և տուգանքները ներելու համար: | Ընդունվել է, նախագիծը լրամշակվել է: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետի համաձայն՝ Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Հայտնում ենք նաև, որ Պայմանագրով նախատեսված պահանջների, այդ թվում Պայմանագրի 6.2-րդ կետով նախատեսված պահանջների չկիրառման մասով առկա են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բազմաթիվ որոշումներ, որոնցով Պայմանագրի 6.2-րդ կետի պահանջների չկիրառումը որպես պայմանագրի փոփոխության դեպք թույլատրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: |  |
| 4. ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ |  | 13 փետրվարի 2024 թվական |
|  |  | ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ԿԱ/51-2024 |
| 4. Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին (Ելից՝ 01/16.12/4124-2024) Զեկուցող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան Հարցի տեսակը՝ զեկուցվող Որոշվեց՝ տալ դրական դիրքորոշում՝ պայմանով, որ՝ 1) պայմանագրի ժամկետը կերկարաձգվի մինչև 2024 թվականի մարտի 30-ը. 2) նախագծից կհանվի տույժերը և տուգանքները ներելու դրույթը: Ձայների հարաբերակցությունը՝ միաձայն Հարցի քննարկման ընթացքում ներկայացվեց նաև հետևյալ առաջարկությունը՝ 1. Առաջարկել Ֆինանսների նախարարությանը քննարկել պայմանագրերի ժամկետների փոփոխության մասով առավել ճկուն կարգավորումներ սահմանելու հարցը՝ պատվիրատուին հնարավորություն տալով հարցը կարգավորել առանց Կառավարության որոշման ընդունման: | Ընդունվել է, նախագիծը լրամշակվել է: |  |