ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 26.11.2023թ. |
| --- | --- |
|  | № 01/26/23089-2023 |
| Ուսումնասիրելով 17/11/2023թ. թիվ ԳՍ//35317-2023 գրությամբ ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ առաջարկում ենք նախագծի՝ - նախաբանում հղում կատարել ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի միայն 57-րդ կետին, - 1-ին կետը խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ. 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին կատարել փոփոխություն «Վի Քեյ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի և «Էն Շին» ՍՊԸ-ի ՀԳ հետ 2023 թվականի մարտի 10-ին կնքված N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5» ծածկագրով գնման պայմանագրում՝ պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինելով այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ կազմում են պայմանագրի գնի 30 տոկոսը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջները։ | Ընդունվել է, նախագիծը լրամշակվել է |
| 2. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն | 19․12․2023թ. |
|  | N/27․4/53854-2023 |
| «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք: | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան |
| 3. ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն | 10․01․2024թ․ |
|  | № 02/16.12/278-2024 |
| Ներկայացված որոշման նախագծի 1-ին կետով նախատեսվում է թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին կատարել փոփոխություն (…) գնման պայմանագրում՝ պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինելով այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ կազմում են պայմանագրի գնի 30 տոկոսը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջները։ Սակայն հարկ է նկատի ունենալ, որ առաջարկվող կարգավորումը խնդրահարույց է «Գնումների մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի պահանջների տեսանկյունից, համաձայն որի՝ արգելվում է փոփոխել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերը: | Չի ընդունվել: «Գնումների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի համաձայն՝ նույն օրենքի նպատակի և պահանջների կատարման ապահովման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատում է` նույն օրենքով նախատեսված գնում կատարելու ընթացակարգերի կիրարկման կարգը և դրանց առանձնահատկությունները: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատել է գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 Հավելվածի 57-րդ կետի համաձայն՝ պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Նույն որոշման N 1 Հավելվածի 57.1-ին կետի համաձայն՝ յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, հիմնավորելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, պատվիրատուն կարող է պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ընթացքում դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը (սահմանված կարգով ներկայացնելով համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ)` հայցելով վերջինիս թույլտվությունը պայմանագրում սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ սահմանելու կամ սահմանված պայմանները չկիրառելու համար: Այս դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, հաշվի առնելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, կարող է իր որոշմամբ թույլատրել սահմանել պայմանագրում սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ կամ չկիրառել սահմանված պայմանները: Նույն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են համարվում հետևյալ փոփոխությունները` պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Շինարարական աշխատանքների դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված տոկոսի հաշվարկի մեջ չեն ներառվում սկզբնական նախահաշվով նախատեսված ծավալների նկատմամբ առանց նախագծային փաստաթղթերի փոփոխության փաստացի կատարված աշխատանքների ճշգրտումները: Պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսի շրջանակում փոխարինումը կարող է կատարվել, եթե առկա է պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը: Վերոգրյալ կարգավորումներից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրացնելով «Գնումների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված լիազորությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատել է գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը, սահմանելով «Գնումների մասին» օրենքով նախատեսված գնում կատարելու՝ այդ թվում՝ գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգի կիրառման կարգը և դրանց առանձնահատկությունները: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետը արգելում է պատվիրատուին պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք նույն կետի իմաստով համարվում են արհեստական փոփոխություններ: Տվյալ պարագայում, որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով արհեստական փոփոխություն են համարվում պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Նշվածից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը հստակ հնարավորություն է տալիս պատվիրատուին առանց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թույլտվության գնման պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ պայմանագրով նախատեսված ապրանքները, աշխատանքները կամ ծառայությունները փոխարինելով այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Միևնույն ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ, 57, 57.1-ին կետերը հնարավորություն են տալիս պատվիրատուին առանձին դեպքերում դիմելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը՝ հայցելով վերջինիս թույլտվությունը պայմանագրում նույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ սահմանելու կամ սահմանված պայմանները չկիրառելու համար, այդ թվում՝ հայցելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թույլտվությունը պայմանագրով նախատեսված ապրանքները, աշխատանքները կամ ծառայությունները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Հայտնում ենք, որ Կառավարությունը բազմիցս ընդունել է համանման որոշումներ / տե՛ս օրինակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի N 1402-Ն որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի N 910-Ն որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 2049-Ն որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 2247-Ն որոշումը, դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը, Երևանի քաղաքապետարանի հայցմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 2078-Ա որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1501-Ա որոշումը և այլն/: Հայտնում ենք նաև, որ «Գնումների մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածը վերաբերվում է գնումների բաժանման կամ խմբավորման և գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխման անթույլատրելիությունը: |