Հավելված

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի

________    ____   -ի N ______-Ա որոշման

«Հավելված ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 1-ի N 877-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

| հ/հ | Պայմանագրի անվանումը | Պայմանագրի համարը | Կապալառու կազմակերպության անվանումը | Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը | Պայմանագրի նոր վերջնաժամկետը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1․ | «Շիրակի Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ սպասարկման տարածքի ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ենթակառուց-վածքների վերականգնում | CIP II-P3-SH LOT 1 | «Դորոժնիկ» ՍՊԸ -«Հիմնաքար» ՍՊԸ ՀՁ | 10․02․2021 | 30․11․2024 |
| 2․ | Լոռու և Արմավիրի մարզերի ջրամատա-կարարման համակարգերի և կոյուղագծերի վերականգնում | CIP II-P3-L/NA LOT 2 | «Դորոժնիկ» ՍՊԸ | 13․10․2020 | 30.11.2024 |
| 3․ | «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի սպասարկման տարածքի ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ենթակառուց-վածքների վերականգնում | CIP II-P3-AWSC LOT 3/1 | «Բլեսկ» ՍՊԸ- «Եղվարդշին» ԲԲԸ ՀՁ | 11.05․2021 | 30.09.2024 |

»:

| Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար | Ա. Հարությունյան |
| --- | --- |