ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

« «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 23.07.2024թ․ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 01/34-3/15610-2024 |  |
| Նախագծի 2-րդ կետով առաջարկվում է թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին՝ 29.04.2022 թվականին «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 պայմանագրի հավելված 2-ում կատարել փոփոխություն՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանելով մինչև 2024թ. օգոստոսի 10-ը (Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում նշված է 10.05.2024թ.)՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ եթե ժամկետի երկարաձգումը վերաբերում է լրացուցիչ աշխատանքների ձեռքբերմանը, ապա պատվիրատուն, համաձայնագիր կնքելու միջոցով, կարող է սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ: Հակառակ դեպքում, առաջնորդվելով պայմանագրի 3.1.2 կետով, պատվիրատուն իրավունք ունի կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ և պահանջել կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը: Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկում ենք, որպես ավելորդ դրույթ, հանել Նախագծի 2-րդ կետը: Միաժամանակ, հարկ ենք համարում նշել, որ Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն՝ վերոհիշյալ պայմանագրի փոփոխությունների արդյունքում չեն գերազանցվում գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգով թույլատրելի ծավալների ավելացման 10%-ի և համադրումների 15%-ի շեմերը, այնինչ հիշյալ պայմանագրի շրջանակներում կնքված 09.03.2023թ. թիվ 4, 01.06.2023թ. թիվ 5 և 28.12.2023թ. թիվ 8 համաձայնագրերի համաձայն, 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների գծով կատարվել է աշխատանքների ծավալների ավելացում, որը գերազանցել է տվյալ չափաբաժինների գնի 10%-ը: | Ընդունվել է |  |  |
| 2․ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 12.07.2024թ․ |  |
|  |  | N 01/16.1/10430-2024 |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն առաջարկում է որոշման Նախագծի 2-րդ ենթակետում. - «56-րդ կետի» բառից հետո ավելացնել «3-րդ և» բառերը (համադրման 15%-ի շեմի հանգամանքը հաշվի առնելով՝ հաշվարկները կցվում են), - «պայմանագրի հավելված 2-ում կատարել փոփոխություն» բառերը հանել: | Ընդունվել է մասնակի Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ․–ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 32–րդ կետի 17–րդ ենթակետի՝ գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում են ըստ առանձին չափաբաժինների։ Հետևաբար և ծավալների ավելացման և համդրումների սահմանաքանակները նույնպես պետք է հաշվարկվեն ըստ չափաբաժինների։ Հարցը աշխատանքային կարգով քննարկվել է նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ փոխվարչապետի գրասենյակի հետ։ Չափաբաժինների հաշվարկով համադրման տոկոսը չի գերազանցվում, փոխարենը գերազանցվում է ծավալների ավելացման տոկոսը երկու չափաբաժնով։ Ծավալների փոփոխության ընդհանուր հաշվարկով տոկոսների գերազանացման համար նախատեսվել է համապատասխան թույլտվություն։ |  |  |
| Միաժամանակ չափագրումների վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ կազմակերպվել է NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-24/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգ և 2024 թվականի հուլիսի 11-ին ընտրված մասնակիցներին ծանուցվել է պայմանագիր կնքելու առաջակները։ | Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծում 1քմ չափագրման արժեքը փոխվել է համաձայն մրցույթի արդյունքների։ |  |  |
| 3․ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  | 18.07.2024թ․ |
|  |  |  | N 01/27.1/10718-2024 |
| Ի լրումն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2024 թվականի հունիսի 7-ի N 01/27.1/8370-2024 գրության (այսուհետ Գրություն)` խնդրում եմ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծ շրջանառելիս ստանալ ՀՀ կառավարության համաձայնությունը` Գրությամբ ներկայացված օբյեկտների չափագրման ծառայությունների ձեռքբերման համար ԳԵՈԳՐԱՖ ՍՊԸ-ի հետ 2024 թվականի հուլիսի 17-ին ընդհանուր 2493792 (երկու միլիոն չորս հարյուր իննսուներեք հազար յոթ հարյուր իննսուներկու) ՀՀ դրամ գումարի չափով կնքված պայմանագրում (այսուհետ Պայմանագիր) փոփոխություն կատարելու համար. մասնավորապես՝ Պայմանագրով նախատեսված 2795 մակերեսով 352170 (երեք հարյուր հիսուներկու հազար հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ գումարի չափով Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի չափագրման ծառայությունը փոխարինել Կապսի միջնակարգ դպրոցի և Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոցի չափագրման ծառայություններով՝ 2580 ներքին մակերեսով 325080 (երեք հարյուր քսանհինգ հազար ութսուն) ՀՀ դրամ գումարի չափով՝ համապատասխանաբար պակասեցնելով Պայմանագրի ընդհանուր գումարը 27090 (քսանյոթ հազար իննսուն) ՀՀ դրամ գումարի չափով և սահմանելով 2466702 (երկու միլիոն չորս հարյուր վաթսունվեց հազար յոթ հարյուր երկու) ՀՀ դրամ։ | Ընդունվել է մասնակի |  |  |