ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 25.07.2024թ․ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 01/26-1/15711-2024 |  |
| 1. նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի ա/, բ/ և գ/ պարբերություններով նախատեսվող փոփոխությունները պայմանավորված են ՀՀ կառավարության 14/06/24թ. թիվ 867-Ն որոշման ընդունմամբ, համաձայն որի ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արենիի միջնակարգ դպրոցի կառուցման 300 տեղ/հզորությունը փոփոխվում է 432 տեղ/հզորությամբ, ինչի արդյունքում առաջացել է 09/02/24թ. կնքված թիվ ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/13 պայմանագրի հավելված 2.1-ով հաստատված տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն, մասնավորապես՝ նախատեսվում է կատարել պայմանագրի ծավալների ավելացում և համադրումների իրականացում, որոնց չափերը կգերազանցեն ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով սահմանված շեմերը: Վերոնշյալով պայմանավորված՝ առաջարկում ենք հանել նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի ա/, բ/ և գ/ պարբերությունները և վերջինս խմբագրել նոր բովանդակությամբ՝ նշելով ավելացվող ծավալների և համադրման տոկոսների չափերը, ինչպես նաև բացառություն սահմանել Կարգի 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի պահանջների նկատմամբ: | Ընդունվել է Միայն ծավալների ավելացման և համադրումների տոկոսները հնարավոր չէ ներկայումս նշել, քանի որ դեռ առկա չեն փոփոխված ծավալաթերթերը |  |  |
| 2. Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ նախատեսվում է 26/03/24թ. կնքված թիվ ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/37 պայմանագրի փոփոխություն՝ պայմանագրի հավելված 2.1-ով հաստատված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան տեղակապման տիպարային նախագիծը փոխարինելով Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման» ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված նախագծով, ինչպես նաև նախատեսվում է պայմանագրի հավելված 1-ով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվի ծավալների վերահաշվարկ, փոփոխված տիպարային նախագծի հիման վրա, որպես միավոր գին կիրառելով պայմանագրին կից ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր գները, իսկ նոր տողերի առաջացման դեպքում՝ շուկայական միավոր գները՝ չկիրառելով Կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջները: Ելնելով վերոգրյալից՝ հայտնում ենք, որ անհրաժեշտ է բացահայտել՝ - թե որ պայմանագրին կից ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր գների հիման վրա են հաշվարկվելու ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/37 պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր գները, - թե ինչ մեթոդաբանությամբ են հաշվարկվելու նոր տողերի առաջացման դեպքում շուկայական միավոր գները: Նկատի ունենալով, որ կատարվող փոփոխությունների արդյունքում վերոնշյալ պայմանագրում կառաջանան համադրումներ, ուստի առաջարկում ենք համադրումների 15%-ի շեմը գերազանցելու դեպքում նախագծի 2-րդ ենթակետում առանձին կետով բացառություն սահմանել Կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների նկատմամբ՝ սահմանելով համադրման տոկոսի չափը: |  |  |  |
| 3. «Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ հետ 10/05/24թ. կնքված թիվ ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/42/1 պայմանագրի շրջանակներում նախատեսվում էր ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Տաթևում կրթահամալիրի կառուցում, որը իր մեջ կներառեր 144 տեղ/հզորությամբ միջնակարգ դպրոց և 40 տեղ/հզորությամբ մանկապարտեզ: Նախագծի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ նախատեսվում է պայմանագրի հավելված 2.1-ով հաստատված տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն՝ հանելով պայմանագրի 40 տեղ/հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման հատվածը: Կարգի 33-րդ կետի 9-րդ ենթակետի համաձայն՝ պայմանագրով սահմանվում է, որ պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել՝ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել՝ նախքան ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը: Ելնելով վերոգրյալից և նկատի ունենալով, որ ՀՀ կառավարության 14/06/24թ. թիվ 867-Ն որոշման 1-ին կետի 6-րդ ենթակետի համաձայն արդեն իսկ հանվել է 40 տեղ/հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման հատվածը (219 տող), ուստի պատվիրատուն ինքնուրույն կարող է Կարգի վերոնշյալ նորմի կարգավորման հիմքով կատարել համապատասխան փոփոխություն: Նշվածով պայմանավորված՝ առաջարկում ենք որպես ավելորդ դրույթ հանել նախագծի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը: |  |  |  |
| Հարկ է նշել, որ նախագծի հիմնավորման համաձայն՝ առաջարկվող փոփոխությունները չեն ենթադրում ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեից լրացուցիչ ծախսերի կատարում: Ինչ վերաբերում է հետագա տարիներին անհրաժեշտ գումարների հարցին, ապա առաջարկում ենք պայմանագրերի ընդհանուր արժեքի ավելացման ծախսերը դիտարկել ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հուլիսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2025-2027 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» 1064-Ն որոշմամբ դպրոցաշինության գծով նախատեսվող միջոցների շրջանակներում: Միաժամանակ, հայտնում ենք, որ անհրաժեշտ է նախագծի նախաբանում հղում կատարել հիմնական իրավական ակտին՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջը, ինչպես նաև նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում ուղղել տեխնիկական վրիպակը՝ ««բ» ենթակետին» բառերը փոխարինելով ««ա» ենթակետին» բառերով: | Ընդունվել է ի գիտություն |  |  |
| 2․ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 24.07.2024թ․ |  |
|  |  | N /27.3/29211-2024 |  |
| 1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Մինչև 2026 թվականը կառուցվող, հիմնանորոգվող կամ վերակառուցվող 300 դպրոցներ»-ի ծրագրի շրջանակներում մի շարք դպրոցների կառուցման նախագծային առաջադրանքներում, ինչպես նաև գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) նախաբանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի հունիսի 14-ի N 867-Ն որոշման 1-ին կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերին կատարված հղումն անհրաժեշտ է վերանայել՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, համաձայն որի՝ հղումները կատարվում են միայն հիմնական ակտին կամ հիմնական ակտի մասերին: Նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու մասին իրավական ակտին հղումներ կատարվում են միայն այն դեպքում, երբ փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեսող իրավական ակտը, փոփոխություններից կամ լրացումներից բացի, պարունակում է հիմնական իրավական ակտում չպարունակվող այլ նորմեր` այդ նորմերի մասով: Բացի այդ, Նախագծի նախաբանում «57.1-րդ» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «57.1-ին» բառով: 2. Նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի ա. պարբերության «թվերը» և «թվերով» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել համապատասխանաբար «թիվը» և «թվով» բառերով: 3. Նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի գ. պարբերության «կետի» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «ենթակետի» բառով, իսկ «ենթակետին» բառը՝ «պարբերության» բառով՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, համաձայն որի՝ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում դրույթները շարադրվում են հերթական համար ունեցող կետերի տեսքով: Կետերը կարող են բաժանվել միայն համարակալված ենթակետերի, իսկ ենթակետերը` միայն համարակալված պարբերությունների: Կետերը համարակալվում են արաբական թվանշաններով, որոնք տեքստից բաժանվում են միջակետով: Ենթակետերը համարակալվում են արաբական թվանշաններով, որոնք տեքստից բաժանվում են փակագծով: Պարբերությունները համարակալվում են հայերենի այբուբենի փոքրատառերով, որոնք տեքստից բաժանվում են միջակետով: Նույն դիտարկումը վերաբերում է Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի բ. պարբերությանը: Բացի այդ, Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի բ. պարբերությունում «բ» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «ա» բառով: | Ընդունվել է |  |  |
| Միաժամանակ չափագրումների վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ կազմակերպվել է NՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-24/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգ և 2024 թվականի հուլիսի 11-ին ընտրված մասնակիցներին ծանուցվել է պայմանագիր կնքելու առաջակները։ | Ընդունվել է ի գիտություն Նախագծում 1քմ չափագրման արժեքը փոխվել է համաձայն մրցույթի արդյունքների։ |  |  |
| 3․ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ |  |  | 25.07.2024թ․ |
|  |  |  | N Ե/01/2285-24 |
| 1․ Նախագիծը լրացնել նոր 2-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ․ «Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։»։ | Չի ընդունվել Անհատական իրավական ակտերի համար նման դրույթ չի սահմանվում, քանի որ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23–րդ հոդվածի 6–րդ մասի համաձայն՝ անհատական իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ընդունման մասին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված այլ կարգով պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից |  |  |
| 2․ Նախագծի նախաբանում որպես իրավական հիմք լրացնել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման 57-րդ կետը՝ հիմք ընդունելով այն, որ դրան է նախատեսված պայմանագրի փոփոխություն նախատեսելու ՀՀ կառավարության լիազորող նորմը։ | Չի ընդունվել 2022թ․–ի հոկտմբերից հետո կնքված պայմանագրերի համար կիրառվում է 57.1—ին կետը, իսկ 57—րդ կետը կիրառվում է մինչև 2022թ․–ի հոկտեմբերի կնքված պայմանագրերի համար։ |  |  |
| 3. Նախագծի 1-ին կետի 2)-ի բ․ ենտակետում «բ» տառը փոխարինել «ա» տառով քանի որ «տիպարային նախագծի» ձևակերպումը ներկայացված է «ա» ենթակետում» | Ընդունվել է |  |  |
| 4. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն |  |  | 01.08.2024թ․ |
|  |  |  | N 02/16.7/26535-2024 |
| Նախագծի նախաբանում նշված՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57.1-ին կետը չի կարող հիմք հանդիսանալ սույն որոշման նախագծի ընդունման համար, քանի որ առկա է բովանդակային անհամապատասխանություն հիշյալ կետի և նախագծի կարգավորման առարկայի միջև, մասնավորպես՝ հավելվածի 57.1-ին կետով նախատեսվում է, որ (…) այն չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ պայմանը սահմանված է օրենքով կամ բխում է օրենքի պահանջից, իսկ «Գնումների մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով հստակ սահմանված է, որ (…) Արգելվում է՝ փոփոխել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերը: | Ընդունվել է ի գիտություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57.1-ին կետին հղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Նախագծով նախատեսված են թույլտվություններ 56-րդ կետից բացառություններ կիրառելու համար։ |  |  |