Հավելված N2

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի

-------------------- թիվ---------Ա որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Նեքսթ Ջեն Սպորտս» ՍՊԸ-ի կողմից 5 տարվա ընթացքում իրականացվող 1,200,000.0 հազ. դրամ ներդրումների

| Հ/Հ | Տարեթիվ | Ներդրումների նկարագիր | Ներդրումների չափ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025թ. 1-ին տարի | Սեյսմիկ և գեոդեզիական ուսումնասիրություններ, կապալառուի ընտրություն | 10,000.0 հազ.դրամ |
| 2 | 2025-2026թ. 2-րդ տարի | Նախագծային աշխատանքներ և շինարարական աշխատանքների նախապատրաստում | 180,000.0 հազ.դրամ |
| 3 | 2026-2027թ. 3-րդ տարի | Ծիծեռնակաբերդի խճ․ 2/3 հասցեում ակադեմիայի մասնաշենքի և ենթակառուցվածքների նախապատրաստման և կառուցման աշխատանքներ | 300,000.0 հազ.դրամ |
| 4 | 2027-2028թ. 4-րդ տարի | Ծիծեռնակաբերդի խճ․ 2/3 հասցեում ակադեմիայի մասնաշենքի և ենթակառուցվածքների նախապատրաստման և կառուցման աշխատանքներ | 350,000.0 հազ.դրամ |
| 5 | 2028-2029թ. 5-րդ տարի | Անհրաժեշտ սարքավորումների և տեխնիկայի ձեռքբերում, ակադեմիայի խոտածածք խաղադաշտերի տեղադրում, բարեկարգում և կանաչապատում | 360,000.0 հազ.դրամ |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ	                                         		Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ