հիմնավորոՒՄ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Անհրաժեշտությունը

ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2024 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով:

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա

«Ոսմար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 04.01.2024թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/44Շ պայմանագրով նախատեսված Մ-3, ՀՀ սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ116+790 (կմ116+900)-կմ128+718(կմ127+900) հատվածի հիմնանորոգման մնացած մասի համար,

«Քարավան-11» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 03.07.2024թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/18Շ պայմանագրով նախատեսված Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ) - Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+236 - կմ6+236 հատվածի (Վանաձոր քաղաքի հատված) հիմնանորոգման (մի մասի)՝  2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների համար,

«Վասպուրականի ՃՇՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 03.07.2024թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/17Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհ, Մ-4-ի հետ հատման տեղ)-Գառնի –Գեղարդի վանք հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+770-կմ27+500 հատվածի (բացառությամբ սողանքային տեղամասերի) հիմնանորոգման (մի մասի)՝ 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների համար,

«Եվրոբուդ պլյուս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 23.07.2024թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/19Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-3-14, /Մ-5/-Մրգաշատ-Ալաշկերտ-գ․Արմավիր (Տ-3-16) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+300, կմ3+000-կմ4+200 և կմ4+700-կմ6+200 հատվածների հիմնանորոգման (մի մասի)՝ 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների համար,

«Ճանապարհ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 03.11.2022թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/32Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-5-69, /Հ-70/ - Ահնիձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ4+000 հատվածի հիմնանորոգման (մի մասի)՝ 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների համար,

«Ախուրյանի Կոոպշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 19.09.2023թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/35Շ պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ Լոռու մարզ Վանաձոր համայնքի Սանկտ - Պետերբուրգի փողոցի հիմնանորոգման շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների համար,

«Հիպերնովա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 23.07.2024թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/15Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-6-29, Երևան (Բագրևանդի փող.) – Ձորաղբյուր (Տ-6-42) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ5+200 հատվածի հիմնանորոգման (մի մասի)՝ 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների համար,

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» բաց բաժնետիրական ընկերության հետ 23.07.2024թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/20Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի դեպի Կաքավաձոր թաղամաս տանող ճանապարհի հիմնանորոգման (մի մասի)՝ 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների համար,

«Քյավառ սերվիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 23.07.2024թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/13Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-6, Վանաձոր (Մ-3 հատման կետ) – Ալավերդի - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 51+100-ում գտնող փլուզված հենապատի վերականգնման համար,

«Բիդեք» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 23.07.2024թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/12Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-6, /Հ-2/ –Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց - /Մ-1/ ավտոճանապարհի Հրազդան գետի վրայի կամրջի վերանորոգման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ:

Միաժամանակ, նախագծով նախատեսվում է Տ-3-18, Ակնալիճ(Տ-3-6)-Զարթոնք-Արևիկ(Տ-3-50) ավտոճանապարհի ՊԿ27+96-ում և ՊԿ30+94-ում կամուրջների հիմնանորոգման  աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման և 2024 թվականին իրականացման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ:

Նախագծով նախատեսվում է նաև Մ-2, Երևան-Երասխ-Նորավան- Տաթև-Կապան-Մեղրի-ՀՀ սահման ավտոճանապարհի կմ336+550 - կմ338+350 հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/9Ն) և փորձաքննության (ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/9Փ-1),  Հ-55,Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց- Ծաղկաձորի ճոպանուղի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+800- կմ 10+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/9Ն) և փորձաքննության (ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/9Փ-1), Տ-6-18,/Տ-6-44/ - Երևանի սահման տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+100 հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/9Ն) և փորձաքննության (ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/9Փ-2), Մ-2, Երևան-Երասխ-Նորավան- Տաթև-Կապան-Մեղրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Ոսկետափի տրանսպորտային հանգույցում առկա ուղեանցի տեխնիկական վիճակի հետազննման և դրա արդյունքում առաջարկվող միջոցառումների /ուժեղացում, հիմնանորոգում, վերակառուցում կամ նոր ուղեանցի կառուցում/ համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/10Ն) և փորձաքննության (ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/12Փ) և Տ-3-34, Վաղարշապատ-Ծաղկունք-Հովտամեջ-Հայթաղ-Արշալույս-/Մ-5/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 1+640-ում գտնվող կամրջի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/7Ն) և փորձաքննության (ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/8Փ) ծառայությունների ձեռքբերման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ:

Նախագծին կից ներկայացված հաշվարկ-հիմնավորումները կազմվել են ղեկավարվելով` ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N 879-Ն որոշումով, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 09-Ն և 15.02.2008թ. N 19-Ն հրամաններով:

Միաժամանակ, նախագծով նախատեսվում է 2023 թվականին ավարտված և շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտով ընդունված՝

Մ-3, ՀՀ սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ39+500-կմ45+300 հատվածի հիմնանորոգում (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/17Շ-1),

Հ-12, Մասիսի տրանսպորտային հանգույց - Մասիս - Ռանչպար - Արաքս - Ջրառատ - /Մ-3/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ9+500 հատվածի հիմնանորոգում (ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ-1),

Հ-13, /Մ-3/ (Վաղարշապատ) - Մասիս - /Մ-2/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+300 - կմ15+300 հատվածի հիմնանորոգում (ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ-1) աշխատանքների դիմաց չվճարված պայմանագրի ընդհանուր գնի 5 տոկոսի չափով չվճարված գումարի վճարման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ:

Ինչպես նաև Հ-30, Մոտեցում Գոշավանքին (նոր անվանումը՝ Հ-59, Մոտեցում Գոշավանքին) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ 3+900 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/18Շ) աշխատանքների դիմաց չվճարված պայմանագրի ընդհանուր գնի 5 տոկոսի չափով չվճարված գումարի վճարման և թիվ ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/18Հ պայմանագրով նախատեսված հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման չվճարված գումարի վճարման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ,

Հ-43, /Մ-2/ - Գնդեվազ - Ջերմուկ – ՀՀ սահման հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-ում ջրահեռացման ապահովման, կմ0+900-ում փլուզված հատվածի և կմ18+250 – կմ18+360 նստվածքային հատվածի վերականգնման (ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/9Շ) աշխատանքների դիմաց չվճարված պայմանագրի ընդհանուր գնի 5 տոկոսի չափով չվճարված գումարի վճարման և թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2022/2ՏՀ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման չվճարված գումարի վճարման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ,

Վանաձոր քաղաքային համայնքի Նարեկացի փողոց-Կոմիտաս վարդապետ Հրապարակ էստակադայի հիմնանորոգում (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/18Շ) աշխատանքների դիմաց չվճարված պայմանագրի ընդհանուր գնի 5 տոկոսի չափով չվճարված գումարի վճարման և թիվ ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2023/27Հ պայմանագրով նախատեսված հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման չվճարված գումարի վճարման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ,

Հ-30, Մ-4 – Ճամբարակ-Դրախտիկ կմ 35+050-ում գտնվող կամուրջի հիմնանորոգում (ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/7Շ-1) աշխատանքների դիմաց չվճարված պայմանագրի ընդհանուր գնի 5 տոկոսի չափով չվճարված գումարի վճարման և թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/5ՏՀ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական և թիվ ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/14Հ պայմանագրով նախատեսված հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման չվճարված գումարի վճարման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ,

Տ-8-52 տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 8+100-կմ 10+400 (Տ-8-48-ի հետ հատման կետ) և Տ-8-48 տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+600- կմ 11+200 (Տ-8-49-ի հետ հատման կետ) հատվածների անցանելիության ապահովում և ոլորանների պարամետրերի բարելավման (ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2023/30Հ) աշխատանքների մասով պայմանագրով նախատեսված հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար չվճարված գումարի վճարման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ:

Նախագծով նախատեսվում է նաև ՀՀ Լոռու մարզ Վանաձոր համայնքի Սանկտ - Պետերբուրգի փողոցի հիմնանորոգման համար «Ախուրյանի Կոոպշին» ՍՊ ընկերության հետ 19.09.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/35Շ պայմանագրով նախատեսել լրացուցիչ ծավալի աշխատանքներ, որոնք գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում Պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 տոկոսը: Նշված լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը բխել է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ղեկավարի գրությունից, որով վերջինս առաջարկել է նախագծով նախատեսված Վանաձոր քաղաքի Սանկտ-Պետերբուրգ փողոցի Բոշյան խաչմիրուկից դեպի Բոշյան տանող ճանապարհի աջ և ձախ կողմերում նախատեսված մայթի փոխարեն բնակիչների անվտանգ տեղաշարժման նպատակով մայթը նախատեսել Վանաձոր քաղաքի Սանկտ-Պետերբուրգ փողոցի ՆԿ 15+88 կետից մինչև մանկապարտեզ տանող հատվածում, ինչպես նաև ելնելով Սանկտ-Պետերբուրգ փողոցի մեքենաների երթևեկության ինտենսիվության աճից և անվտանգությունից, երթևեկելի մասի աջակողմյան հատվածում նախատեսված 100*200մմ կտրվածքով եզրաքարը փոխարինել 150*300մմ կտրվածքով եզրաքարով, իսկ 100*200մմ կտրվածքով եզրաքարը տեղադրել երթևեկելի մասի ձախակողմյան հատվածում նախատեսված մայթում՝ որպես եզրաշար, միաժամանակ ավելացնել Սանկտ-Պետերբուրգ փողոցի ջրընդունիչ հորերը և ջրընդունիչ հորերի թուջե անցքավոր մտոցների քանակը՝ ջրի հոսքի կարգավորելու համար:

Վերը նշված առաջարկությունները նախարարությունը ներկայացրել է տվյալ շինարարական աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացնող և նախագծանախահաշվային պաստաթղթերը պատրաստած կազմակերպությանը, որն առաջարկների վերաբերյալ ներկայացնելով իր մասնագիտական եզրակացությունը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարել է փոփոխություններ, որից հետո ստացվել է փորձաքննության դրական եզրակացությունը և ֆինանսական միջոցների հատկացումից հետո այդ աշխատանքները կմեկնարկեն:

Նախագծով ֆինանսական միջոցներ են նախատեսվում նաև «Ճանապարհ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 03.11.2022թ.-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/32Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-5-69, /Հ-70/ - Ահնիձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ4+000 հատվածի հիմնանորոգման շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար:

2023թ. նշված ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները ավարտից հետո տեղանքի ռելյեֆի առանձնահատկություններից ելնելով և Ահնիձոր գյուղի բնակիչների մտահոգությունները հաշվի առնելով որոշ տեղամասերում անվտանգության լրացուցիչ տարրերի տեղադրման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված համապատասխան քննարկումներ իրականացվեց նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստած կազմակերպության հետ, որի արդյունքում որոշվեց որոշ հատվածներում լրացուցիչ տեղադրել շուրջ  1.4 կմ մետաղական արգելափակոցներ և 13 հատ C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուներ:

Նախագծով նախատեսվում է նաև Մ-11, Մարտունի - Վարդենիս - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ29+200-կմ38+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. թիվ 2323-Ն որոշմամբ հատկացված շուրջ 2.7 մլրդ դրամը վերաբաշխել և օգտագործել «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառմամբ նախատեսված այլ աշխատանքների իրականացման համար: Նշենք նաև, որ վերը նշված գումարները ծանրաբեռնված չեն պայմանագրային պարտավորությամբ: Նշված ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման համար մրցույթ չի հայտարարվել և որևէ կազմակերպության հետ պայմանագիր չի կնքվել, նկատի ունենալով, որ Պատվիրատուն նպատակահարմար է համարել այն իրականացնել 2025 թվականի ընթացքում, իսկ 2024 թվականին նշված հատվածի հիմնանորոգման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության իրականացման համար հատկացված գումարը նախատեսվում է ուղղել 2024 թվականին առավել հրատապ  վերականգնման ենթակա ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնանորոգմանը:

Նախագծով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում սույն որոշման մեջ ընդգրկված հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 14.1 կմ, 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառուման շրջանակներում սույն որոշման մեջ ընդգրկված հիմնանորոգվող տրանսպորտային օբյեկտների քանակը՝ 4 հատ (3 կամուրջ, 1 հենապատ):

Հարկ է նշել նաև, որ Նախագծով առաջարկվում է կատարել 5 ճանապարհահատվածի մասով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված գումարի միջեռամսյակային վերաբաշխում:

- Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Նախագծի ընդունման նպատակն է՝ 2023-2024 թվականների հիմնանորոգման ծրագրերով նախատեսված 2 և 2024 թվականի հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված 1 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները 2024 թվականին ավարտելու, հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված 5 ճանապարհահատվածի շինարարության աշխատանքների մի մասը 2024թ. իրականացնելու, 2024 թվականի հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված 3 տրանսպորտային օբյեկտների շինարարությունը 2024թ. ընթացքում իրականացնելու և ավարտելու,  3 ճանապարհահատվածի և 2 տրանսպորտային օբյեկտի հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերելու, ինչպես նաև 6 ճանապարհահատվածի և 1 տրանսպորտային օբյեկտի 2022-2024 թվականների հիմնանորոգման ծրագրերով նախատեսված աշխատանքների դիմաց չվճարված պայմանագրի ընդհանուր գնի 5 տոկոսի (ԳՉԾ) գումարի վճարման, 2 ճանապարհահատվածի հեղինակային հսկողության ծառայությունների և 1 տրանսպորտային օբյեկտի հեղինակային ու տեխնիկական հսկողության ծառայությունների դիմաց չվճարված համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ։

Ընդհանուր առմամբ նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների համար ՏԿԵ նախարարությանը հատկացված միջոցներից կատարել վերաբաշխում շուրջ 2.74 մլրդ. դրամի չափով և ՀՀ կառավարության ներքո նախատեսված միջոցներից ՏԿԵ նախարարությանը հատկացնել նաև շուրջ 0.657 մլրդ. դրամ (ընդհանուր՝ շուրջ 3.4 մլրդ. դրամ)՝ նշված  միջոցառումների կատարումն ապահովելու համար:

- Ակնկալվող արդյունքը

Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների վիճակի բարելավում:

5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում:

6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին և 2-րդ ենթակետեր/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից:

- Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։

- Թունելների և կամուրջների վերականգնում և կառուցում։