ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Ազգային ժողովի վարչական մասնաշենքի շահագործման օրվանից առ այսօր, կոմունիկացիոն ցանցերի որևէ արդիականացում չի իրականացվել։ Հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանումը ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված և գերծանրաբեռնված կոմունիկացիոն ցանցերով ՀՀ Ազգային ժողովի 1-ին (վարչական) մասնաշենքը դարձնում են հակահրդեհային անվտանգության տեսանկյունից խիստ խոցելի, որոշ դեպքերում գրեթե անհնարին է ապահովել վերը հիշատակված կանոնները։

### Ազգային ժողովի աշխատակազմի կողմից կոմունիկացիոն ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա կազմակերպվել են ՀՀ ԱԺ ԲՄԱՇՁԲ-24/1 և ՀՀ ԱԺ ՀԲՄԱՇՁԲ-24/1 ծածկագրերով գնման ընթացակարգեր: Սակայն նշված ընթացակարգերով հայտեր չեն ներկայացվել,  հետևաբար ընթացակարգերը համարվել են չկայացած:

Ընթացիկ բյուջետային տարում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնանորոգման աշխատանքների կատարումը Ժամկետների տեսանկյունից դառնում է ոչ իրատեսական:

Ազգային ժողովի աշխատակազմը նպատակահարմար է համարում 2024թ. պետկան բյուջեով վերոգրյալ նպատակի համար հատկացված ֆինանսական միջոցները՝ շուրջ 188.2 մլն դրամի չափով, ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չի առաջացնի:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026 թթ. Ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություն

Նախագիծը կապ չունի ռազմավարական փաստաթղթերի՝ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարությունների հետ: