ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ «ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ/ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԳԵՏ 1-ԻՆ ՓՈՒԼ» ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ՝ BMZ ԹԻՎ` 2014 67 950 - ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ. ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՄԱՍՀԱՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՀԵՏԱՁԳՈՒՄ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ստորագրման ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 30․08․2024թ․ |
| --- | --- |
|  | № Ն/5-2/14968-2024 |
| 1. Հայաստանի Հանրապետության և Վերակարգնման վարկերի բանկի միջև «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիր՝ BMZ թիվ` 2014 67 950 - Մասհանումների իրականացման մերժման իրավունքը. Վերջնական մասհանման ամսաթվի հետաձգում» համաձայնագրի նախագծի (Նախագիծ) համաձայն՝ այն ուժի մեջ չի մտնում այնքան ժամանակ, մինչև ՎՎԲ-ն ստորագրված Փոփոխության նամակ-համաձայնագիրը ստանալուց ոչ ուշ, քան տասը բանկային օր հետո գրավոր չհաստատի Վարկառուին, որ ՎՎԲ-ի վերջին հաշվարկների հիման վրա Վարկային համաձայնագրի 2.6 Հոդվածի (Չընդունելու փոխհատուցում) համաձայն չընդունելու փոխհատուցում չի առաջանում: Տարընկալումներից խուսափելու համար սա հրաժարում չի հանդիսանում Վարկային պայմանագրի 2.6-րդ հոդվածով (Չընդունելու փոխհատուցում) նախատեսված ՎՎԲ-ի իրավունքներից, եթե վարկն ամբողջությամբ չմասհանվի մինչև Մասհանման երկարաձգված վերջնաժամկետը կամ Վարկառուն հրաժարվի ցանկացած վարկի գումարի մասհանումից մինչև այս ամսաթիվը: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագրի 2.6 կետի համաձայն, եթե Վարկառուն հրաժարվում է վարկային միջոցների մասհանումից համաձայն Համաձայնագրի Հոդված 2.5-ի, կամ Վարկային միջոցները ընդհանրապես չեն մասհանվում կամ դրանք չեն մասհանվում մինչև Հոդված 2.2-ով սահմանված վերջնաժամկետը կամ որևէ այլ պատճառով որի համար ՎՎԲ-ն պատասխանատու չէ, ապա Վարկառուն, ՎՎԲ-ի պահանջի դեպքում, պետք է անհապաղ վերջինիս վճարի այն գումարը, որն անհրաժեշտ կլինի ՎՎԲ-ին փոխհատուցելու ցանկացած կորուստ, ծախք կամ ծախս, որպես չեղարկված վարկային միջոցները չընդունելու փոխհատուցում: ՎՎԲ-ն կհաշվարկի չընդունելու փոխհատուցման գումարը և կտեղեկացնի Վարկառուին: Միաժամանակ, ծրագրի (11007 և 31004 միջոցառումներ) շրջանակներում ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 6,808,140.3 հազ. դրամ (16,038.8 հազ. եվրո), որից՝ 4,405,683.9 հազ. դրամ (10,379.0 հազ. եվրո) վարկային միջոցներ, 2,402,456.4 հազ. դրամ (5,659.8 հազ. եվրո)՝ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներ: Ելնելով վերոգրյալից՝ վերոնշյալ պայմանների ի հայտ գալու դեպքում, ՀՀ պետական բյուջեի համար կարող են առաջանալ լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ: 2. Առաջարկվում է նախագծում ավելացնել դրույթ վերջինիս՝ ուժի մեջ մտնելու ընթացակարգերի վերաբերյալ։ | Ընդունվել է ի գիտություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն։ |
| 2. ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 10.06.2024թ. |
|  | № //22623-2024 |
| Նախագիծը չի պարունակում Հայաստանի Հանրապետության օրենքին հակասող, օրենքի փոփոխություն կամ նոր օրենքի ընդունում նախատեսող նորմեր: Միաժամանակ հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ֆինանսական կամ գույքային պարտավորություններ նախատեսելու դեպքում Նախագիծը ենթակա կլինի վավերացման ՀՀ Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետերով: | Ընդունվել է ի գիտություն։ |
| 3. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 12.06.2024թ. |
|  | № 1111/31304-24 |
| Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ, I փուլ» վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2014 թվականի դեկտեմբեր 19-ին: Համաձայնագրի 2.2 հոդվածի («Մասհանման վերջնաժամկետ») համաձայն՝ վարկային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետ սահմանված է 2024 թվականի հունիսի 30-ը: Առաջարկվող նամակ-համաձայնագրով նախատեսվում է երկարաձգել Համաձայանգրի 2.2 հոդվածով սահմանված մասհանման վերջնաժամկետը մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը՝ սահմանելով, որ բանկը իրավունք ունի մերժելու մասհանումներ կատարելը 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ից հետո։ Առաջնորդվելով «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի դրույթներով՝ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը նպատակահարմար է գտնում սույն նամակ-համաձայնագրի ստորագրումը: Այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականությանը և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 4. ՀՀ ՏԿԵՆ Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | 07.06.2024թ. |
|  | № ԳՍ/15.3/18452-2024 |
| Ի պատասխան Ձեր գրության՝ հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև նախատեսվող ««Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարման ծրագիր, I փուլ» վարկային համաձայնագիր՝ BMZ թիվ` 2014 67 950 - Մասհանումների իրականացման մերժման իրավունք – Մասհանսման վերջնաժամկետի երկարաձգում» նամակ-համաձայնագրի նախագծով «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքի կարգավորման շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության համար գույքային պարտավորություններ նախատեսող դրույթներ առկա չեն։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |