ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«....»    ...............   2019թ.   N    -Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի ԹԻՎ 319-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ  5-Ի ԹԻՎ 1398-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ և 37-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- ՀՀ կառավարության 2004թ մարտի 11-ի «Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին» թիվ 319-Ա որոշման 5-րդ կետի «ա» ենթակետի չորրորդ պարբերությունից հանել «Դվին» հյուրանոցային համալիրի վերակառուցման աշխատնքներն ավարտել մինչև 2019 թվականը` կատարելով անհրաժեշտ չափի ներդրումներ` ըստ ներդրումային ծրագրի:» պարբերությունը, իսկ յոթերորդ պարբերությունում «2019» թիվը փոխարինել «2014» թվով:

- Ուժը կորցրած ճանաչել «ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի Դվին հյուրանոցային համալիրի վերակառուցման ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի թիվ 319-Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 1398-Ա որոշումը»:

| Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ « Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի թիվ 319-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 1398-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի |  |
| --- | --- |
| 1. | Անհրաժեշտությունը |
|  | Նախագծի մշակման համար հիմք են հանդիսացել «ՍԻ-ՍԻ-ՋԻ Կովկասյան Կոմունիկացիոն Խումբ» Ընկերության և «Դավիթ Բեկ Էնթերթեյնմենթս» ՍՊԸ–ի կողմից ՀՀ վարչապետին ուղղված գրությամբ ներկայացված խնդրանքը` ՀՀ կառավարության 11.03.2004թ. թիվ 319-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության 05.05.2016թ. թիվ 1398-Ա որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու անհրաժեշտությամբ: |
| 2. | Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները |
|  | 11.03.2004թ.-ին ՀՀ կառավարությունը «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածին համապատասխան, ընդունեց N319-Ա որոշումը «Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին» /այսուհետ՝ Որոշում/, որը վերաբերվել է «Դվին» հյուրանոցային համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցմանը, իսկ 14.05.2004թ. նշյալ Որոշման հիման վրա կնքվել է «Դվին» հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ բաժնետոմսերի առուվաճառքի մասին N686-ՈՒ պայմանագիրը /այսուհետ՝ Պայմանագիր/: Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված հետևյալ պարտավորությունները ներդրողի կողմից ամբողջությամբ կատարվել են. - «Դվին» հյուրանոցային համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի սահմանված գնի` 100.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի վճարում: - Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության արտաբյուջետային հաշվին 1.159.489.825 դրամ վճարում, - «Դվին» հյուրանոցային համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը փոխառություն տալու կամ կանոնադրական կապիտալի ավելացման միջոցով ընկերությունում 477.099.675 դրամ ներդնում: 04.04.2013թ. ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է N 520-Ա որոշումը՝ Որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: Նշյալ որոշման և դրա հիման վրա 17.06.2013թ. կնքված համաձայնագրով /այսուհետ՝ Համաձայնագիր/, Գնորդի իրավահաջորդ դարձավ «ՍԻ-Սի-Ջի Կովկասյան Կոմունիկացիոն Խումբ» ՍՊ ընկերությունը: Համաձայնագրով վերանայվել են վերակառուցման նպատակով կատարվելիք ներդրումների չափերը և ժամկետները: Համաձայն ներդրումային ժամանակացույցի մինչև 2016 թվականը պետք է կատարվեին հետևյալ չափով ներդրումներ. 2013 թ. համար՝ 850.000 ԱՄՆ դոլար; 2014 թ. համար՝ 3.970.000 ԱՄՆ դոլար; 2015 թ. համար՝ 8.780.000 ԱՄՆ դոլար: Համաձայնագրով նախատեսվել է նաև ներդրողի պատասխանատվություն ներդրումային ժամանակացույցով սահմանված ծավալները չապահովելու համար: Այսպես, եթե հաշվետու տարվա համար ներդրումների սահմանված չափը չէր ապահովվում, ապա չապահովված մասը ենթակա էր կատարման հաջորդ հաշվետու տարվա ընթացքում, իսկ դա չապահովելու դեպքում, ներդրողը պարտավոր էր վճարել տույժ՝ չապահովված ներդրումային ծավալի 6 տոկոսի չափով: Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ ներդրողի կողմից երբևիցե թույլ չի տրվել ներդրումային ժամանակացույցի ծավալների խախտում, այլ հակառակը՝ յուրաքանչյուր տարի ապահովվել է նախատեսված չափից ավելի շատ ներդրում: Այսպես, համաձայն Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի /այսուհետ՝ Կոմիտե/ կողմից հաստատված հաշվետությունների, ներդրողը գերակատարել է հյուրանոցային համալիրի վերակառուցման համար սահմանված իր ներդրումային պարտավորությունները, ապահովելով հետևյալ չափով ներդրում. 2013 թ. ընթացքում՝ 860.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի, 2014 թ. ընթացքում՝ 3.982.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի, 2015 թ. ընթացքում՝ 10.253.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի: Այսպիսով, պետք է արձանագրել, որ Որոշումից, Պայմանագրից և Համաձայնագրից բխող որպես մասնավորեցման գործընթացի մաս կազմող ներդրումներ ապահովելու պարտավորությունը ներդրողի կողմից կատարվել է ամբողջությամբ: Ելնելով նրանից, որ վերակառուցման աշխատանքներն չեն ավարտվել, ուստի ներդրողի կողմից նախաձեռնված նոր ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներդրումները շարունակվել են կատարվել նաև 2016 թվականին և դրանից հետո՝ 2016 թ. ընթացքում՝ 2.690.870 ԱՄՆ դոլար 2017 թ. ընթացքում՝ 5.170.430 ԱՄՆ դոլար 2016 թվականին «ՍԻ-ՍԻ-ՋԻ Կովկասյան Կոմունիկացիոն Խումբ» Ընկերության և «Դավիթ Բեկ Էնթերթեյնմենթս» ՍՊԸ կողմից ՀՀ կառավարությանը ներկայացվել է համատեղ ներդրումային ծրագիր, համաձայն որի, ներդրողները նպատակ են ունեցել հասցնելու արդեն իսկ կատարված և նախատեսվող ներդրումների ընդհանուր չափը 40 մլրդ. դրամը գերազանցող ծավալի՝ հիմքում դնելով «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի երկրորդ պարբերության դրույթները: 05.05.2016 թվականին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է թիվ 1398-Ա որոշումը՝ ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու և Որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին: Կոմիտեի կողմից մշակվել է և ներդրողներին առաջարկվել է ստորագրել Պայմանագրի հավելված հանդիսացող եռակողմ նոր համաձայնագիր, որը մինչ օրս չի ստորագրվել:: Նշյալ փաստաթղթի՝ մասնավորապես ներդրողի համար պատասխանատվություն սահմանող կետերի ուսումնասիրությունը հանգեցնում է այն հետևության, որ Կոմիտեն մինչև 2016 թվականը կատարված ու 2016 թվականից հետո իրականացվող ներդրումների միջև չի դիտում տարբերություն և նախատեսում է դրանց չապահովման համար միևնույն իրավական հետևանքներ, քանի որ 05.05.2016թ. ՀՀ կառավարության որոշումն ընդունվել է որպես 11.03.2004թ. թիվ 319-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ նախատեսող ակտ: Մինչդեռ, ներդրողներն ունեն հստակ դիրքորոշում առ այն, որ մինչև 2016 թվականը կատարված ներդրումներն իրականացվել են ելնելով «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներից և Դվին» հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ բաժնետոմսերի մասնավորեցման շրջանակներում նախատեսվող ներդրումային պարտավորությունները կատարվել են ամբողջությամբ, այնինչ 2016 թվականից հետո իրականացվող ներդրումները թեև կրում են շարունակական բնույթ, սակայն իրենց հիմքում ունեն արդեն «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների պահանջների ապահովման նպատակ, այն է՝ ընդհանուր ներդրումների չափը 40 մլրդ դրամ գերազնցող ծավալին հասնելը: Նշված հարցի վերաբերյալ Կոմիտեի կողմից 13.03.2019թ.-ին իրականացվել է համատեղ քննարկում ՀՀ ֆինանսների նախարարության և Ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ: Հաշվի առնելով, որ նոր ներդրումային ծրագիրը չի առնչվում մասնավորեցման գործընթացին, հետևաբար գործող օրենսդրությամբ հնարավոր չէ լուծել Ընկերությունների կողմից բարձրացված հարցը: Քննարկման արդյունքում մասնակիցներն եկել են այն եզրակացության, որ Ընկերության կողմից մասնավորեցման պայմանագրի պայմանի ամբողջական կատարումը, ինչպես նաև Ընկերության առաջարկը՝ ներդրումների կատարման համար պատասխանատվության միջոցների չկիրառումը հնարավոր է միայն՝ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի թիվ 319-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության 05.05.2016 թվականի թիվ 1398-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում: |
| 33 | Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը |
|  | --------------------------------------------- |
| 1. | Կարգավորման նպատակը և բնույթը |
|  | «Սի Սի Ջի Կովկասյան կոմունիկացիոն խումբ» Ընկերության կողմից ներկայացված «Դավիթ Բեկ Էնթերթեյնմենթս» ՍՊԸ-ի առաջարկության նպատակը իրավական որոշակիություն սահմանելն է և ապագայում, որպես ներդրումային ժամանակացույցի և ծավալների չապահովման դեպքում ներդրողների համար միակ բացասական հետևանքը հանդիսանա հյուրանոցային համալիրի տարածքում խաղատան կազմակերպման համար լիցենզիա ստանալու հնարավորության կորուստը: |
| 2. | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք |
|  | Նախագիծը մշակվել է Պետական գույքի կառավարման Կոմիտեի աշխատակազմի կողմից: |
| 3. | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Ներդրումների ավելացում: |
| 4. Պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների վրա ազդեցությունը |  |
|  | « Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի թիվ 319-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 1398-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական և ՏԻՄ բյուջեներում եկամուտների էական ավելացում չի նախատեսվում: |
| 5.Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին տեղեկանք |  |
| 1. | Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը |
|  | Այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում: |
| 2. | Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը |
|  | Չի հակասում միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին և չի առաջացնում նոր պարտավորություններ: |
| 3. | Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են) |
|  | Չկան: |
| 6. Տեղեկանք հասարակության մասնակցության մասին |  |
| 1. | Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը |
|  | Նախագծի էլեկտրոնային տարբերակը, մինչև նախագիծը ՀՀ կառավարության նիստի քննարկմանը ներկայացնելը, տեղադրվում է ՀՀ կառավարության ինտերնետային կայքում՝ e-gov.am հասցեում: |
| 7. | Հասարակության մասնակցությունը նախագծմանը և/կամ քննարկումներին |
|  | -------- |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

« ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի ԹԻՎ 319-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 5-Ի ԹԻՎ 1398-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| Առարկությունների և առաջարկությունների հեղինակները | Առարկությունների և առաջարկությունների բովանդակությունը | Առարկությունների և առաջարկությունների եզրակացությունները |
| --- | --- | --- |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարության 06.06.2019թ. թիվ 01/11-1/9352-2019 գրություն | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | - |
| ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության 21.06.2019թ. թիվ 01/21/6600-19 գրություն | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: |  |
| ՀՀ արդարադատության նախարարության 02.07.2019թ. թիվ 01/27.2/14644-2019 գրություն | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: |  |
| ՀՀ վարչապետի 01/16.3/33888-2019 հանձնարարական Իրավաբանական վարչություն | Առաջարկվել է նաև կատարել փոփոխություն ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի N 319-Ա որոշման մեջ: | Առաջարկն ընդունվել և ՀՀ կառավարության որոշման նախագծում ավելացվել է նոր կետ: |