ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱնԳՆՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ «ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ/ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԳԵՏ 1-ԻՆ ՓՈՒԼ» ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ՝ BMZ ԹԻՎ` 2014 67 950 - ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ. ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՄԱՍՀԱՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՀԵՏԱՁԳՈՒՄ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. Արտաքին գործերի նախարարություն | 03.12.2024թ. |
| --- | --- |
|  | № 1111/64527-24 |
| «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիր՝ BMZ թիվ` 2014 67 950 - Մասհանումների իրականացման մերժման իրավունքը. վերջնական մասհանման ամսաթվի հետաձգում» համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության և ՎՎԲ միջև ստորագրվել է 2024 թվականի նոյեմբերի 14-ին և նոյեմբերի 26-ին: Փոփոխության մասին սույն համաձայնագրով նախատեսվում է երկարաձգել Համաձայանգրի 2.2 հոդվածով սահմանված վարկային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետը մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը՝ սահմանելով, որ Բանկը իրավունք ունի մերժելու մասհանումներ կատարելը 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ից հետո։ Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու կարգը հետևյալն է. Սույն Փոփոխություն կատարելու մասին գրությունը ուժի մեջ չի մտնում այնքան ժամանակ, մինչև 1 ՎՎԲ-ն ստորագրված Փոփոխություն կատարելու մասին գրությունը ստանալուց ոչ ուշ, քան տասը բանկային օր հետո գրավոր չհաստատի Վարկառուին, որ ՎՎԲ-ի վերջին հաշվարկների հիման վրա Վարկային համաձայնագրի 2.6 Հոդվածի (Չընդունելու փոխհատուցում) համաձայն չընդունելու փոխհատուցում չի առաջանում, և 2 Ոչ ուշ, քան 2024թ․ դեկտեմբերի 30-ը, ՎՎԲ-ն ստանա Վարկառուի գրավոր ծանուցումն առ այն, որ Փոփոխություն կատարելու մասին գրության ուժի մեջ մտնելու համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող և Վարկառուի կողմից ապահովման ենթակա ներքին իրավական ընթացակարգերն ավարտված են («Հաստատման նամակ»)։ Ելնելով «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագրի նպատակներից, ինչպես նաև դրանց կարևորությունից և առաջնորդվելով «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի դրույթներով՝ ՀՀ վարած արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիր՝ BMZ թիվ` 2014 67 950 - Մասհանումների իրականացման մերժման իրավունքը. վերջնական մասհանման ամսաթվի հետաձգում» համաձայնագրի վավերացումը կամ հաստատումը նպատակահարմար է: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 2. Արդարադատության նախարարություն | 09.12.2024թ. |
|  | № //49851-2024 |
| Համաձայնագիրը չի պարունակում Հայաստանի Հանրապետության օրենքին հակասող, օրենքի փոփոխություն կամ նոր օրենքի ընդունում նախատեսող նորմեր: Միաժամանակ հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ֆինանսական կամ գույքային պարտավորություններ նախատեսելու դեպքում Համաձայնագիրը ենթակա կլինի վավերացման ՀՀ Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետերով: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 3. Ֆինանսների նախարարություն | 13.12.2024թ. |
|  | № 01/5-2/26886-2024 |
| Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև 2024թ․ նոյեմբերի 14-ին և նոյեմբերի 26-ին ստորագրված «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիր՝ BMZ թիվ` 2014 67 950- Մասհանումների իրականացման մերժման իրավունքը. Վերջնական մասհանման ամսաթվի հետաձգում» համաձայնագրում Հայաստանի Հանրապետության համար ֆինանսական պարտավորություններ նախատեսող դրույթներ առկա չեն: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 4. ՀՀ ՏԿԵՆ, Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | 12.12.2024թ. |
|  | №ԴԽ/15․3/40073-2024 |
| Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև նախատեսվող ««Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր, I փուլ» վարկային համաձայնագիր՝ BMZ թիվ 2014 67 950 - Մասհանումների իրականացման մերժման իրավունք – Մասհանման վերջնաժամկետի երկարաձգում» համաձայնագրի նախագիծը քննարկել ենք ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի և Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հետ։ Քննարհամկման արդյունքներով հայտնում ենք, որ «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ, Փուլ 1» Ծրագրի շրջանակներում «Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում» շինարարական աշխատանքների Պայմանագիրը կնքվել է 2023 թվականի ապրիլի 21-ին, իսկ մեկնարկը տրվել է հունիսի 9-ին՝ 34 ամիս տևողությամբ։ Շինարարական աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2026 թվականի երկրորդ եռամսյակին, իսկ փորձարկումների, թերությունների հայտնաբերման, ավարտական փաստաթղթերի կազմման և ետերաշխիքային գումարների վճարումների համար կպահանջվի ևս մի քանի ամիս։ Առանց վերոնշյալ նամակ-համաձայնագրի ստորագրման հնարավոր չի լինի ապահովել շինարարության ֆինանսավորումը և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված բոլոր վճարումները կատարվում են բացառապես ուղիղ վճարումների մեթոդով ՎՎԲ կողմից, անհրաժեշտ է Ծրագրի վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։ Հայտնում ենք, որ 2024թ. նոյեմբերի 14-ին, նոյեմբերի 21-ին և նոյեմբերի 26-ին, համապատասխանաբար, ՀՀ ֆինանսների նախարարի, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի նախագահի և Վերականգնման վարկերի բանկի ներկայացուցիչների կողմից ստորագրված «Համատեղված ջրային ռեսուրսների կառավարում/Ախուրյան գետ 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիր՝ BMZ թիվ 2014 67 950 - Մասհանումների իրականացման մերժման իրավունքը. վերջնական մասհանման ամսաթվի հետաձգում» համաձայնագրով «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքի կարգավորման շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության համար գույքային պարտավորություններ նախատեսող դրույթներ առկա չեն։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |