հիմնավորոՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

1.  Անհրաժեշտությունը

«Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և լրացում, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2024 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1079 «Պետական գույքի կառավարում» ծրագրի 31004 «Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայության շենքերի պայմանների բարելավում» միջոցառման ամբողջական կատարումն ապահովելու նպատակով:

2.    Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է 2024 թվականի փետրվարի 5-ին ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) և «Մանուկյան շին» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև կնքված ՊԳԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/1-1 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված Երևան քաղաքի Տիգրան Մեծ 4 հասցեում գտնվող վարչական շենքի շինարարական աշխատանքները, 2024 թվականի փետրվարի 23-ին Կոմիտեի և «Վահրամ Կնյազյան» ԱՁ-ի  (այսուհետ՝ Կատարող) միջև կնքված ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2024/2 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական հսկողության ծառայությունները և 2024 թվականի հունվարի 31-ին Կոմիտեի և «Կապիտալ Փրոջեքթ» ՍՊԸ-ի  (այսուհետ՝ Կատարող) միջև կնքված ՊԳԿԿ-ՄԱԾՁԲ-2024/2 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված հեղինակային հսկողության ծառայությունները ավարտին հասցնելու հետ։

Հարկ ենք համարում նշել, որ նախորդ տարվա արդյունքում Կապալառուի և Կատարողների հանդեպ գոյացած պարտքերը կազմում են 11,3 մլն դրամ և աշխատանքների ավարտը պայմանագրերով նախատեսված է 2025 թվականի փետրվարի 11-ին։ Կոմիտեն հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 22-րդ կետը և ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2025 թվականի հունվարի 16-ի թիվ 01/8-5/780-2025 գրությունը գոյացած պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ 11,3 մլն դրամ, ՀՀ ՏԿԵՆ-ի միջոցով ներկայացրել է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն։

Հավելենք նաև, որ ՊԳԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/1-1 ծածկագրով շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագրով վճարված գումարը կազմել է 30,363,909 դրամ, ՊԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-2024/2 ծածկագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման պայմանագրով՝ 262,500 դրամ։

2024 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Կապալառուն, ելնելով աշխատանքների ծավալների ավելացման անհրաժեշտությունից, խնդրանքով դիմել է Կոմիտե պայմանագրի գնի 10%-ի չափով ավելացում ստանալու նպատակով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, որը կկազմի 4,129,400 դրամ։ Կից ներկայացնում ենք Կոմիտեի վարչական շենքի շինարարական աշխատանքների փոփոխված ծավալները և վերոնշյալի փորձաքննության եզրակացությունը։

Այսպիսով նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1079 «Պետական գույքի կառավարում» ծրագրի 31004 «Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայության շենքերի պայմանների բարելավում (հիմնանորոգում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում և շենքային այլ պայմանների բարելավում)» միջոցառումն ավարտին հասցնելու նպատակով Կոմիտեին տրամադրել պայմանագրի գնի 10%-ի ավելացման համար 4,1 մլն դրամ՝ նույն չափով նվազեցնելով նույն ծրագրի 11001 «Պետական գույքի կառավարման համակարգման, խորհրդատվության և մոնիտորինգի ծառայություններ» միջոցառման գումարը։

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից:

4.   Ակնկալվող արդյունքը

Պետական գույքի արդյունավետ կառավարում՝ Կոմիտեի վարչական շենքի հիմնանորոգումը ավարտին հասցնելը:

5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

«Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի ավելացում չի նախատեսում:

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ․

«Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 6.7 «Պետական գույքի արդյունավետ կառավարում» բաժնում ամրագրված Կառավարության ստանձնած հանձնառություններից: