հիմնավորոՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1.  Անհրաժեշտությունը

ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2025 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով:

2.    Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝ 10.10.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/34Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-3, ՀՀ սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+535-կմ39+500 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),

04.09.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/24Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-29,Սևան - Ծաղկունք – Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 18+200 հատվածի հիմնորոգման (բացառությամբ կմ 11+000-կմ 12+000 հատվածի) (2025թ-ի մասի),

05.04.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/4Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+600 - կմ42+100 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),

23.07.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/19Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-3-14, /Մ-5/-Մրգաշատ-Ալաշկերտ-գ․Արմավիր (Տ-3-16) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+300, կմ3+000-կմ4+200 և կմ4+700-կմ6+200 հատվածների հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),

18.07.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/20Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի դեպի Կաքավաձոր թաղամաս տանող ճանապարհի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),

11.09.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/26Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-8-13, /Մ-12/ - Վերիշեն - Խոզնավար ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ18+300 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),

10.12.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/58Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումներ) (2025թ-ի մասի),

24.05.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/9Շ պայմանագրով նախատեսված՝ /Մ-17/ - Նռնաձոր - /Հ-49/ ավտոճանապարհի կառուցման (2025թ-ի մասի),

23.08.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/28Շ պայմանագրով նախատեսված՝ /Մ-12/ - Խնձորեսկ - Ներքին Խնձորեսկ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+100 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),

12.07.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/15Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-6-29, Երևան (Բագրևանդի փող.) – Ձորաղբյուր (Տ-6-42) ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ5+200 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),

01.10.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/48Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-3-18, Ակնալիճ (Տ-3-6) – Զարթոնք - Արևիկ (Տ-3-50) ավտոճանապարհի ՊԿ27+96-ում և ՊԿ30+94-ում գտնվող կամուրջների հիմնանորոգման,  ինչպես նաև.

թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1Շ ծածկագրով կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-3-41, /Մ-3/(Լուսագյուղ)-Ջրառատ ավտոճանապարհի կմ0+500-կմ2+600 հատվածի հիմնանորոգման և Տ-3-42, /Մ-3/ Ջրարբի – Գայ- /Մ-3/  տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+700-կմ 2+700 հատվածի հիմնանորոգման (նոր շինարարություն) 2025 թվականին իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ:

Նախագծով նախատեսված հիմնանորոգվող և կառուցվող ավտոճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 87.38 կմ /կիլոմետր/ է, որից միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ՝ 0.57 կմ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ` 33.11 կմ, մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհներ՝ 53.7 կմ:

Միաժամանակ, «Գնումների մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Առանց նախագծային փաստաթղթերի առկայության շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել չեն կարող, եթե օրենքով կամ համայնքի ավագանու որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ:

Վերոնշյալով պայմանավորված ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների շրջանակում 2025-2026 թվականերին հիմնանորոգման ենթակա ավտոճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։

Հիշյալի շրջանակներում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառվուցվածքների նախարարության կողմից Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով կազմակերպված մրցույթային գործընթացների արդյունքում՝ Մ-3, ՀՀ սահման(Մարգարա) – Վանաձոր – Տաշիր – ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Ռյա Թազա բնակավայրով անցնող հատվածում ջրահեռացման կարգավորման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/2Ն), Տ-9-31,/Հ-42/ (Զառիթափ)-Գոմք-Կապույտ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+600-կմ 8+400 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/15Ն-2), Տ-8-90,/Մ-2/ - Վաղատին- /Մ-2/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+500 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/15Ն-1), Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Դիլիջանից մինչև Հ-30 ավտոճանապարհի հետ հատման կետ հատվածում ջրհեղեղի հետևանքով ողողված և փլուզված թվով 10 տեղամասերի վերակառուցման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2024/12Ն), Հ-2, /Հ-1/(Աբովյան) -Արզնի -/Հ-6/Նոր Գեղի, Հ-5, /Հ-6/ (Նոր Գեղի)- Արգել - Արզական – Հրազդան և Հ-6, /Հ-2/ -Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց-/Մ1/ ավտոճանապարհների հատման խաչմերուկում լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և ճանապարհային նշանների համապատասխանեցման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1Ն)  նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքվել են պայմանագրեր, հետևաբար նախագծով նախատեսվում է նշված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ:

Նախագծով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել 23.12.2024թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀՄԱԽԾՁԲ-2024/17Ն պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-6 ավտոճանապարհը Ախթալա բնակավայրի հետ կապող պողպատե ֆերմաներով L=39մ թռիչքային կառուցվածքով 2-րդ կամրջի կառուցման  նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների և 18.12.2024թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2024/20Փ պայմանագրով նախատեսված փորձաքննության ծառայությունների ընդունման և վճարման համար:

Նախագծով նախատեսվում է նաև ֆինանսական միջոցներ հատկացնել նաև՝ Հ-21, /Հ-75/- Հոռոմ-Արթիկ -Ալագյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+000 հատվածի հիմնանորագման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/2Ն),  Տ-1-6, /Մ-1/ Ուջան - /Մ-1/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+650 - կմ3+700 հատվածի հիմնանորագման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/2Ն), Տ-2-3,Ներքին Չարբախ-Դարակերտ-Հ-13 (Դաշտավան) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+200 հատվածի հիմնանորագման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն), Տ-2-18,/Հ-8/ (Մրգավետ)- Մ-2 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+200 հատվածի հիմնանորագման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն), Տ-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (Տ-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորագման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն), Տ-2-26,  /Տ-2-25/ (Բարձրաշեն) - Երևանի սահման (Նուբարաշեն) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400  հատվածի հիմնանորագման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն), Տ-2-35, /Տ-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (Տ-2-42)  մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորագման (ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն), Հ-61, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) -Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջանց) և Տ-6-15, /Հ-61/ - Գետարգել - Բալահովիտ - /Հ-1/ ավտոճանապարհների հատման խաչմերուկում լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և անվտանգ երթևեկության ապահովման  (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2025/4Ն), Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ- /Հ-7/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ13+000 - կմ38+000 հատվածում քարաթափման աշխատանքների իրականացման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2025/5Ն) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և դրանց փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման համար, որի նպատակով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառվուցվածքների նախարարության կողմից Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով արդեն իսկ կազմակերպվել են մրցույթային գործընթացներ:

Նախագծով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսել նաև Մ-6,Վանաձոր (Մ-3 հատման կետ) – Ալավերդի - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 43-րդ կմ-ում փլուզված ստորին հենապատի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և դրանց փորձաքննության ծառայությունները հրատապ մեկ անձից ձեռք բերելու համար:

Հաշվի առնելով այն, որ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով 24․05․2024թ․ կնքված ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/13Փ պայմանագրով նախատեսված  Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ- /Հ-7/  հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 19-րդ և 51-րդ  կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամասերում ճանապարհամերձ հողաշերտի բեռնաթափման, ճանապարհի անցանելիության ապահովման միջոցառումների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման համար 2024թ-ին ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել և այդ պայմանագիրը Օրենքի ուժով լուծվել է,  ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ- /Հ-7/  հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 19-րդ և 51-րդ  կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամասերում ճանապարհամերձ հողաշերտի բեռնաթափման, ճանապարհի անցանելիության ապահովման միջոցառումների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ: Նշենք, որ տվյալ ծառայության ձեռքբերման համար ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառվուցվածքների նախարարության կողմից Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով արդեն իսկ կազմակերպվել է մրցույթային գործընթաց (ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2025/5Փ):

Նախագծին կից ներկայացված հաշվարկ-հիմնավորումները կազմվել են ղեկավարվելով` ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N 1656-Ն որոշումով, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 09-Ն և 15.02.2008թ. N 19-Ն հրամաններով:

Նշենք նաև, որ ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6Ն, ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/8Ն-1 և ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/13Ն պայմանագրերով սահմանված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ծառայությունների մատուցման համար 2024թ-ին նախատեսվել էին ֆինանսական միջոցներ և համաձայն նշված պայմանագրերի 3.1 կետի՝ մատուցված ծառայությունը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով ֆիքսվելուց հետո, Պայմանագրերի 4.2 կետի համաձայն՝ Պատվիրատուն մատուցված ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա մատուցված ծառայությունների համար վճարման 70 տոկոսն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ մնացած 30 տոկոսի վճարումն իրականացվում է դրական փորձագիտական եզրակացության առկայության դեպքում: Վերը նշված պայմանագրերով մատուցված ծառայությունները ընդունվել են Պատվիրատուի և Կատարողների միջև հանձնման-ընդունման համապատասխան արձանագրությունների ստորագրմամբ և տվյալ պայմանագրերով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը իրականացվել է պայմանագրերի 4.2 կետով նախատեսված 70%-ի չափով, հետևաբար նախագծով առաջարկվում է նշված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների համար մյուս 30 տոկոսի վճարումն իրականացնելու նպատակով նույնպես նախատեսել ֆինանսական միջոցներ (ԳՉԾ), ինչպես նաև ֆինանսական միջոցներ հատկացնել ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/10Փ-1 պայմանագրով նախատեսված փորձաքննության ծառայության ընդունման և վճարման համար::

Նախագծով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսել նաև 2023-2024թթ-ին ավարտված և արդեն իսկ ընդունված թվով 3 ճանապարհահատվածների (Պայմանագրեր՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/21Շ-1, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-1, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/9Շ) 5 (հինգ) տոկոսի վճարման (ԳՉԾ), 1 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման նկատմամբ իրականացված հեղինակային հսկողության ծառայության դիմաց չվճարված գումարների վճարման համար, ինչպես նաև փորձաքննության դրական եզրակացություն ստացած թվով 3 նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ծառայությունների դիմաց (Պայմանագրեր՝ ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6Ն, ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/8Ն-1,  ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/13Ն) չվճարված 30 տոկոսների վճարման համար (ԳՉԾ):

Նշենք նաև, որ հանձնման-ընդունման արձանագրությունները չեն կազմվում գնումների PPCM համակարգով, նկատի ունենալով հետևյալ պատճառաբանություները՝

վերջին տարիներին «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների ծավալը մի քանի անգամ ավելացել է, դրանով պայմանավորված ավելացել է նաև կապալառուների և/կամ կատարողների քանակը, ավելացել է միջոցառումների կատարման ընթացքը ապահովող փաստաթղթաշրջանառության ծավալները (այդ թվում՝ ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված շինարարական, կառուցապատման փաստաթղթերի ձեռբերման, համաձայնեցման, համապատասխան թույլտվությունների ստացման պահանջների ապահովման մասով), իսկ կապալառուների և/կամ կատարողների մի մասի կողմից ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրությունները, որպես կանոն, տեխնիկական առումով բազմակի խմբագրման և լրամշակման կարիք են ունենում (հաճախ նույնիսկ 5 և ավելի անգամ են խմբագրվում կամ լրամշակվում) ինչի հետևանքով հնարավոր է առաջանան հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հաստատման վերջնաժամկետի անկանխատեսելի խախտումներ: Մասնավորապես, նախորդ տարիների փորձը ցույց է տվել, որ հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանման  ներկայացուցիչի կողմից պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ բացասական եզրակացություն տալուց հետո կապալառուները և/կամ կատարողները չներկայացնելով հիմնավորված պարզաբանումներ որոշ աշխատանքի անհամապատասխանության մասով ի հայտ եկած հանգամանքների վերաբերյալ և չսպասելով անգամ լրացուցիչ փորձաքննության արդյունքներին, անմիջապես նորից ներկայացնում են հանձնման-ընդունման արձանագրություն և այդպես շարունակաբար, նույնիսկ մի քանի անգամ, ինչի հետևանքով Պատասխանատու ստորաբաժանման մոտ ծանրաբեռնվածություն առաջանալու հետևանքով  հնարավոր է առաջանան արձանագրությունների հաստատման վերջնաժամկետի խախտումներ և արդյունքում որևէ անհամապատասխան աշխատանք համարվի ընդունված:

Նշվածով պայմանավորված ներկայացված նախագծով առաջարկվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/21Շ-1, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-1, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/9Շ, ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/6Ն, ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/8Ն-1  և ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/13Ն պայմանագրերի կատարման արդյունքները ընդունել՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 110-րդ կետի պահանջները: Տեղեկացնում ենք նաև, որ վերը նշված պայմանագրերի հանձնման-ընդունման արձանագրությունները մուտքագրված են գանձապետական կլիենտ-թրեժերի (client - treasury) էլեկտրոնային համակարգում։

Ընդհանուր առմամբ նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 15,796,496.9 հազ. դրամը հատկացնել Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովվելու համար:

Նախագծով առաջարկվում է նաև կատարել միջեռամսյակային վերաբաշխում՝ ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման ՀՀ կառավարության տողում առկա գումարից 144,742.6 հազ. դրամը միայն առաջին եռամսյակում ուղղել 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարմանը։

4.   Ակնկալվող արդյունքը

Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների վիճակի բարելավում:

5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում:

6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից:

Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։