| ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Աջակցություն ոռոգման համակարգի արդիականացմանը» ծրագրի «Աջակցություն ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգմանը» միջոցառման արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2025 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման |  |
| --- | --- |
|  | 1.Անհրաժեշտությունը |
|  | Որոշման ընդունումը պայմանավորված է «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքի 1-ին և 2-րդ հոդվածներով հաստատված տարեկան և համալիր ծրագրերի 6-րդ կետի 6.8 ենթակետի պահանջով, ինչպես նաև 2022-2024 թվականներին իրականացված աշխատանքները 2025 թվականին շարունակելու անհրաժեշտությամբ։ |
|  | 2.Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները 2021 թվականին Սևանա լճից բաց թողնված ջրի 170 մլն մ3-ը գերազանցող չափաքանակի հաշվին արտադրվող էլեկտրաէներգիայի վաճառքից ստացված լրացուցիչ գումարների հաշվին Ջրային կոմիտեի անվամբ բացված արտաբյուջետային հաշվին «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից փոխանցվել է 1,240,000.0 հազար դրամ (30.12.2022թ.), իսկ «ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից՝ 212,519.1 հազար դրամ (հավասարաչափ՝ 31.10.2022թ. և 29.11.2022թ.), ընդամենը՝ 1,452,519.2 հազար դրամ։ «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքի 1-ին և 2-րդ հոդվածներով հաստատված տարեկան և համալիր ծրագրերի 6-րդ կետի 6.8 ենթակետի պահանջի համաձայն՝ «տարեկան արդյունքներով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների չծախսված մնացորդն ուղղվում է այդ հաշվից հաջորդ տարում կատարվելիք բյուջետային ելքերի նախահաշվով նախատեսվող բյուջետային ելքերի ֆինանսավորմանը», և Ջրային կոմիտեի անվամբ բացված արտաբյուջետային հաշվին առկա միջոցների շրջանակներում, ՀՀ կառավարության 09.06.2022թ. N 850-Ն, 06.04.2023թ. N 484-Ն և 23.03.2024թ. N 255-Ն որոշումներով 2022-2024 թվականների ընթացքում իրականացվել են «Արտաշատի ջրանցքի», «Արտաշատի ջրանցքի և գլխամասային հանգույցի», «Ստորին Հրազդանի ջրանցքի 1-ին հերթի գլխամասային հանգույցի», «Ստորին Հրազդանի ջրանցքի 2-րդ հերթի» և «Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի 2-րդ հերթի» օբյեկտների՝ 1,213,592.5 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով հիմնանորոգման աշխատանքներ: Արտաբյուջետային հաշվի մնացորդը 01.01.2025թ. դրությամբ կազմում է 238,926.7 հազար դրամ։ Ստորին Հրազդանի ջրանցքի 2-րդ հերթի հիմնանորոգման և Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի 2-րդ հերթի հիմնանորոգման աշխատանքների համար պայմանագրերը 2024թ. խզվել են, և մրցութային գործընթացի արդյունքում կնքվել են նոր պայմանագրեր: 2024թ. շինարարական աշխատանքների մի մասն իրականացվել է, և կատարվել են համապատասխան վճարումներ: Շինարարական աշխատանքները կիրականացվեն նաև 2025թ.: Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի 1-ին հերթի հիմնանորոգման համար 2022թ. ձեռք բերված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն՝ 5 հատվածների համար կազմում է 516,424. 9 հազ. դրամ, սակայն, հաշվի առնելով, որ ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, նախատեսվել են առավել խնդրահարույց հատվածները, նախատեսվում է իրականացնել 1-ին և 5-րդ հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքները` 95,206.4 հազ. դրամ գումարի չափով: Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում կհիմնանորոգվեն նաև մնացած հատվածները, որի արդյունքում էապես կբարելավվի ջրանցքի բնականոն աշխատանքը։ Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի 1-ին հերթի հիմնանորոգման աշխատանքների համար մրցութային գործընթացը դեռևս ընթացքի մեջ է: Նախագծով առաջարկվում է հաստատել նաև արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2025 թվականի նախահաշիվը։ Համաձայն «Ջրառ» ՓԲԸ-ից ստացված տեղեկատվության՝ վերը նշված 3 օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքները կիրականացվեն 1237 մ հատվածի վրա։ |
|  | 3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը Ոռոգման համակարգերի արդիականացմանն ուղղված նպատակային ներդրումների իրականացմամբ պայմանավորված՝ անհրաժեշտ է 2025 թվականին շարունակել Սևան-Հրազդանի ոռոգման համակարգից սնվող՝ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում Ստորին Հրազդանի ջրանցքի 2-րդ հերթի, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի 1-ին հերթի 1-ին և 5-րդ հատվածների և Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի 2-րդ հերթի հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնց համար սույն որոշման նախագծով պահանջվում է 219,928.7 հազար դրամ։ |
|  | 4.Կարգավորման նպատակը և բնույթը Ոռոգման համակարգերի ամրության և հուսալիության մակարդակի բարձրացում, կորուստների նվազեցում, Սևանա լճի ջրի խնայողություն։ |
|  | 5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք |
|  | Որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի կողմից: |
|  | 6.Ակնկալվող արդյունքը Ոռոգման համակարգերի ամրության և հուսալիության մակարդակի բարձրացում, կորուստների նվազեցում, Սևանա լճի ջրերի խնայողություն, ջրանցքների կայունության ապահովում, շահագործման աշխատանքների բարելավում, անխափան ջրամատակարարում։ |
|  | 7. Տեղեկատվություն «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եվ ենթակառուցվածքների նախարարության «Աջակցություն ոռոգման համակարգի արդիականացմանը» ծրագրի «Աջակցություն ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգմանը» միջոցառման արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2025 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում նախատեսվում է ծախսերի ավելացում: «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եվ ենթակառուցվածքների նախարարության «Աջակցություն ոռոգման համակարգի արդիականացմանը» ծրագրի «Աջակցություն ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգմանը» միջոցառման արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2025 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել անհրաժեշտ չէ: 8. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ, Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի մասին» N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված Հավելվածի «3.Ենթակառուցվածքների զարգացում» բաժնի «3.3 Ջրային տնտեսություն» ենթաբաժնի 2-րդ պարբերության պահանջներից` «Կառավարության գործունեության հիմքում դրված է ջրային համակարգերի արդիականացման և ներդրումների ներգրավման ապահովումը, ոլորտի կազմակերպությունների գործունեության և պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, ոլորտը կարգավորող օրենսդրության բարելավումը, ջրային պաշարների արդյունավետ և խնայողական օգտագործումը»: |