#### ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«_____» 2025 թվականի  N ____Ա

ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ/ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 57.1-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին` դպրոցների վերանորոգման/հիմնանորոգման նպատակով կատարել ձեռքբերվող աշխատանքների ծավալների ավելացում՝ փոփոխություններ կատարելով սույն կետի աղյուսակում նշված պայմանագրերում՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները:

Աղյուսակ

ՑԱՆԿ

ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ/ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

| Հ/Հ | Մարզը | Օբյեկտի անվանումը | Պայմանագրի ծածկագիրը | Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը | Կապալառու կազմակերպությունը | Պայմանագրի գնի փոփոխությունը դրամային արտահայտությամբ, ՀՀ դրամ | Ծավալների ավելացման տոկոս, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Արարատ | Հնաբերդի միջնակարգ դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 | 10.12.2024թ․ | «Քոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊԸ «Արարատի ԷՑՇ» ՍՊԸ և «Նազան» ՍՊԸ ՀԳ | 14,760,983.00 | 22.13% |
| 2 | Արմավիր | Այգեկի Մուշեղ Մովսիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/19 | 24.02.2025թ․ | «Շինբարեկարգում» ՍՊԸ և «Շին Թրեյդ» ՍՊԸ ՀԳ | 187,621,339.20 | 190.50% |
| 3 | Գեղարքունիք | Վաղաշենի միջնակարգ դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/7 | 04.12.2024թ․ | «Մարտունու Նորոգշին» ԲԲԸ | 29,389,423.60 | 15.70% |
| 4 | Լոռի | Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎԳՀ-ԱՇՁԲ-2024/3 | 14.11.2024թ․ | «Պապ և Դավիթ» ՍՊԸ, «Էլեկտրամոնտաժնիկ» ԱԿ, «Խաչմիշշին» ՍՊԸ և «ՄՎ-Կոնստրաքշն» ՍՊԸ ՀԳ | 101,659,516.80 | 176.95% |
| 5 | Լոռի | Վանաձորի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/6 | 28.11.2024թ․ | «Մասիս» ՍՊԸ, «Գևտանիք» ՍՊԸ և «Նեմրութ» ՍՊԸ ՀԳ | 160,823,870.40 | 133.84% |
| 6 | Լոռի | Ագարակի միջնակարգ դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎԳՀ-ԱՇՁԲ-2024/2 | 13.11.2024թ. | «Սոճենի» ՍՊԸ և «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ ՀԳ | 119,240,628.00 | 211.88% |
| 7 | Լոռի | Ստեփանավանի Սուրբ Գ. Լուսավորչի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/8 | 26.11.2024թ․ | «Այպոշին» ՍՊԸ | 271,994,901.60 | 94.70% |
| 8 | Լոռի | Վանաձորի ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/20 | 24.02.2025թ․ | «Պապ և Դավիթ» ՍՊԸ և «Էլեկտրամոնտաժնիկ» ԱԿ ՀԳ | 140,440,500.00 | 143.60% |
| 9 | Լոռի | Ստեփանավանի թիվ 1 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/5 | 25.11.2024թ․ | «Մասիս» ՍՊԸ, «Գևտանիք» ՍՊԸ և «Նեմրութ» ՍՊԸ ՀԳ | 101,440,497.60 | 79.34% |
| 10 | Շիրակ | Գյումրու թիվ 20 միջնակարգ դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/22 | 03.03.2025թ. | «Արամե» ՍՊԸ | 54,980,297.80 | 24.15% |
| 11 | Շիրակ | Գյումրու թիվ 41 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/10 | 10.11.2024թ․ | «Կ․Ս․Վ Շին» ՍՊԸ և «Եվրոպա» ՍՊԸ ՀԳ | 316,179,429.60 | 94.95% |
| 12 | Շիրակ | Գյումրու թիվ 38 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/2-1 | 05.11.2024թ․ | «Մանուկյան Շին» և «Բերդշին» ՍՊԸ ՀԳ | 141,951,757.20 | 131.83% |
| 13 | Շիրակ | Գյումրու թիվ 28 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/11 | 12.11.2024թ․ | «Հարությունյան Շին Գրուպ» ՍՊԸ | 52,844,438.40 | 36.00% |
| 14 | Շիրակ | Փանիկի միջնակարգ դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/15 | 13.12.2024թ․ | «Յան Բիլդինգ» ՍՊԸ և «Ռոբ-Շին+1» ՍՊԸ ՀԳ | 176,011,096.80 | 96.21% |
| 15 | Շիրակ | Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/16 | 12.12.2024թ․ | «Արմար Գրուպ» ՍՊԸ և «Այպոշին» ՍՊԸ ՀԳ | 365,313,024.8 | 199.69% |
| 16 | Շիրակ | Գյումրու թիվ 32 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/1-1 | 05.11.2024թ․ | «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ ՀԳ | 177,300,368.40 | 101.22% |
| 17 | Շիրակ | Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 | 25.02.2025թ․ | «Երվադա» ՍՊԸ | 237,789,714.00 | 46.09% |
| 18 | Տավուշ | Մարուսյա Սաղումյանի անվան Բերդի ավագ դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/17 | 13.01.2025թ․ | «Արտարս» ՍՊԸ, «Արտպլաս» ՍՊԸ և «Քարամյանշին» ՍՊԸ ՀԳ | 63,816,236.20 | 66.48% |
| 19 | Տավուշ | Կայանի միջնակարգ դպրոց | ՀՏԶՀ-ԴՎԳՀ-ԱՇՁԲ-2024/4 | 12.02.2025թ. | «Գլոբալ Սերվիսիս Գրուպ» ՍՊԸ, «Էսթիէմ» ՍՊԸ, «Ֆարմ Գրուպ» ՍՊԸ և «Ջերմգազշին» ՍՊԸ ՀԳ | 29,356,833.80 | 65.25% |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ						                                                       		 Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ